Приложение №1

к Постановлению Мэра г. Тынды

от   «02» сентября  2009    №1808

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ТЫНДЫ

НА 2009 – 2015 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Ответственный | Источник финансирования | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Перечень мероприятий, обеспечивающих подготовку зонирования и планировку и территории |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки города Тынды (постановление Мэра города от 05.02.2007 №182) | 2009 | ОАиГ администрации г. Тынды | Бюджет города | 900 000,00 | Утверждение ПЗЗ – IVкв. 2009 |
| 2. | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования города Тынды | 2010 | ОАиГ администрации г. Тынды | — | — | С учетом региональных нормативов градостроительного проектирования |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения: |  |  |  |  |  |
| Городская целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2006 - 2010 годы", утвержденная решением Тындинской городской Думы от 14.06.2006 №72 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта детальной планировки (ПДП) для малоэтажной застройки на 300коттеджей в микрорайоне «Северный» г. Тынды (муниципальный контракт от 08.05.2008) | 2008 – 2009 | Заместитель Мэра по строительству | Бюджет города | 330 000,00 |  |
| 3.2. | Подготовка проекта детальной планировки (ПДП) для малоэтажной застройки в микрорайоне «Удачный» г. Тынды | 2009 | Заместитель Мэра по строительству | Бюджет города | 500 000,00 |  |
| II. Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства муниципального образования города Тында |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды на 2010-2012годы», утвержденная постановлением Мэра г. Тынды от 10.08.2009 №1632 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт городских дорог, в том числе: | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 51 697,834 |  |
| 1.1.1. | Автодорога по ул. Верхне-Набережная (участок от ул. Мохортова до АЯАД) | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 1 587,619 |  |
| 1.1.2. | Автодорога ул. Зелёная | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 696,921 |  |
| 1.1.3. | Автодорога по ул. Киевская (маршрут авт. №№2,4, участок от хлебозавода до конечной МС-10) | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 5 016,306 |  |
| 1.1.4. | Автодорога по ул. Кирова | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 1 575,286 |  |
| 1.1.5. | Автодорога по ул. Красная Пресня | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 15 745,477 |  |
| 1.1.6. | Автодорога ул. Мохортова | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 2 625,303 |  |
| 1.1.7. | Автодороги пос. МК-94 (улицы Лазурная, Школьная, Депутатская) | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 2 926,981 |  |
| 1.1.8. | Автодорога ул. Северная Объездная | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 6 017,018 |  |
| 1.1.9. | Автодорога от ул. Северная Объездная до МКР Беленький | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 2 580,361 |  |
| 1.1.10. | Автодорога по ул. Семилетки | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 1 560,476 |  |
| 1.1.11. | Автодорога в пос. СМУ-3 | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 3 580,794 |  |
| 1.1.12. | Автодорога по ул. Спортивная | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 955,939 |  |
| 1.1.13. | Автодорога по ул. Студенческий проезд | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 3 194,083 |  |
| 1.1.14. | Автодорога по ул. Шахтаумская | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 2 207,976 |  |
| 1.1.15. | Автодорога по ул. Школьная | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 669,816 |  |
| 1.1.16. | Автодорога ул. Профсоюзная | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 757,477 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт моста через р.Шахтаум (проезд в МКР Беленький) | 2010 – 2012 | Отдел транспорта и охраны окружающей среды | Областной, Городской бюджеты | 16 387,831 |  |
| 2. | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городская целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2006–2010 годы", утвержденная решением Тындинской городской Думы от 14.06.2006 №72 (в ред. решения Тындинской городской Думы от 02.07.2007 №220) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство инженерной инфраструктуры в п. Беленький | 2006 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты | 34 000,00 |  |
| 2.2. | Строительство инженерной инфраструктуры для малоэтажной застройки на 300 коттеджей в МКР "Северный" | 2006 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты | 173 000,00 |  |
| 2.3. | Строительство инженерной инфраструктуры во II микрорайоне для жилых домов, 2-х 49-кв. жилых домов по ул. им. Кирова, 2-х 49-кв. жилых домов по ул. В-Набережной | 2006 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты | 37 000,00 |  |
| 2.4. | Строительство инженерной инфраструктуры объектов в IV микрорайоне, 2 дома 71-кв. по ул. Депутатской, 71-кв. по ул. Школьной | 2006 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты | 32 000,00 |  |
| 2.5. | Строительство инженерной инфраструктуры в VI микрорайоне для жилых домов, 40-кв. по ул. Октябрьской, 71-кв. по ул. Зеленой | 2006 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты | 24 000,00 |  |
| Городская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Тынды на 2006-2010 годы" Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", утвержденная решением Тындинской городской Думы от 28.06.2006 № 75 (в ред. решения Тындинской городской Думы от 05.03.2009 №486) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство сетей тепловодоснабжения в пос. ЦРММ (протяженность 3,2км) | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 19 919,00 |  |
| 2.7. | Строительство сетей тепловодоснабжения в пос. МК-147 (протяженность 3,8км) | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 21 744,00 |  |
| 2.8. | Реконструкция котельной АТП под ЦТП | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 2 030,00 |  |
| 2.9. | Реконструкция сетей тепловодоснабжения во временных поселках (МК-147, ДРСУ, МК-116, МС-10) | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 3 000,00 |  |
| 2.10. | Строительство магистральных трубопроводов канализации пос. ДРСУ | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 3 300,00 |  |
| 2.11. | Строительство сети ХВС от ЦТП-53 до ЦТП-39 | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 1 000,00 |  |
| 2.12. | Строительство сетей тепловодоснабжения в пос. АТП (протяженность 2,2км). | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 14 262,00 |  |
| 2.13. | Реконструкция котельной ЦРММ под ЦТП | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 3 036,00 |  |
| 2.14. | Строительство магистральных трубопроводов канализации пос. МС-10, УМ ЦБС | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 1 685,00 |  |
| 2.15. | Строительство самотечного канализационного трубопровода в МКР. Таежный | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 615,00 |  |
| 2.16. | Замена трубопроводов холодного водоснабжения по ул. Якутская | 2008 – 2010 | МУП ОКС ОЖКХ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные средства | 918,00 |  |
| 3. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевая муниципальная программа "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в г. Тында на 2009-2012 годы", утвержденная решением Тындинской городской Думы от 30.06.2008 №392 (в ред. решения Тындинской городской Думы от 13.07.2009 №544) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция здания по ул. Профсоюзная, 12 под размещение под поликлинику для МУЗ "Тындинская центральная районная больница" | 2009 – 2012 | МУЗ "Тындинская центральная районная больница", МУП ОКС |  | 22 881,6 |  |
| 4. | Образование. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Городская целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений г. Тынды на 2009-2010годы», утвержденная решением Тындинской городской Думы от 25.06.2009 №538 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция здания по ул. Мохортова, дом 7 в здание детского сада №12 на 240мест | 2010 | МУ Управление образования администрации г. Тынды | Областной, Городской бюджеты | 45 000,00 |  |
| 4.2. | Реконструкция помещения спортивного зала для открытия группы на 20мест в МДОУ «ДС №7 «Золушка» | 2010 | МУ Управление образования администрации г. Тынды | Областной, Городской бюджеты | 95,00 |  |
| 4.3. | Реконструкция помещения спортивного зала для открытия группы на 20мест в МДОУ «ДС №9 «Улыбка» | 2010 | МУ Управление образования администрации г. Тынды | Областной, Городской бюджеты | 95,00 |  |
| 4.4. | Реконструкция помещения спортивного зала для открытия группы на 20мест в МДОУ «ДС №10 «Теремок» | 2010 | МУ Управление образования администрации г. Тынды | Областной, Городской бюджеты | 95,00 |  |
| 5. | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| городская программа «Социального и экономического развития г. Тынды на 2007-2010 годы», утвержденная решением Тындинской городской Думы от 02.07.2007 №219 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство тепловых сетей для хоккейного корта. | 2006 – 2010 | МУ Комитет по физкультуре и спорту администрации г. Тынды | Городской бюджет |  |  |
| 5.2. | Строительство спортивной площадки на территории ДЮК ФП «Олимп». | 2006 – 2010 | МУ Комитет по физкультуре и спорту администрации г. Тынды | Городской бюджет |  |  |
| Общегородская целевая комплексная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2006-2010 годы», утвержденная решением муниципального Совета города Тынды от 10.06.2005 №262 (в ред. решения Тындинской городской Думы от 28.02.2008 №338) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Строительство и реконструкция лыжной базы. | 2006 – 2010 | МУ Комитет по физкультуре и спорту администрации г. Тынды | Городской бюджет | 600,00 |  |
| 6. | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевая муниципальная программа по жилищному строительству в г. Тында на 2009-2014гг., утвержденная решением Тындинской городской Думы от 30.10.2008 №422 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство 49кв жилого дома по ул. Верхне-Набережная | 2009 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 108 500,00 |  |
| 6.2. | Строительство 40кв жилого дома по ул. Студенческий проезд | 2010 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 82 900,00 |  |
| 6.3. | Строительство двух 62кв жилых домов по ул. Кирова | 2011–2014 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 769 000,00 |  |
| 6.4. | Строительство 40кв жилого дома по ул. Депутатская | 2011 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 98 200,00 |  |
| 6.5. | Строительство 40кв жилого дома МКР «Беленький» | 2012 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 91 200,00 |  |
| 6.6. | Строительство 12кв жилого дома по ул. Студенческий проезд | 2012 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 27 300,00 |  |
| 6.7. | Строительство 62кв жилого дома по ул. Зелёная | 2012 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 125 500,00 |  |
| 6.8. | Строительство двух 62кв жилых домов по ул. Октябрьская | 2013 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 264 000,0 |  |
| 6.9. | Малоэтажная застройка МКР «Северный» по мере подготовки инженерной инфраструктуры | 2009 – 2014 | МУП ОКС ОЖКХ ОАиГ | Федеральный, Областной, Городской бюджеты, Средства инвесторов | 1 350 000,00 |  |
| городская целевая программа «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда в городе Тынде на 2003-2010 годы», утвержденная решением Тындинской городской Думы от 01.10.2003 №73 (в ред. решения Тындинской городской Думы от 08.09.2008 №411) |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Строительство нового жилья с учетом достройки незавершенного строительства и долевого участия, в том числе по объектам: | 2008 – 2010 | ОЖКХ МУП ОКС | Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные источники | 159 200,00 |  |
| 6.10.1. | 7этажный 49кв жилой дом по ул. Верхне-Набережная, блок «Б» | 2008 – 2010 | ОЖКХ МУП ОКС | Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные источники | 133 400,00 |  |
| 6.10.2. | 40кв жилой дом по ул. Депутатская, 13Е (1 блок-секция) | 2008 – 2010 | ОЖКХ МУП ОКС | Областной, Городской бюджеты, Внебюджетные источники | 25 800,00 |  |
| III. Финансово-экономическое обоснование плана реализации генерального плана города Тында на 2009-2015 |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане реализации генерального плана г. Тынды |  | 2009 – 2015 | Осуществляется в соответствии с программами указанными в Плане реализации генерального плана города Тынды на 2009-2015 годы. |  |  |  |