Приложение

к решению Тындинской городской Думы

от «09» июля 2021 года №388 -Р-ТГД-VII

Информация

Администрации города Тынды о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы»

В рамках вышеуказанной программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство пяти дворовых территории по ул. Школьная 27,29, Красная Пресня 46,60, ул. Мохортова,5. На данных дворовых территориях произведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров, произведена установка бортовых камней, установлены ливневые канализации, произведена установка урн и скамеек. Работы выполнены подрядчиком ООО «БСК-Взрывпром» в рамках исполнения муниципальных контрактов № 93,94,95,96,97, общая стоимость выполненных работ составляет -6 722 606,90 рублей. Гарантийный срок по выполненным работам составляет 3 года.
2. Благоустройство общественной территории города Тында «Спортивная площадка» по адресу: ул. Спортивная, район МОБУ СОШ №2 и МДОБУ ДС №3 «Радуга». На данной территории произведены работы по установке наружного освещения, установки лестничных маршей, устройство тротуара вдоль забора, установка бортовых камней, укрепление откосов, установка скамеек и урн.

Данная площадка имеет четыре многофункциональные зоны, на которых произведены следующие работы:

1. Автопарковка - устройство асфальтобетонного покрытия;
2. Скейтплощадка - устройство асфальтобетонного покрытия, установка скейт оборудования;
3. Площадка «Игровой спорткомплекс» - устройство резинового покрытия, установка оборудования;
4. Площадка для футбола, волейбола и баскетбола - устройство резинового покрытия, установка оборудования и ограждения.

Согласно муниципальному контракту №116 работы по благоустройству данной территории начаты ООО «СтройНАС», однако в связи с тем, что Подрядчик выполнял работы несвоевременно, с большим нарушением сроков, на основании ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ с ООО «Строй НАС» расторгнут муниципальный контракт № 116 от 25.05.2020 (соглашение от 12.08.2020). ООО «СтройНАС» выплачено за фактически выполненные работы- 379 300 рублей.

15.09.2021 заключен муниципальный контракт №200 с подрядчиком ООО «БСК-Взрывпром», в рамках которого выполнены вышеуказанные работы, стоимость данных работ составила- 9 414 739 рублей. Гарантийный срок по выполненным работам составляет 3 года.

1. Установка детского игрового оборудования на детской площадке в районе площади 25 – летия БАМа. Стоимость выполненных работ составляет -2 499 575,7 рублей.
2. Подготовлен комплект документов заявки, городского исследования и архитектурной концепции для подачи на Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений. По результатам выполненных работ Администрация города Тынды получила концепцию проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область». Работы выполнены подрядчиком ООО «8 Линий» в рамках муниципального контракта №178 от 23.12.2019. Стоимость выполненных работ составила -2 483 526 рублей. По результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды данный проект стал победителем. Муниципальное образование город Тында получило грант на выполнение работ по благоустройству общественной территории в размере 90 млн. руб. (70 млн. руб. – федеральный бюджет и 20 млн. руб. – областной бюджет).

Произведена закупка видеокамер для контроля за реализацией проекта на «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» на сумму -231 350 руб., а также оказание услуг по видеонаблюдению в сумме -161 560,01 руб.

По результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы с ООО «Таурус» заключен муниципальный контракт № 129 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область». Согласно муниципальному контракту от 08.06.2020 № 129 срок окончания работ – 10.07.2020. В связи с тем, что ООО «Таурус» своевременно не выполнило работы по муниципальному контракту №129 от 08.06.2020, на основании ч.2 ст. 450.1, п.2 ст.715Гражданского кодекса Российской Федерации и п.10.4 настоящего контракта Администрация города Тынды приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В адрес ООО «Таурус» направлено Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке от 21.12.2020 №8262-31 и требование от 21.12.2020 №8261-31 об оплате неустойки (пени, штрафа) в размере- 148 749руб. 50коп. По решению антимонопольной службы ООО «Таурус» внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

Денежные средства в размере -70 157 934 рублей предназначенные на реализацию проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» переведены в Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды на основании соглашения о предоставлении из бюджета города Тынды субсидии с Управлением культуры (от 02.10.2020) и Управлением культуры с МАУК ГДК "Русь" (от 06.10.2020 в ред. от 09.10.2020).

Между Муниципальным автономным учреждением культуры Городской Дворец культуры «Русь», и Обществом с ограниченной ответственностью «ОФЕЛИЯ» заключен договор на разработку проектно-сметной документации на обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, цена договора -600 000,00 рублей, срок окончания выполнения работ не позднее 15.02.2021.

1. Разработка дизайн – проектов следующих общественных пространств:

- правый берег р. Тында стоимость выполнения работ -174 000 руб.– договор № 07.10а;

- детская площадка на Московском бульваре стоимость выполнения работ -137 000 руб. договор № 07.08б;

- сквер в районе музыкальной школы, стоимость выполнения работ- 156 000 руб. – договор № 07.10в.

Подрядчик АНО «Центр развития территорий».

1. По результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы заключены следующие контракты:

1) муниципальный контракт №269 от 14.12.2020 на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66, ул. Усть-Илимская,3, подрядчик ООО «БСК-Взрывпром», сумма контракта -7 291 666,67 руб.

2) муниципальный контракт № 263 от 18.12.2020 на благоустройство общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» – детская спортивная площадка по ул. Московский бульвар, подрядчик ООО «ПРОМСТРОЙТЕХСНАБ», сумма контракта -9 590 282, 00 руб.

Согласно вышеуказанным муниципальным контрактам выполнение работ запланировано на 2021 год.

Главный специалист отдела

Архитектуры капитального

строительства и градостроительства Д.А.Оржеховская