Приложение

к решению Тындинской городской Думы

от «02» июля 2022 года № 537 -Р-ТГД-VII

**Информация**

**Администрации города Тынды о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» в период с 2018 по 2021 гг. реализованы мероприятия по благоустройству следующих территорий:

2018 г.- парк культуры и отдыха, дворовые территории по адресам: ул. Московских строителей, 1, 3, 5, ул. Профсоюзная, 6, 8, 10, ул. Красная Пресня, 14, 16, 18 (общая стоимость – 14 416 501,04 рублей).

2019 г. - «Пляжная зона» (левый берег реки Тында), дворовая территория по ул. Октябрьская, 2, 10 (общая стоимость – 18 568 238,10 рублей).

2020 г. -спортивная площадка на ул. Спортивной, дворовые территории по адресам: ул. Красная Пресня, 46, 60, ул. Школьная, 27, 29, ул. Мохортова, 5; установлен детский игровой комплекс на площади 25-летия БАМа (общая стоимость – 19 381 525 рублей).

2021 г. – общественные территории: «Детская спортивная площадка по ул. Московский бульвар», «Сквер в районе музыкальной школы», «БАМовский Арбат: проект благоустройства, улицы, бульвара и прилегающих скверов», дворовые территории по адресам: улица Красная Пресня, д. 52,54,56,66, ул. Усть-Илимская, д. 3.

В 2021 году для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом были запланированы и освоены в полном объеме бюджетные ассигнования в размере 170 740 тыс. рублей.

В рамках реализации программы в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство общественной территории «Детская спортивная площадка по адресу: ул. Московский бульвар», подрядчик ООО «Промстройтехснаб», общая стоимость выполнения работ составляет 10 140, 282 тыс. рублей. Выполнены общестроительные работы по благоустройству. В ходе выполнения работ установлены наружное освещение, видеонаблюдение лестничные марши, бортовые камни, скамейки, урны и навесы, а также оборудование детской площадки, уложена тротуарная плитка и резиновое травмобезопасное покрытие, укреплены откосы. Проведены строительно-монтажные работы по устройству водоотвода.

2. Благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66 и ул. Усть-Илимская, 3, Подрядчик ООО «БСК-Взрывпром» стоимость выполненных работ составила 7 291,667 тыс. рублей

Благоустройство вышеуказанных дворовых территорий выполнено в рамках минимального перечня работ, а именно произведено асфальтирование тротуаров и дворовых проездов, устройство бордюров, установка урн и скамеек, устройство водоотводных канав.

3. Благоустройство общественной территории «Сквер в районе музыкальной школы» общая стоимость выполнения работ составляет 9 032, 101 тыс. рублей. Работы выполнены подрядчиком ООО «Промстройтехснаб» земляные, электромонтажные работ, монтаж уличного освещения; отделочные работы; закупка и поставка осветительного оборудования (Светодиодный фонтан, фонари музыканты, светильники, световые буквы «Тында»), установлены топиарии.

4. Обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды общая стоимость выполненных работ составила 122 500  тыс. рублей из них:

В рамках данного мероприятия выполнено благоустройство 4 пространств:

1) (сквер между ул. Школьной и ул. Красная Пресня)- площадка для выгула собак, гравийная отсыпка и устройство тротуарной плитки; установка МАФ; освещение; светодиодный фонтан;

2) (участок между ТОЦ, ТЦ и Администрацией города Тынды) - установка лестницы с пандусом, устройство тротуарной плитки и асфальтового покрытия, установка МАФ, освещение; в ближайшее время предпринимателями планируется установка торговых точек;

3) (ул. Московский бульвар) – устройство тротуарной плитки, установка скамьи «Волна», игровые площадки для детей и взрослых, детские игровые площадки, установка лестницы с пандусом, устройство воркуют площадки; установка МАФ, освещение;

4) (сквер в районе районной Администрации) -Установка перголы, торговый павильон установка МАФ, освещение.

5. оплата услуг по видеонаблюдению «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» 333 054 тыс. рублей местного бюджета;

6. Закупка и приобретение детского игрового оборудования и резиновой плитки для благоустройства 8 общественных территорий в 2022 году, общая стоимость закупленного оборудования составляет 15 151,515 тыс. рублей из них:

1) 11 467 тыс. рублей на закупку и поставку оборудования детских игровых площадок у Поставщиков «КСИЛ» и «Архимет»;

2) 3 685 тыс. рублей подрядчику ООО «ВТР» на закупку и поставку резиновой плитки для нужд города Тынды.

7. Печать опросных листов граждан муниципального образования город Тында по вопросу определения общественной территории города Тынды для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и в других государственных программах 8,838 тыс. рублей местного бюджета.

8. Разработана проектно-сметная документация на строительство скейтпарка на площади 25-летия БАМа.

В 2022 году в рамках муниципальной программы предусмотрены следующие мероприятия:

1) Благоустройство общественной территории «ЭкоЗона в парке» закупка и установка двух игровых комплексов «Парк на деревьях» и «Подиум», устройство памптрека (общая стоимость 15026689,98 рублей).

2) Реализация проекта «1000 дворов» в рамках которого предусмотрено установка 7 детских площадок по следующим адресам: ул. Красная Пресня, 17,19,21,23,25, ул. Московский бульвар,1,3,5,7,9, ул. Октябрьская, 8, 14, 24, ул. Спортивная, 20, ул. Мохортова, 3. Общая стоимость выполняемых работ составляет 48 140 975,13 рублей. По результатам проведенного аукциона определен подрядчик ООО «БСК-Взрывпром». Планируемая дата заключения контракта 14.06.2022.

3) Подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в II подгруппе - малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно (наименование проекта «Парк «Багульник» в г. Тында»). Данная территории определена по результатам опроса, проведенного в период с 26 мая 2021 года по 17 июня 2021 года на основании нормативного правового акта города Тынды от 22.04.2021 №6-НПА «О назначении и проведении опроса граждан муниципального образования города Тынды по вопросу определения общественной территории города Тынды для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и в других государственных программах» принятого решением Тындинской городской Думы от 22.04.2021 № 347-Р-ТГД-VII (в редакции нормативного правового акта города Тынды от 11.06.2021 №13-НПА, принятого решением Тындинской городской Думы от 11.06.2021 № 372- Р-ТГД-VII). В случае победы в данном конкурсе на реализацию проекта Администрации города Тынды будут выделены денежные средства в размере 90 млн. рублей.