УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Тынды от 06.09.2017 № 2096

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы»**

(В редакции постановлений Администрации города Тынды: от 22.01.2018 № 107, от 21.03.2018 № 504, от 04.05.2018 № 860, от 06.09.2018 № 1861, от 07.11.2018 № 2343, от 11.12.2018 № 2665, от 28.12.2018 № 2839, от 30.01.2019 №238, от 18.03.2019 № 516, от 19.04.2019 № 762,от 10.07.2019 № 1457, от 06.09.2019 № 1903, от 01.10.2019 № 2085, от 12.11.2019 № 2316, от 23.12.2019 № 2663, от 27.01.2020 № 92, от 06.03.2020 № 416, от 22.04.2020 № 783, от 05.06.2020 № 1070, от 27.07.2020 № 1415, от 18.09.2020 № 1844, от 06.10.2020 № 1961, от 13.11.2020 № 2216, от 14.12.2020 № 2397, от 12.02.2021 № 259, от 01.03.2021 № 419, от 29.03.2021 № 631, от 25.05.2021 № 1105, от 15.06.2021 № 1361, от 13.09.2021 № 2336, от 11.10.2021 № 2521/1,от 21.12.2021 № 3227, от 10.02.2022 № 262, от 04.03.2022 № 397, от 16.06.2022 № 1070, от 05.07.2022 № 1265, от 08.08.2022 № 1481)

# 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Тында на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Основание для разработки программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=7E11085C2332190C47828593FD74F447706C8CD5F5063EA61715FBAB41EA1EF) от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  [Закон](consultantplus://offline/ref=43CB32CB1B09EBEA45B2BA8BB2D8D1079995FC3C3C15AC0414DFC92C2373B3FFL4t5F) Амурской области от 22 декабря 2004 г. N 394-ОЗ "Об автомобильном пассажирском транспорте в Амурской области".  [Закон](consultantplus://offline/ref=43CB32CB1B09EBEA45B2BA8BB2D8D1079995FC3C3C1EAA0012DFC92C2373B3FFL4t5F) Амурской области от 7 сентября 2011 г. N 527-ОЗ "О дорожном фонде Амурской области" |
| 3. | Координатор муниципальной программы | Администрация города Тынды в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, далее – Администрация города Тынды |
| 4. | Координатор подпрограмм | Администрация города Тынды |
| 5. | Участники муниципальной программы | Управление образования Администрации города Тынды;  Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |
| 6. | Цель муниципальной программы | Обеспечение транспортной доступности путем, увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, а так же обеспечение безопасной жизнедеятельности территорий, объектов и граждан города Тынды |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Повысить качество перевозок в городском сообщении на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшение его структуры, повышение качества транспортного обслуживания населения и улучшение экологической обстановки 2. Обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. 3. Обеспечить ремонт и модернизацию элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов. Приобретение дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки. 4. Обеспечить освещение дорог, улиц, пешеходных переходов в ночное время; функционирование светофорных объектов. 5. Обновить морально и физически изношенные машины и оборудования. 6. Обеспечить ремонт и модернизация элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов. 7. Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. 8. Обеспечить предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 8. | Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы | 1. [Развитие пассажирского транспорта](#P332) общего пользования города Тынды  2. [Развитие улично-дорожной сети](#P580) города Тынды.  3.[Обеспечение безопасности](#P998) дорожного движения городе Тында. |
| 9. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы, этапы не выделяются |
| 10. | Объемы ассигнований городского бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет  1 340 368 208,36 рубля, в том числе по годам | | | |  | | | | |  | |  | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет  711 653 827,15 рубля, в том числе по годам: | | Год финансирования | Всего, тыс. руб. | местный бюджет | областной бюджет | | Год финансирования | Год финансирования | Год финансирования | Год финансирования | | | 2018 | 69 664 481,93 | 55 454 054,93 | 14 210 427,00 | | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | | 2019 | 85 675 487,31 | 71 178 873,31 | 14 496 614,00 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | | 2020 | 130 790 448,08 | 69 350 164,04 | 61 440 284,04 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | | | 2021 | 442 174 242,33 | 87 782 302, 65 | 354 391 939,68 | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | | | 2022 | 214 898 536,24 | 84 785 214,74 | 130 113 321,50 | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | | | 2023 | 78 220 535,75 | 58 401 647,52 | 19 818 888,23 | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | | 2024 | 324 515 810,52 | 311 679 980,52 | 12 835 830,00 | | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | | | **Всего** | 1 345 939 542,16 | 738 632 237,71 | 607 307 304,45 | | **Всего** | **Всего** | **Всего** | **Всего** | | |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля населения города, обеспеченного услугами транспорта общего пользования, к концу 2024 года составит 90 % от общей численности населения города. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием до 71 км.  3. Снижение количества ДТП на 12 % к концу 2024 года |

# 2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дороги и улицы города Тынды являются неотъемлемой частью города. Как в любом населенном пункте, дороги представляют собой жизненно важную сеть для движения автотранспортных средств, транспортировки грузов, перемещения граждан.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Общественный автомобильный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности города, базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня его жизни. Устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.

Согласно Транспортной [стратегии](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC6CAD3DE4CB5E434690DF996711E8DBF7382041970389Ez0U0M) Российской Федерации на период до 2030 года общественный транспорт должен перейти в качественное новое целевое состояние, обеспечивающее доступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение устойчивой связи города с магистральной сетью транспортных коммуникаций и ценовой доступности услуг общественного автомобильного транспорта, имеющих социальную значимость.

Основная цель муниципальной политики в области общественного пассажирского автомобильного транспорта – его сохранение и развитие, поддержание стоимости проезда на социально приемлемом уровне, повышение безопасности и качества транспортных услуг.

Регулирование цен, а также высокий уровень социальной нагрузки привели к низкой рентабельности и убыточности пассажирских перевозок. Это обусловлено снижением объемов предоставляемых услуг при сохранении всей инфраструктуры автомобильного общественного транспорта и незначительном снижении численности производственного персонала, отставанием роста доходов от роста цен на потребляемые транспортом топливо, материалы и технические средства.

В этих условиях сохранение и формирование устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта требует повышения эффективности расходования бюджетных средств на основе совершенствования системы среднесрочного планирования, программно-целевого подхода к решению этих вопросов.

Муниципальная политика в области обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения предполагает использование механизмов компенсации потерь в доходах транспортных компаний, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские автомобильные перевозки.

По транспортным магистралям и улицам города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и инженерных сооружений.

Транспортная система города обеспечивает единство экономического пространства, и по типу взаимосвязи с различными секторами экономики имеет особое значение.

Транспортное обслуживание населения города Тынды осуществляется семью муниципальными автобусным маршрутам. Конечные остановки маршрутов находятся в диаметрально противоположных частях города. Общее количество автобусных остановок – 82 шт. Автовокзалов – нет.

Уровень благоустройства города остается низким. Только 64% дорог имеют усовершенствованное покрытие. Подземными водостоками оборудовано 2,5% дорог.

В последнее время остро обозначилась проблема состояния внутриквартальных улиц и проездов. Вызывает тревогу также состояние дорожных инженерных сооружений. В частности в капитальном ремонте нуждается мостовое сооружение, соединяющее микрорайон Беленький с центральной частью города.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:

- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна;

- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;

- движение грузового транспорта в жилой зоне и др.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития дорожно-уличной сети города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива автотранспорта, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП. Сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества разметки, искусственных дорожных неровностей и пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог

Решение транспортных проблем возможно, путем ремонта и реконструкции дорог, транспортных сооружений, т.к. именно они обеспечивают перераспределение транспортных потоков, повышают пропускную способность на основных магистралях, уменьшая плотности транспортных средств на перекрестках. Формированием комплекса практических действий и решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Актуальной проблемой является низкий уровень внедрения инновационных технологий и материалов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности. В настоящее время разрабатывается много инноваций, направленных на повышение экологической безопасности, эффективности управления на транспорте, на совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик дорожных покрытий и повышение их долговечности.

Имеющиеся на сегодняшний день проблемы развития транспортной системы носят системный характер и требуют комплексного подхода к их решению.

# 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

# муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые

# конечные результаты

Приоритеты муниципальной политики в области дорожного хозяйства и в сфере транспорта города Тынды разработаны в соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы.

Целью муниципальной программы является обеспечение транспортной доступности путем, увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, а так же обеспечение безопасной жизнедеятельности территорий, объектов и граждан города Тынды.

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

# Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень доступности транспортных услуг, увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП на дорогах города.

# 4. Система программных мероприятий и их обоснование

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм, предусматривающих комплекс мероприятий, направленных на достижение цели, решение задач муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» позволит обеспечить повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей населения города в перевозках, в том числе обновление подвижного состава транспорта, увеличить уровень безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

В подпрограмму «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» входит следующие основное мероприятие: «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения», включающие в себя мероприятия по приобретению автобусов и внедрению навигационно – информационных технологий.

Реализация подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети и дорожного хозяйства города Тынды» позволит обеспечить увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, приведение и поддержание в нормативном состоянии большей протяженности городских дорог и увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

В подпрограмму «Развитие улично-дорожной сети и дорожного хозяйства города Тынды» входят следующие основные мероприятия:

1) «Содержание и управление дорожным хозяйством»;

2) «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования»;

3) «Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения»;

4) «Муниципальный дорожный фонд», включает в себя мероприятие по ремонту дорог, тротуаров, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, закупку и доставку дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки.

Реализация подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынды» позволит увеличить уровень безопасности участников дорожного движения.

В подпрограмму входят основное мероприятия:

1. «Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения».

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

# 5. Сведения об основных мерах правового регулирования

# в сфере реализации муниципальной программы

Программа базируется на положениях:

- [Конституции](consultantplus://offline/ref=5B2B57E2385331BE5125EC010F2210806F45351A80891829583ED128P5F) Российской Федерации;

- Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=5B2B57E2385331BE5125EC010F2210806C4B321E8ADE4F2B096BDF808429PBF) Российской Федерации;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBCEE027B9DE1720766967DE6039B68BC0DDCEB5FDA84C00A78A2EE012K224A) от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=FBCEE027B9DE1720766967DE6039B68BC0DDCCB2FAA84C00A78A2EE012K224A) от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;

- п[остановление](consultantplus://offline/ref=FBCEE027B9DE1720766979D37655E88EC1D093BDFBA84556FCD575BD452D351FK325A) Правительства Амурской области от 15 июля 2010 г. № 383 «О Концепции инновационного развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства Амурской области на 2010 – 2020 годы»;

- [постановление](consultantplus://offline/ref=FBCEE027B9DE1720766967DE6039B68BC0DBC5B4FDA44C00A78A2EE012K224A) Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- [Закон](consultantplus://offline/ref=FBCEE027B9DE1720766979D37655E88EC1D093BDFEA04152FCD575BD452D351FK325A) Амурской области от 22 декабря 2004 г. № 394-ОЗ «Об автомобильном пассажирском транспорте в Амурской области»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009г. № 2094 –р. «Стратегия социально – экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33BA4906E67805E57C19452D87D1D161BAC44EADL3TAH) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устава города Тынды.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

# 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основным источником финансирования программы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения «О городском бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Программа предполагает привлечение финансирования средств городского, областного и федерального бюджетов. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

# 7. Планируемые показатели эффективности

# муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств бюджетов всех уровней будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

1. Увеличить протяжённость дорог соответствующих требованиям правил эксплуатации автомобильных дорог.
2. Провести полную инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства.
3. Повысить дисциплину водителей, пешеходов и других участников дорожного движения путем усиления пропаганды безопасности дорожного движения.
4. Сократить количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
5. Обновить морально и физически устаревших машин и оборудования.
6. Увеличить количество пассажиров перевезенных городскими автобусными маршрутами.
7. Обеспечить содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движению.

# Риски реализации муниципальной программы.

# Меры управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Макроэкономические риски обусловлены неблагоприятным изменением макроэкономической ситуации, что может привести к серьезному снижению объема инвестиций и недостаточному ресурсному обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы. Такой сценарий развития будет характеризоваться отказом от реализации новых долгосрочных проектов и может привести к нарастанию объемов незавершенного строительства и невыполнению поставленных целей.

2. Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к изменениям внешних условий. Указанный риск может быть вызван, в частности, излишней бюрократизацией процедур актуализации и корректировки муниципальной программы. Он может быть минимизирован путем организации контроля результатов по основным направлениям реализации муниципальной программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей муниципальной программы. Это позволит обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных механизмов достижения целей муниципальной программы.

3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей эффективности муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

# I. Подпрограмма «[Развитие пассажирского транспорта](#P332) общего пользования города Тынды»

# 1. Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | [Развитие пассажирского транспорта](#P332) общего пользования города Тынды (далее – подпрограмма) |
| 2. | Координатор подпрограммы | Администрация города Тынды |
| 3. | Участники подпрограммы | Администрация города Тынды;  Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, обеспечения транспортной доступности и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения и создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры |
| 5. | Задачи подпрограммы | Повысить качество перевозок в городском сообщении на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшение его структуры, повышение качества транспортного обслуживания населения и улучшение экологической обстановки |
| 6. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы, этапы не выделяются |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограмм | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет  50 951 632,01 рубля, в том числе по годам | | | | | Год финансирования | Всего, тыс. руб. | местный бюджет | областной бюджет | | 2018 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | 2019 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | | 2020 | 9 516 062,59 | 2 837 370,50 | 6678692,09 | | 2021 | 18 145 923,23 | 8 745 230,39 | 9 400 692,84 | | 2022 | 19 650 456,29 | 8 057 860,99 | 11 592 595,30 | | 2023 | 3 437 794,07 | 166 795,84 | 3 270 998,23 | | 2024 | 166 795,83 | 166 795,83 | 0,00 | | **Всего** | 50 951 632,01 | 20 008 653,55 | 30 942 978,46 | |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий позволит  -приобрети 6 автобусов;  - обеспечить контроль и диспетчеризацию маршрутных перевозок пассажиров;  - провести ремонт и строительство автобусных остановок |

# 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Общественный автомобильный транспорт является одним из важных факторов обеспечения жизнедеятельности города, базовой инфраструктурой экономического роста и значимым фактором повышения уровня жизни в районе. Его устойчивое, сбалансированное и эффективное развитие служит необходимым условием обеспечения темпов экономического роста, повышения качества жизни населения, создания социально ориентированной экономики.

В последние годы значительно возросла системообразующая роль транспорта и повысилась взаимосвязь задач его развития с приоритетами социально-экономических преобразований области.

Транспортная система обеспечивает единство экономического пространства, и по типу взаимосвязи с различными секторами экономики. Эффективное функционирование транспортной системы города имеет высокое значение.

Общая протяженность муниципальных маршрутов города составляет 118,976 километров. В настоящие время транспортное обслуживание населения города Тынды осуществляется семи муниципальным автобусным маршрутам: № 1, №2, №3, №4, №5, №7, №8. Конечные остановки маршрутов находятся в диаметрально противоположных частях города. Общие количество остановок – 82 шт. Автовокзалов – нет. Планомерно ведется обустройство автобусных остановок. Трассы маршрутов проложены таким образом, что практически все микрофоны города охвачены маршрутной сетью.

Транспортное обслуживание населения осуществляется перевозчиками на основании договоров с победителями конкурса на право обслуживания муниципальных регулярных автобусных маршрутов. Срок действия договоров – 5 лет. Все перевозчики объединены в две группы. Первая группа обслуживает маршруты № 1, №3, №4, №5, №8, вторая — маршруты №2,№7.

Для организации контроля над осуществлением пассажирских перевозок в составе МУП «Автотранссервис» создана диспетчерская служба. Автобусы, задействованные на обслуживании городских маршрутов и оснащены приборами ГЛОНАСС «Автограф». Необходимо провести работу по переключению бортового оборудования автотранспорта на единую диспетчерскую ООО «РНИЦ», что требует значительных финансовых затрат со стороны организации и индивидуальных предпринимателей. С целью снижения (компенсации) расходов со стороны органов местного самоуправления предусмотрены субсидии юридическим лицам, выполняющим работы, по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения и сетей наружного освещения.

Для перевозок пассажиров используются автобусы класса М2, тМ3 марок ПА3-3205 (и модификации). ГАЗ-32213 (и модификации). Общее количество автобусов ПАЗ – 36 шт. ГАЗ – 7 шт. Ежедневно на линии работает порядка 22 автобусов. Износ автобусного парка приближается к 70 – 80%. Обновление автобусного парка – это одна из первоочередных задач. Большая часть из эксплуатируемых сегодня машин служит горожанам более 10 лет.

# 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

# подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в [концепции](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA156C0C8D4D946E8EE3C3001FB917E419AB83A8E05197038z9U6M) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Транспортной [стратегии](consultantplus://offline/ref=F62336641F993A7AF3B7462DFB0DBCA15EC6CAD3DE4CB5E434690DF996711E8DBF7382041970389Ez0U0M) Российской Федерации на период до 2030 года.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе автомобильного пассажирского транспорта, транспортный комплекс города не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам города.

Развитие транспортной системы города требует принятие неотложных мер, направленных на модернизацию.

Действующие федеральные нормативные документы, в том числе распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О транспортной стратегии Российской Федерации» и Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33BA4906E67805E57C19452D87D1D161BAC44EADL3TAH) от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», также указывают на необходимость развития автомобильного пассажирского транспорта, повышение качества и доступности транспортных услуг для населения.

Проведенный анализ ситуации в транспортном комплексе города подтверждает целесообразность и необходимость решения проблем развития транспортного комплекса путем реализации долгосрочной целевой подпрограммы по развитию транспортного комплекса города.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, обеспечения транспортной доступности и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения и создание современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- повысить качество перевозок в городском сообщении на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшение его структуры, повышение качества транспортного обслуживания населения и улучшение экологической обстановки.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий входящих в программу.

Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить уровень доступности транспортных услуг;

- в результате увеличения количества выполняемых рейсов, увеличится количество перевезенных пассажиров;

- пополнение и обновление подвижного состава позволят повысить регулярность движения автомобильного транспорта.

Проблемы, задачи и результаты реализации подпрограммы представлены в Приложение № 1 к настоящей муниципальной программе.

# 4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

В целях достижения прогнозируемых показателей результативности и эффективности подпрограммы планируется реализация основного мероприятия «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения».

В рамках данного мероприятия определенных в программе целей и задач, объедены по следующим направлениям:

1. Повысить транспортную доступность, обеспечить условия для реализации потребностей населения города в перевозках, в том числе обновление подвижного состава транспорта. В период реализации подпрограммы будут проведены мероприятия по приобретению пассажирских автобусов в соответствии с оптимальным типа-размерным рядом пассажирских автобусов для соответствующих видов перевозок.

Важнейшей задачей реформирования городского пассажирского транспорта является замена морально и физически устаревших транспортных средств, задействованных на перевозках. А также внедрение навигационно-информационные технологий путем обеспечения подключения бортового оборудования автотранспорта на единую диспетчерскую ООО «РНИЦ».

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» и Указом Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» в целях устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, защиты интересов пассажиров от актов незаконного вмешательства, программой предусматривается реализация мероприятий, направленных на информационное, материально-техническое оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Реализация мероприятий позволит повысить безопасность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, защитить интересы пассажиров от актов незаконного вмешательства.

# 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения «О городском бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма предполагает привлечение финансирования средств городского, областного и федерального бюджетов. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

# 6. Планируемые показатели эффективности

# подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий

# Система показателей эффективности подпрограммы включает целевые показатели, характеризующие решение задач и достижение цели подпрограммы, а также показатели, количественно отражающие ход реализации основных мероприятий.

# Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены и непосредственные результаты основных мероприятий представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости – доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице [3](#Par1217).

Коэффициенты значимости показателей

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения»* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**II. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети**

# города Тынды»

# 1.Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети города Тында |
| 2. | Координатор подпрограммы | Администрация города Тынды; |
| 3. | Участники подпрограммы | Администрация города Тынды;  Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды; |
| 4. | Цель подпрограммы | Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, в том числе содержание и дальнейшее развитие сетей наружного освещения дорог и средств регулирования дорожного движения. |
| 5. | Задачи подпрограммы | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.  Обеспечить ремонт и модернизацию элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов |
| 6. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы, этапы не выделяются |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет  1 275 231 443,41 рубля, в том числе по годам: | | | | | Год финансирования | Всего, тыс. руб. | местный бюджет | областной бюджет | | 2018 | 68 026 009,60 | 53 815 582,60 | 14 210 427,00 | | 2019 | 85 540 987,31 | 71 044 373,31 | 14 496 614,00 | | 2020 | 109 096 912,54 | 65 965 122,54 | 43 131 790,00 | | 2021 | 418 211 546,44 | 73 220 299,6 | 344 991 246,84 | | 2022 | 195 224 231,15 | 76 703 504,95 | 118 520 726,20 | | 2023 | 74 782 741,68 | 58 234 851,68 | 16 547 890,00 | | 2024 | 324 349 014,69 | 311 513 184,69 | 12 835 830,00 | | **Всего** | 1 275 231 443,41 | 710 496 919,37 | 564 734 524,04 | |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:  - произвести ремонт дорог и тротуаров общей площадью не менее 101500 м2 к 2024 году, дворовых территорий и проездов - 6000 м2;  - приобрести 6 ед. специализированной техники;  - ежегодно приобретать не менее 500 дорожных знаков и лакокрасочных материалов не менее 3 тонн;  - провести инвентаризацию и паспортизацию всех объектов дорожного хозяйства |

# 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Улично-дорожная сеть Тынды формировалась в годы начала строительства БАМа, когда коллективы строителей строили свои базы и временные посёлки. Поэтому проблемы организации движения городского транспорта связанны с недостаточной шириной проезжей части улиц как внутри бывших поселков, так и соединяющих их магистралей Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города Тынды.

Постановлением мэра города Тынды от 14.02.2011г. № 294 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения. В перечень входит 182 улицы и дороги. Постановлением Администрации города Тынды 23.09.2013г. № 2603 утверждены транспортно-эксплуатационные категории автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования города Тынды. Общая протяженность дорог в г. Тынде составляет 119,976 км, в том числе 78,5 км с усовершенствованным покрытием.

По транспортным магистралям и улицам города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и инженерных сооружений.

Уровень благоустройства города остается низким. В настоящие время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности городского округа, не отвечающих нормативным требованиям составила 39,5 километров.

В последнее время остро обозначилась проблема состояния внутриквартальных улиц и проездов. Вызывает тревогу также состояние дорожных инженерных сооружений.

Основными недостатками дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:

- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна;

- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;

- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;

- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;

- движение грузового транспорта в жилой зоне и др.

На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития дорожно-уличной сети города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива автотранспорта, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.

Решение транспортных проблем возможно, в первую очередь, путем ремонта и реконструкции дорог, транспортных сооружений, т.к. именно они обеспечивают перераспределение транспортных потоков, повышают пропускную способность на основных магистралях, уменьшая простои транспортных средств на перекрестках.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети дорог города во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Ее принятие позволит перейти к проведению ремонтных работ в нормативных объемах и в течение 2018-2024 годов реконструировать большую часть дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, расширить сеть дорог с усовершенствованным покрытием.

Значительная часть муниципальных дорог имеет высокую степень износа и исчерпала свою пропускную способность. Заторы на дорогах снижают скорость движения, что увеличивает транспортные издержки.

Для изменения ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети города, обеспечить ее развитие в соответствии с потребностями экономики и населения, решение этих задач предполагается осуществить на основе настоящей программы.

# 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

# подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Развитием улично-дорожной сети города Тынды является приведение и поддержание в нормативном состоянии большей протяженности городских дорог, снижение общего процента дорог без усовершенствованного покрытия и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, повышение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.

Реализация основных мероприятий подпрограммы способствует достижению поставленной цели: увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям и потребностям населения в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном транспорте, в том числе содержание и дальнейшее развитие сетей наружного освещения дорог и средств регулирования дорожного движения.

Задачами подпрограммы является:

- обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них, что позволит увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям;

- обеспечить ремонт и модернизацию элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов, что позволит отремонтировать освещение дорог, улиц, пешеходных переходов, обеспечить бесперебойное функционирование светофорных объектов.

Мероприятия подпрограммы предусматривают:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей площадью не менее 101500 м2 к 2023 году, дворовых территорий и проездов площадью не менее 6000 м2 и инженерных сооружений на них;

- приобрести 6 ед. специализированной техники;

- освещение дорог, улиц, пешеходных переходов в ночное время; функционирование светофорных объектов;

-обновление морально и физически изношенных машин и оборудования.

- ежегодно приобретать не менее 300 дорожных знаков, и лакокрасочных материалов не менее 3 тонн;

- провести инвентаризацию и паспортизацию всех объектов дорожного хозяйства.

Реализация подпрограммы позволит привести дорожно-уличную сеть в соответствие с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденными письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис и ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

В конечном результате произойдет повышение транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, повышение комфортности транспортных услуг, произойдет дальнейшее развитие и содержание сетей наружного освещения дорог и средств регулирования дорожного движения.

# 4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

В рамках подпрограммы будут реализовываться два основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Содержание и управление дорожным хозяйством» предусматривает следующие мероприятия:

- ремонт дорог;

- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства;

- разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности.

2. Основное мероприятие «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования» « предусматривает мероприятие по приобретению специализированной техники.

3. Основное мероприятие «Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения» предусматривает следующие мероприятия:

- ремонт системы наружного освещения;

- уличное освещение;

- субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения;

- субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения.

4. Основное мероприятие «Муниципальный дорожный фонд» предусматривает следующие мероприятия:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение);

- разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности;

- строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства;

- осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения «О городском бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма предполагает привлечение финансирования средств городского, областного и федерального бюджетов. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

# 6. Планируемые показатели эффективности

# подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий

# Система показателей эффективности подпрограммы включает целевые показатели, характеризующие решение задач и достижение цели подпрограммы, а также показатели, количественно отражающие ход реализации основных мероприятий.

# Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены и непосредственные результаты основных мероприятий представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости – доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице [3](#Par1217).

Коэффициенты значимости показателей

Таблица [2](#Par1217)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Основное мероприятие: «Содержание и управление дорожным хозяйством»*** | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ремонт дорог | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ***Основное мероприятие «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования»*** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Приобретение специализированной техники | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ***Основное мероприятие «Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения»*** | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ремонт системы наружного освещения | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Уличное освещение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ***Основное мероприятие «Муниципальный дорожный фонд»*** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

# III. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного

# движения в городе Тында»

# 1.Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында |
| 2. | Координаторы подпрограммы | Администрация города Тынды; |
| 3. | Участники подпрограммы | Администрация города Тынды;  Управление образование Администрации города Тынды |
| 4. | Цель подпрограммы | Обеспечение безопасной жизнедеятельности территорий, объектов и граждан города Тынды |
| 5. | Задачи подпрограммы | Обеспечить ремонт и модернизация элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов.  Обеспечить предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 6. | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы, этапы не выделяются |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | : Общая сумма расходов на реализацию мероприятий составляет  14 039 694,08 рубля, в том числе по годам | | | | | Год финансирования | Всего, тыс. руб. | местный бюджет | областной бюджет | | 2018 | 1 638 372,33 | 1 638 372,33 | 0,00 | | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 2020 | 12 177 472,95 | 547 671,00 | 11 629 801,95 | | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 |  | | 2022 | 23 848,80 | 23 848,80 | 0,00 | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Всего** | 14 039 694,08 | 2 409 892,13 | 11 629 801,95 | |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения.  2. Создание благоприятных условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах города.  3. Приобретение элементов искусственных дорожных неровностей. |

# 2.Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обстановка на дорогах России и всего мира представляет реальную опасность демографии и национальной безопасности государства. За последние 10 лет в Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибли 315 тысяч человек, более 2 млн. получили увечья, нанесен значительный ущерб экономике страны.

Ежегодно на дорогах России гибнет и получает увечье количество граждан, соизмеримое с населением крупного областного центра, в том числе гибнет более 1 тысячи детей и около 25 тыс. получают различные ранения.

Аварийность связана со многими объективными факторами: ростом автомобилизации населения, нарастающей диспропорцией между количеством транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей. Однако основной причиной является крайне низкая дисциплина как водителей, так и пешеходов.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем комплексной реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, при совместном участии отдела жилищно-коммунального дорожного хозяйства администрации города Тынды, управления образования администрации города Тынды.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында позволит решить ряд проблем по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города.

# 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

# муниципальной подпрограммы, цели, задачи

# и ожидаемые конечные результаты

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются обеспечить безопасность жизнедеятельности территорий, объектов и граждан города Тынды. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- предупредить опасное поведение участников дорожного движения путем ремонта и модернизация элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждении для обустройства дорог и пешеходных переходов

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения.

Реализация программных мероприятий будет способствовать повышению уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения и созданию благоприятных условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на улицах города.

# 4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня знаний по безопасности движения у юных участников дорожного движения и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. В рамках подпрограммы будут реализовываться два основных мероприятия:

1. Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения», которое предусматривает:

- уменьшение затрат на содержание и эксплуатацию искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений дорог и пешеходных переходов за счет модернизации и ремонта;

- повышение уровня знаний по безопасности движения у юных участников дорожного движения и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов за счет организации деятельности отрядов юных инспекторов движения в образовательных учреждениях города. Организацию и проведение ежегодного конкурса – соревнования «Безопасное колесо». Участие в областных конкурсах – соревнованиях.

# 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения «О городском бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма предполагает привлечение финансирования средств городского, областного и федерального бюджетов. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

# 6. Планируемые показатели эффективности

# подпрограммы и непосредственные результаты мероприятий

# Система показателей эффективности подпрограммы включает целевые показатели, характеризующие решение задач и достижение цели подпрограммы, а также показатели, количественно отражающие ход реализации основных мероприятий.

# Планируемые показатели эффективности настоящей подпрограммы отражены и непосредственные результаты основных мероприятий представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

В целях объективности оценки достижения непосредственных результатов основных мероприятий каждому из них присвоен коэффициент значимости – доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые представлены в таблице [3](#Par1217).

Коэффициенты значимости показателей

Таблица [3](#Par1217)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Подпрограмма « Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында «** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения»*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение №1

# Проблемы, задачи и результаты муниципальной программы

| N  п/п | Формулировка  решаемой  проблемы | Наименование  задачи  муниципальной  программы | Наименование  подпрограммы\* (основных мероприятий)  направленной  на решение  задачи | Сроки и  этапы  реализации подпрограммы (основных мероприятий) | Ожидаемый конечный  результат  программы (основных мероприятий) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качественная характеристика | Количественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Высокий износ подвижного состава; отсутствие транспортных средств, предназначенных для перевозки малоимущих групп населения | Повышение качества перевозок в городском сообщении на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшение его структуры, повышение качества транспортного обслуживания населения и улучшение экологической обстановки | Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды»/  Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса» | 2018-2024 годы, этапы не выделяются.  . | Обновления парка пассажирских транспортных средств. | Приобретение 6 автобусов. |
| 2. | Повышение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, защита интересов пассажиров от актов незаконного вмешательства | Внедрение автоматизированной системы управления городскими перевозками, обеспечение муниципального транспорта современными техническими средствами связи и информатизации на основе использования современных телекоммуникационных и навигационных систем ГЛОНАСС/GPS | Установка систем на 16 ед. автотранспортной техники за период действия программы |
| 3. | Несоответствие протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям. | Обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды»/  Основное мероприятие: «Содержание и управление дорожным хозяйством» | 2018-2024 годы, этапы не выделяются.  . | Повышение транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильных дорог,  повышение комфортности транспортных услуг, приведение дорог по условиям безопасности к нормативному уровню. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользование местного значения, несоответствующих эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности движения до 25%. |
|  | Обеспечить ремонт и модернизацию элементов искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждений для обустройства дорог и пешеходных переходов. Приобретение дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды»/  Основное мероприятие «Муниципальный дорожный фонд» |
| 4. | Освещение дорог, улиц, пешеходных переходов в ночное время; функционирование светофорных объектов. | Освещение дорог, улиц, пешеходных переходов в ночное время; функционирование светофорных объектов. | Содержание и дальнейшее развитие сетей наружного освещения дорог и средств регулирования дорожного движения. | Протяженность линий наружного освещения по года составляет 58,995 км.  Количество светофорных объектов- 3 шт. |
| 5. | Несоответствие протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям. | Выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. | Повышение транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильных дорог,  повышение комфортности транспортных услуг, приведение дорог по условиям безопасности к нормативному уровню. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользование местного значения, несоответствующих эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности движения до 25%. |
| 6. | Содержание и благоустройство дорог и улиц города, обеспечение дорожной деятельности. | Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Тынды»/  Основное мероприятие «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования | 2018-2024 годы, этапы не выделяются. | Степень износа дорожно-строительной техники достигает 90%, что не позволяет содержать в надлежащем состоянии дорожно-уличную сеть. | Приобретение экскаватора, автомобиля с манипулятором (с возможностью использования как эвакуатор), снегоуборочной техники |
| 7. | Износ элементов искусственных дорожных неровностей, леерных ограждении ввиду интенсивной эксплуатации | Обеспечить ремонт и модернизация элементов искусственных дорожных неровностей, леерных ограждении для обустройства дорог и пешеходных переходов | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында «/  Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения» | 2018-2024 годы, этапы не выделяются. | Обеспечить нормативное состояние искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждении дорог и пешеходных переходов. | Уменьшение затрат на содержание и эксплуатацию искусственных дорожных неровностей, светофорных объектов, леерных ограждении дорог и пешеходных переходов. |
| 8. | Увеличение количества правонарушений в сфере дорожного движения, ДТП и пострадавших в них. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения у юных участников дорожного движения. | 1.Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения в учебных заведениях.  1. Организация и ежегодное проведение конкурса – соревнования «Безопасное колесо». Участие в областных конкурсах – соревнованиях. |

Приложение №2

# Система основных мероприятий и плановых показателей

# реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Срок реализации | | Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | | | Отношение последнего года к базисному году, % |
| начало | завершение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 - 2024годы"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды, Управление образования Администрации города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения"** |
| 1.1.1. | Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города | 2018 | 2024 |  | Проведение мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения города |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 1.1.1.1 | Приобретение автобусов | 2018 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Количество приобретенных автобусов шт. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.1.2 | Ремонт и строительство автобусных остановок | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Оборудовано автобусных остановок шт. |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 1.1.1.3 | Закупка карт маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Закуплено карт шт. |  | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 100 |
| 1.1.1.4 | Внедрение навигационно- информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС (в целях контроля и диспетчеризации маршрутных перевозок пассажиров) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Внедрение навигационно- информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, да/нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 100 |
| 1.1.1.5 | Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 1.1.1.5.1 | Выполнение работ, оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городаТынды по маршруту № 2 | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 1.1.1.5.2 | Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды по маршруту №№ 1,3,4,5,8,8Т,9"Дачный" | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, да/нет | да |  |  | да | да | да | да | да | 100 |
| 1.1.1.6 | Приобретение оборудования для оплаты проезда в автобусах (терминалы для оплаты по банковским и социальным картам) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, да/нет | нет |  |  |  | да |  |  |  | 100 |
| 1.1.1.7 | Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по организации транспортного обслуживания населения,связанных с осуществлением регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам города Тынды | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Осуществление субсидирования юридических лиц в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат | нет |  |  |  | да | да |  |  | 100 |
| **1.1.2.** | **Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения** | 2020 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Приобретено в лизинг автобусов (в рамках соглашения о софинансировании) | - | - | - | 7 | 7\*+2\*\* | 7\*+2\*\* | 2\*\* | - | 100 |
| \*приобретено в 2020 году,\*\*2021 году |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.** | **Ремонт дорог** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Выполнение работ по ремонту содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.1.2. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды |
| 2.1.3. | Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности. | 2018 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды. | Проведение мероприятий в соответствии с законодательством о дорожной деятельности. | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.1.3.1 | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Типовой инструкций по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования (инструкция ВСН 1-83). |  |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. |  | 75 | 80 | 91 | 113 | 136 | 157 | 170 | 100 |
| 2.1.3.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015г. №1440) |  |  | Администрация города Тынды | Разработано программ, ед. |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.1.3.3 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения городского округа города Тынды |  |  | Администрация города Тынды | Разработано программ, ед. |  |  |  | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.1.3.4 | Закупка бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных (крупногабаритных) или опасных грузов |  |  | Администрация города Тынды | Закуплено бланков, шт. |  | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.1.3.5 | Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков под автодорогами казны города Тынды, оформление права муниципальной собственности города Тынды на объекты дорожного хозяйства. |  |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Поставлено на кадастровый учет, шт. | 1500 | - | - | 15 | 25 | 25 | 25 | - | 100 |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2021 | 2024 | Администрация города Тынды | Дополнительное финансирование дорожной деятельности | нет | - | - | - | да | да | да | да | 100 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие «Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования»** | 2018 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования, да/нет |  | нет | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.2.1. | Приобретение специализированной техники (машина дорожная) |  |  |  | Количество приобретённой специализированной техники, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Содержание сетей НО, средств регулирования дорожного движения, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.3.1. | Ремонт системы наружного освещения | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Общая протяженность линий наружного освещения, км. | 70,5 | 73,1 | 76,1 | 76,3 | 80 | 80 |  |  | 100 |
| 2.3.2. | Уличное освещение | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Оплата за потребленную сетями наружного освещения электроэнергию, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.3.3. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Предоставление субсидииюридическим лицам, да/нет. | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.3.4. | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения |  |  | Администрация города Тынды | Предоставление субсидииюридическим лицам, да/нет. | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | Администрации города Тынды | Протяженность дорог находящихся в нормативном состоянии, % | 21,7 | 22 | 23,9 | 25,5 | 29,2 |  |  |  | 100 |
| 2.4.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (санитарная вырубка полос отвода) |  |  | Администрация города Тынды, | Санитарная вырубка кустарника и деревьев в полосе отвода автомобильных дорог, да/нет. | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.4.1.2. | Обеспечение мероприятий по БДД (закупка и доставка дорожных знаков и лакокрасочных материалов для дорожной разметки для нужд города Тынды) |  |  | Администрация города Тынды, | Количество приобретённых дорожных знаков, шт. |  | 202 | 111 | 120 |  |  |  |  | 100 |
| Объем приобретенных лакокрасочных материалов, кг. |  | 560 | 420 | 550 |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.1.3. | Разработка проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и объектов придорожного сервиса | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.** | **Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение):** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Выполнение мероприятий по ремонту дорог, дворовых территорий МКД, обстановки дорог, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| **2.4.2.1.** | **Ремонт и усиления дорог в рамках строительства газопровода "Сила Сибири"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 0,382 | 1,472 | - | - | - | - | - | 100 |
|
| **2.4.2.1.1** | **Выполнение работ по ремонту участка дороги улиц Кирова-Рижская** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.1.2** | **Выполнение работ по ремонту участка дороги улицы Киевской.** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.1.3** | **Выполнение работ по ремонту участка дороги улицы Северная Объездная** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  | 1,472 |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.2** | **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров, в т.ч.:** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Площадь отремонтированных дворовых территорий, лестниц, проездов, м2. |  | 272 |  | - | - | - | - | - | 100 |
|
| **2.4.2.2.1** | **Выполнение работ по ремонту тротуара в районе МКД № 11, 13 ул. Московских строителей** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Общая протяженность отремонтированных тротуаров, м. |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.2.2** | **Выполнение работ по ремонту лестничных маршей на подходе к дому №21 улицы Московских строителей** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Общая протяженность отремонтированных лестничных маршей, м. |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.2.2.3** | **Выполнение работ по ремонту дворовых территорий жилых домов № 52, 54, 56, 66 по ул. Красная Пресня** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Общая площадь отремонтированных дворовых территорий, тыс. м2. |  |  |  |  |  | 11 | 5 |  | 100 |
| **2.4.3.** | **Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности** | 2018 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрация города Тынды | Количество паспортизированных объектов дорожного хозяйства, ед. |  | 136 | 166 |  |  |  |  |  | 100 |
|
| 2.4.3.1. | Формирование постановка на кадастровый учет земельных участков под автодорогами казны города Тынды, оформление права муниципальной собственности город Тынды на объекты дорожного хозяйства. | 2018 | 2024 | Управление муниципального имущества и земельных отношений | Общая протяженность автодорог поставленных на кадастровый учет, км. |  | 72,81 | 74,57 | 83,49 |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.3.2. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015г. №1440). | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано программ КРТИ, ед. |  | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.4.3.3. | Закупка бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных (крупногабаритных) или опасных грузов. | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Закуплено бланков специальных разрешений, шт. |  | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| **2.4.4.** | **Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства.** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети в рамках благоустройства, да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| **2.4.5.** | **Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области)** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Отремонтировано участков дорог и тратуаров за отчетный период/ с нарастающим итогом, км. |  | 2,154/ 2,154 | 1,876/ 4,030 | 1,9/ | 4,5/ |  |  |  | 100 |
| 5,93 | 10,43 |
| **2.4.5.1** | **Ремонт дорог и искусственных сооружений на них улично - дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 797 | 804 | 1431 | 5473 | 210,1 | 0,1 | 0,6 | 100 |
| 2.4.5.1.1 | Ремонт участка дороги ул. Мохортова и подъезда к МФЦ | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.2 | Ремонт участка дороги улицы Первомайская | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 107 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.3 | Ремонт участка дороги ул. Геологов (от ул. Солнечная до ул. Сосновая) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.4 | Ремонт участка дороги ул. В.-Набережная, от ул. Хвойной (ООО"Эдиссея") до маг. Продукты. | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.5 | Ремонт тротуара по ул Студенческий проезд, в районе дома №57, ул. Кр. Пресня. | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 125 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.6 | Ремонт проезд от ул. В.Набережная к т.ц. АРБАТ. (Бывшая ул. Речная). | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 74 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.7 | Ремонт тротуара от моста ч/р.Шахтаум в сторону мкр. Таёжный | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 217 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.8 | Ремонт участка дороги ул. Алтайская. | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.9 | Ремонт участка тротуара и покрытия дороги ул. Школьной в районе маг. "Хлеб да Соль" | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.10 | Ремонт участка дороги ул. Таёжная и подъезда к поликлинике ГАУЗ АО "Тындинская больница" | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.11 | Ремонт участка дороги ул Верхне Набережная от д. 17 до выезда из "Китай города" ул. Северная | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.12 | Ремонт участка ул. Амурская о д. 11 до д. 20а | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.13 | Асфальтирование площадки остановки (школьный автобус), ремонт участка дороги ул. Мохортова до СОШ № 6 | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  | 87 |  |  | 210 |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.14 | Ремонт участка дороги, обустройство тротуара по ул. Дин Рида от автобусной остановки до д. 23 | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  | 171 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.15 | Ремонт участка дороги от площади 25 лет БАМа до ул. Мохортова | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.16 | Ремонт участка дороги ул. Таежная (от поворота маг. "Кулинария ул. Таежная, 15А до д/с № 12 ул. красная Пресня, 30) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  | 238 |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.17 | Ремонт участока дороги ул. Светлая, ул. Интернациональная от д.№ 10 до д. № 15, № 16 мкр. Беленький | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  | 471 |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.18 | Ремонт участка автодороги ул. Гагарина | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  | 232 | 987 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.19 | Асфальтирование участка дороги, обустройство тротуара, площадки остановки автобуса "Народная", по ул. Дальневосточная | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  | 100 | 364 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.20 | Ремонт дороги ул. Сосновый бор от ФАД А-360 до пер. Зеленый | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  | 318 | 199 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.21 | Ремонт участка дороги ул. 8-Марта | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  | 310 | 79 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.22 | Ремонт участка автомобильной дороги проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д "Арбат" (бывшая ул. Речная), обустройство тротуара | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.23 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Северная объездная | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 608 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.24 | Ремонт участка автомобильной дороги проезда от ул. Сосновый бор до здания роддома до ГАУЗ АО "Тындинской больницы" | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.25 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Верхне-Набережная, Новотындинская, Монтажников, Геологов | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 1835 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.26 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Усть-Илимская (от ул. Верхненабережной до ул. Мохортова 5) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.27 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновый бор устройство сетей НО | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.28 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" до ул. Кирова | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, км |  |  |  |  | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 100 |
| 2.4.5.1.29 | Ремонт участка дорог п. Дирекции, ул. Воронежской через Фестивальную до примыкания к ул. Красная Пресня | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.30 | Ремонт участка дороги ул. Спортивная до ЦДТ г. Тында | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.31 | Ремонт участка дороги ул. Заречная, ул. Привокзальная | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.32 | Ремонт участка дороги ул. Депутатская, ул. Красная Пресня, ул. Московских Строителей | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.33 | Ремонт участка дороги ул. Октябрьская, ул. Аямовская | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.34 | Ремонт участка дороги ул. Профсоюзная, ул. Красная Пресня 10,14,16,18 | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.35 | Устройство асфальтового покрытия ул. Радистов | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.1.36 | Ремонт участка дороги от ул. Привокзальная - п. Первомайский | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Протяженность отремонтированного покрытия дорог, м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.4.5.2 | Мероприятия по проведению экспертизы (строительному контролю) выполненных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2019 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение экспертизы выполненных работ по ремонту УДС, да/нет |  | - | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.4.5.3 | Затраты на содержание и эксплуатацию комплексов фотовидиофиксации нарушений ПДД, в том числе: | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Содержание и эксплуатация комплексов ФВФ нарушений ПДД, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.4.5.3.1 | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации 2-х комплексов фотовидеофиксации «КРИС»П | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Содержание и эксплуатация 2-х комплексов ФВФ КРИС-П, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| 2.4.5.3.2 | Расходы на проведение работ (оказание услуг) по поверке, диагностике и(или) ремонту комплексов фотовидеофиксации «КРИС»П | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Поверено, отремонтировано комплексов ФВФ КРИС-П, шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 100 |
| 2.4.5.3.3 | Расходы по доставке комплексов для поверки, диагностике и ремонта, туда и обратно (оказание транспортных услуг) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Отправлено на поверку, отремонтировано комплексов ФВФ КРИС-П, шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 100 |
| **2.4.5.4** | **Разработка проектно- сметной документации ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них и объектов придорожного сервиса** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |
| **2.4.5.4.1** | **Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороги А-360 до ул. Кирова»** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.5.4.2** | **Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Школьная от ул. Красная Пресня до пер. Зеленый»** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |
| **2.4.5.4.3** | **Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Верхне-Набережная от ФАД А-360 до ул. Кирова** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.5.4.4** | **Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт а/д мкр Беленький (ул. Госпитальная)** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **2.4.5.4.5** | **Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ливневой канализации и тротуров города Тынды** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |
| **2.4.5.5** | **Выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования города Тынды** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Разработано программ, ед. |  | - | - | 1 | - | - | - | - | 100 |
| **2.4.6.** | **Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение мероприятий по совершенствованию организации движения ТС и пешеходов, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| **2.4.6.1** | **Обустройство подходов и пешеходного перехода ч/р ул. Мохортова в районе д.10.** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение мероприятий по совершенствованию организации движения ТС и пешеходов, да/нет |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| **2.5.** | **Основное мероприятие "Региональный проект дорожная сеть"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети |  |  |  |  | да | да | да | да | 100 |
| **2.5.1.** | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети |  |  |  |  | да | да | да | да | 100 |
| **3.** | **Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында "** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление образования Администрации города Тынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения"** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды, Управление образования Администрации города Тынды | Количество охваченных образовательных учреждений, ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 |
| **3.1.1.** | **Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | Проведение мероприятий по БДД, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
| **3.1.2.** | **Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Проведение мероприятий по совершенствованию организации движения ТС и пешеходов, да/нет |  | да | да | да | да | да | да | да | 100 |
|
| 3.1.2.1. | Обустроено пешеходных переходов | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | Обустроено новых пешеходных переходов, ед. |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.1.1 | Пешеходный переход ч/р ул. В.Набережная в районе кафе Берег и пешеходная дорожка. | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | Обустроено новых пешеходных переходов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.2. | Закупка и поставка дорожных ограждений для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети(пешеходные и дорожные ограждения) | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | Установлено дорожных ограждений для обустройства опасных участков дорожно-уличной сети (пешеходные и дорожные ограждения), м |  | 454 | 200 |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.3 | Закупка и поставка элементов искусственных дорожных неровностей для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | Приобретено, установлено элементов искусственных дорожных неровностей для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети, ед. |  | 208 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.4. | Закупка и поставка средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование) | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | приобретено средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.5 | Изготовление и установка леерного ограждения по улице Школьная | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | установка леерного ограждения, м |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.6 | Изготовление и установка леерного ограждения по улице Кирова | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | установка леерного ограждения, м |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.2.7 | Оказание услуг по изготовлению и поставке муляжей комплексов изменения скорости транспортных средств | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | установка леерного ограждения, м |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |
| 3.1.2.8 | Изготовление и установка информационных банненеров в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения | 2018 | 2024 | Управление образования Администрации города Тынды | установка леерного ограждения, м |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |
| **3.1.3.** | **Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, в т.ч.:** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Обустроено пешеходных переходов |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 |
| **3.1.3.1** | **Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, ИДН в том числе в зоне пешеходных переходов** | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Обустроено пешеходными ограждениями, м |  |  |  | 692 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.1.1 | Закупка и поставка элементов искусственных дорожных неровностей | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Закуплено/ установлено ИДН, м. |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.1.2 | Закупка и поставка пешеходных ограждений | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | Закуплено/ установлено пешеходных ограждений, м. |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в т.ч. прилегающих непосредственно к образовательным организациям |  |  | Администрация города Тынды | Модернизировано нерегулируемых пешеходных переходов, ед. |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2.1 | Закупка и поставка средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | светофорное оборудование, ед |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2.2 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Школьная (район МКД 8,9) светофорным объектом | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2.3 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Мохортова (район СОШ № 6) светофорным объектом | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2.4 | Обустройство пешеходного перехода в районе ул.Профсоюзная,14 - Красная Пресня,20 светофорным объектом | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.2.5 | Обустройство пешеходного перехода в районе ул.Профсоюзная,3, 6 светофорным объектом | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.3. | Модернизация светофорных объектов |  |  | Администрация города Тынды | Модернизировано светофорных объектов, ед. |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.3.1 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Школьная | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.3.2 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Мохортова | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.3.3 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Кирова | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |
| 3.1.3.3.4 | Пешеходный переход по ул. Привокзальная (район ж/д вокзала) | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды | установка светофорного объекта, шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |

Приложение №3

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы\*, координатор подпрограммы, участники программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | Оценка расходов ( руб.) | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | Всего | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Тынды на 2018 -2024 годы"** |  | Всего |  |  | 21 0 00 00000 | **1 345 939 542,16** | | **69 664 481,93** | | | **85 675 487,31** | | **130 790 448,08** | | **442 174 242,33** | **214 898 536,24** | | | **78 220 535,75** | **324 515 810,52** |
| Областной бюджет | **607 307 304,45** | | **14 210 427,00** | | | **14 496 614,00** | | **61 440 284,04** | | **354 391 939,68** | **130 113 321,50** | | | **19 818 888,23** | **12 835 830,00** |
| Местный бюджет | **738 632 237,71** | | **55 454 054,93** | | | **71 178 873,31** | | **69 350 164,04** | | **87 782 302,65** | **84 785 214,74** | | | **58 401 647,52** | **311 679 980,52** |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды"** | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего |  |  | 21 1 00 00000 | **56 668 404,67** | | **100,00** | | | **34 500,00** | | **9 516 062,59** | | **23 862 695,89** | **19 650 456,29** | | | **3 437 794,07** | **166 795,83** |
| Областной бюджет | **30 942 978,46** | |  | | |  | | **6 678 692,09** | | **9 400 692,84** | **11 592 595,30** | | | **3 270 998,23** |  |
| Местный бюджет | **25 725 426,21** | | **100,00** | | | **34 500,00** | | **2 837 370,50** | | **14 462 003,05** | **8 057 860,99** | | | **166 795,84** | **166 795,83** |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса и удовлетворения потребностей в транспортных услугах населения»** |  | Всего |  |  | 21 1 01 00000 | 56 668 404,67 | | 100,00 | | | 34 500,00 | | 9 516 062,59 | | 23 862 695,89 | 19 650 456,29 | | | 3 437 794,07 | 166 795,83 |
| Областной бюджет | 30 942 978,46 | |  | | |  | | 6 678 692,09 | | 9 400 692,84 | 11 592 595,30 | | | 3 270 998,23 |  |
| Местный бюджет | 25 725 426,21 | | 100,00 | | | 34 500,00 | | 2 837 370,50 | | 14 462 003,05 | 8 057 860,99 | | | 166 795,84 | 166 795,83 |
| 1.1.1 | **Повышение качества транспортного обслуживания, доступности услуг пассажирского транспорта для населения города** |  | Всего |  |  | 21 1 01 23710 24360 | 17 908 872,66 | | 100,00 | | | 34 500,00 | |  | | 12 874 272,66 | 5 000 000,00 | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 17 908 872,66 | | 100,00 | | | 34 500,00 | |  | | 12 874 272,66 | 5 000 000,00 | | |  |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение автобусов | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0408 | 21 1 01 23710 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.2. | Ремонт и строительство автобусных остановок | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0408 | 21 1 01 23710 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.3 | Закупка карт иаршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 23710 | 34 500,00 | |  | | | 34 500,00 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 34 500,00 | |  | | | 34 500,00 | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.4. | Внедрение навигационно- информационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС (в целях контроля и диспетчеризации маршрутных перевозок пассажиров). | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 23710 | 330 000,00 | |  | | |  | |  | | 330 000,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 330 000,00 | |  | | |  | |  | | 330 000,00 |  | | |  |  |
| **1.1.1.5.** | **Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 23710 | 100,00 | | 100,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | | 100,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.5.1. | Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды по маршруту №2 | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 23710 | 100,00 | | 100,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 100,00 | | 100,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.5.2. | Выполнение работ, оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Тынды по маршруту №№ 1,3,4,5,8,8Т,9"Дачный" | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 23710 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 1.1.1.6 | Приобретение оборудования для оплаты проезда в автобусах (терминалы для оплаты по банковским и социальным картам) | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0408 | 21 1 01 23710 | 527 500,00 | |  | | |  | |  | | 527 500,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 527 500,00 | |  | | |  | |  | | 527 500,00 |  | | |  |  |
| 1.1.1.7 | Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по организации транспортного обслуживания населения,связанных с осуществлением регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным маршрутам города Тынды | Администрация города Тында | Всего | 222 | 0408 | 21 1 01 24360 | 17 016 772,66 | |  | | |  | |  | | 12 016 772,66 | 5 000 000,00 | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 17 016 772,66 | |  | | |  | |  | | 12 016 772,66 | 5 000 000,00 | | |  |  |
| 1.1.2. | **Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения** | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0408 | 21 1 01 S0680 | **38 759 532,01** | |  | | |  | | 9 516 062,59 | | 10 988 423,23 | 14 650 456,29 | | | 3 437 794,07 | 166 795,83 |
| Областной бюджет | 30 942 978,46 | |  | | |  | | 6 678 692,09 | | 9 400 692,84 | 11 592 595,30 | | | 3 270 998,23 |  |
| Местный бюджет | **7 816 553,55** | |  | | |  | | 2 837 370,50 | | 1 587 730,39 | 3 057 860,99 | | | 166 795,84 | 166 795,83 |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Тынды"** | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего |  |  | 21 2 00 00000 | **1 275 231 443,41** | | **68 026 009,60** | | | **85 540 987,31** | | **109 096 912,54** | | **418 211 546,44** | **195 224 231,15** | | | **74 782 741,68** | **324 349 014,69** |
| Областной бюджет | **564 734 524,04** | | **14 210 427,00** | | | **14 496 614,00** | | **43 131 790,00** | | **344 991 246,84** | **118 520 726,20** | | | **16 547 890,00** | **12 835 830,00** |
| Местный бюджет | **710 496 919,37** | | **53 815 582,60** | | | **71 044 373,31** | | **65 965 122,54** | | **73 220 299,60** | **76 703 504,95** | | | **58 234 851,68** | **311 513 184,69** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: "Содержание и управление дорожным хозяйством"** |  | Всего |  |  | 21 2 01 00000 | **779 370 993,06** | | **28 762 142,44** | | | **30 873 338,49** | | **41 727 784,13** | | **291 551 727,66** | **46 282 929,73** | | | **30 846 391,79** | **309 326 678,82** |
| Областной бюджет | **250 000 000,00** | |  | | |  | |  | | **250 000 000,00** |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **529 370 993,06** | | **28 762 142,44** | | | **30 873 338,49** | | **41 727 784,13** | | **41 551 727,66** | **46 282 929,73** | | | **30 846 391,79** | **309 326 678,82** |
| **2.1.1.** | **Ремонт дорог** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 01 23610 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.1.2** | **Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 01 23620 | **199 371 945,30** | | **27 959 200,77** | | | **30 873 338,49** | | **41 075 754,62** | | **41 063 873,50** | **43 914 466,25** | | | **10 852 459,85** | **3 632 851,82** |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **199 371 945,30** | | **27 959 200,77** | | | **30 873 338,49** | | **41 075 754,62** | | **41 063 873,50** | **43 914 466,25** | | | **10 852 459,85** | **3 632 851,82** |
| **2.1.3** | **Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности** |  | Всего |  |  |  | **2 962 825,34** | | **802 941,67** | | |  | | **652 029,51** | | **487 854,16** | **500 000,00** | | | **520 000,00** |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **2 962 825,34** | | **802 941,67** | | |  | | **652 029,51** | | **487 854,16** | **500 000,00** | | | **520 000,00** |  |
| 2.1.3.1 | Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Типовой инструкций по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования (инструкция ВСН 1-83) . | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0409 | 21 2 01 23910 | 1 850 795,83 | | 742 941,67 | | |  | |  | | 87 854,16 | 500 000,00 | | | 520 000,00 |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 850 795,83 | | 742 941,67 | | |  | |  | | 87 854,16 | 500 000,00 | | | 520 000,00 |  |
| 2.1.3.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440). | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 01 23910 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 60 000,00 | | 60 000,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.1.3.3 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения городского округа города Тынды. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 01 23910 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.1.3.4 | Разработка проекта организации дорожного движения городского округа города Тынды. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 01 23910 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.1.3.5 | Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков под автодорогами казны города Тынды, оформление права муниципальной собственности города Тынды на объекты дорожного хозяйства. | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0409 | 21 201 23910 | 1 052 029,51 | |  | | |  | | 652 029,51 | | 400 000,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 052 029,51 | |  | | |  | | 652 029,51 | | 400 000,00 |  | | |  |  |
| 2.1.4. | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 201 53900 | 577 036 222,42 | |  | | |  | |  | | 250 000 000,00 | 1 868 463,48 | | | 19 473 931,94 | 305 693 827,00 |
| Областной бюджет | 250 000 000,00 | |  | | |  | |  | | 250 000 000,00 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 327 036 222,42 | |  | | |  | |  | |  | 1 868 463,48 | | | 19 473 931,94 | 305 693 827,00 |
| **2.2** | **Основное мероприятие "Обновление морально и физически изношенных машин и оборудования"** | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 02 22760 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение специализированной техники (машина дорожная) |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 02 22760 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.3** | **Основное мероприятие "Содержание сетей наружного освещения, средств регулирования дорожного движения"** | Администрация города Тынды | Всего |  |  | 21 2 03 00000 | **115 835 401,15** | | **17 351 386,37** | | | **23 294 353,97** | | **19 440 452,29** | | **26 936 144,25** | **18 837 093,02** | | | **8 466 015,38** | **1 509 955,87** |
| Областной бюджет | 2 831 999,99 | |  | | |  | |  | | 2 831 999,99 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **113 003 401,16** | | **17 351 386,37** | | | **23 294 353,97** | | **19 440 452,29** | | **24 104 144,26** | **18 837 093,02** | | | **8 466 015,38** | **1 509 955,87** |
| 2.3.1 | Ремонт системы наружного освещения | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0503 | 21 204 S7480 | 2 950 000,00 | |  | | |  | |  | | 2 950 000,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 831 999,99 | |  | | |  | |  | | 2 831 999,99 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 118 000,01 | |  | | |  | |  | | 118 000,01 |  | | |  |  |
| 2.3.2 | Уличное освещение | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0503 | 21 2 03 23640 | 60 060 124,54 | | 6 559 117,99 | | | 11 411 621,90 | | 11 821 479,75 | | 12 840 707,45 | 9 087 093,02 | | | 7 176 521,78 | 1 163 582,65 |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 60 060 124,54 | | 6 559 117,99 | | | 11 411 621,90 | | 11 821 479,75 | | 12 840 707,45 | 9 087 093,02 | | | 7 176 521,78 | 1 163 582,65 |
| 2.3.3 | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 03 23650 | **5 833 387,28** | | **792 268,38** | | | **872 344,56** | | **961 038,54** | | **1 049 493,60** | **1 000 000,00** | | | **1 049 493,60** | **108 748,60** |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 5 833 387,28 | | 792 268,38 | | | 872 344,56 | | 961 038,54 | | 1 049 493,60 | 1 000 000,00 | | | 1 049 493,60 | 108 748,60 |
| 2.3.4 | Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0503 | 21 2 03 23660 | **46 991 889,33** | | **10 000 000,00** | | | **11 010 387,51** | | **6 657 934,00** | | **10 095 943,20** | **8 750 000,00** | | | **240 000,00** | **237 624,62** |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 46 991 889,33 | | 10 000 000,00 | | | 11 010 387,51 | | 6 657 934,00 | | 10 095 943,20 | 8 750 000,00 | | | 240 000,00 | 237 624,62 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие "Муниципальный дорожный фонд города Тынды"** | Администрация города Тынды | Всего |  |  | 21 2 04 00000 | **380 025 049,20** | | **21 912 480,79** | | | **31 373 294,85** | | **47 928 676,12** | | **99 723 674,53** | **130 104 208,40** | | | **35 470 334,51** | **13 512 380,00** |
| Областной бюджет | **311 902 524,05** | | **14 210 427,00** | | | **14 496 614,00** | | **43 131 790,00** | | **92 159 246,85** | **118 520 726,20** | | | **16 547 890,00** | **12 835 830,00** |
| Местный бюджет | **68 122 525,15** | | **7 702 053,79** | | | **16 876 680,85** | | **4 796 886,12** | | **7 564 427,68** | **11 583 482,20** | | | **18 922 444,51** | **676 550,00** |
| **2.4.1.** | **Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23890 | **6 337 538,80** | | **1 711 842,89** | | | **1 190 268,51** | | **1 521 556,07** | | **1 913 871,33** |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 6 337 538,80 | | 1 711 842,89 | | | 1 190 268,51 | | 1 521 556,07 | | 1 913 871,33 |  | | |  |  |
| 2.4.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (санитарная вырубка полос отвода) | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23890 | 1 315 608,34 | | 515 608,34 | | | 200 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 315 608,34 | | 515 608,34 | | | 200 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 |  | | |  |  |
| 2.4.1.2 | Обеспечение мероприятий по БДД (закупка и доставка дорожных знаков и лакокрасочных мате риалов для дорожной разметки для нужд города Тынды). | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23890 | 4 891 021,33 | | 1 196 234,55 | | | 859 359,38 | | 1 221 556,07 | | 1 613 871,33 |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 4 891 021,33 | | 1 196 234,55 | | | 859 359,38 | | 1 221 556,07 | | 1 613 871,33 |  | | |  |  |
| 2.4.1.3 | Разработка проектов ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них и объектов придорожного сервиса | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23890 | 130 909,13 | |  | | | 130 909,13 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 130 909,13 | |  | | | 130 909,13 | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.4.2** | **Ремонт дорог и искусственных сооружений на них, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дорожные устройства и обстановка дороги (освещение):** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | **25 093 004,08** | | **4 252 903,04** | | | **11 535 867,38** | |  | |  | **6 645 118,60** | | | **2 659 115,06** |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **25 093 004,08** | | **4 252 903,04** | | | **11 535 867,38** | |  | |  | **6 645 118,60** | | | **2 659 115,06** |  |
| 2.4.2.1 | Ремонт и усиление дорог в рамках строительства газопровода "Сила Сибири" | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 15 381 005,70 | | 3 845 138,32 | | | 11 535 867,38 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 15 381 005,70 | | 3 845 138,32 | | | 11 535 867,38 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.1.1. | Выполнение работ по ремонту участка дороги улиц Кирова-Рижская | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 1 789 623,94 | | 1 789 623,94 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 789 623,94 | | 1 789 623,94 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги улицы Киевской. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 1 093 777,40 | | 1 093 777,40 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 093 777,40 | | 1 093 777,40 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.1.3 | Выполнение работ по ремонту участка дороги улицы Северная Объездная | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 12 497 604,36 | | 961 736,98 | | | 11 535 867,38 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 12 497 604,36 | | 961 736,98 | | | 11 535 867,38 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров, в т.ч.: | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 9 711 998,38 | | 407 764,72 | | |  | |  | |  | 6 645 118,60 | | | 2 659 115,06 |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 9 711 998,38 | | 407 764,72 | | |  | |  | |  | 6 645 118,60 | | | 2 659 115,06 |  |
| 2.4.2.2.1 | Выполнение работ по ремонту тротуара в районе МКД № 11, 13 ул. Московских строителей | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 210 535,05 | | 210 535,05 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 210 535,05 | | 210 535,05 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.2.2 | Выполнение работ по ремонту лестничных маршей на подходе к дому №21 улицы Московских строителей | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 197 229,67 | | 197 229,67 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 197 229,67 | | 197 229,67 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.2.2.3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий жилых домов № 52, 54, 56, 66 по ул. Красная Пресня | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 23900 | 8 404 771,66 | |  | | |  | |  | |  | 5 745 656,60 | | | 2 659 115,06 |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 8 404 771,66 | |  | | |  | |  | |  | 5 745 656,60 | | | 2 659 115,06 |  |
| 2.4.2.2.4 | Ремонт спуска (лестница) к ул. Профсоюзная от Доски почета | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 |  | 899 462,00 | |  | | |  | |  | |  | 899 462,00 | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 899 462,00 | |  | | |  | |  | |  | 899 462,00 | | |  |  |
| **2.4.3** | **Разработка документации в соответствии с законодательством о дорожной деятельности** |  | Всего |  |  | 21 2 04 23910 | **916 090,93** | | **400 000,00** | | | **417 000,00** | | **99 090,93** | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **916 090,93** | | **400 000,00** | | | **417 000,00** | | **99 090,93** | |  |  | | |  |  |
| 2.4.3.1 | Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков под автодорогами казны города Тынды, оформление права муниципальной собственности города Тынды на объекты дорожного хозяйства. | Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | Всего | 003 | 0409 | 21 20423910 | 899 090,93 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | 99 090,93 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 899 090,93 | | 400 000,00 | | | 400 000,00 | | 99 090,93 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.3.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Тынды (Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440). | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 204 23910 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.3.3. | Закупка бланков специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных (крупногабаритных) или опасных грузов | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 204 23910 | 17 000,00 | |  | | | 17 000,00 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 17 000,00 | |  | | | 17 000,00 | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.4.4** | **Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 204 23620 | **2 000 082,66** | |  | | | **2 000 082,66** | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | **2 000 082,66** | |  | | | **2 000 082,66** | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.4.5** | **Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (субсидия Амурской области)** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | **344 711 450,91** | | **15 547 734,86** | | | **15 774 258,62** | | **45 796 964,98** | | **97 809 803,20** | **123 459 089,80** | | | **32 811 219,45** | **13 512 380,00** |
| Областной бюджет | **311 902 524,05** | | **14 210 427,00** | | | **14 496 614,00** | | **43 131 790,00** | | **92 159 246,85** | **118 520 726,20** | | | **16 547 890,00** | **12 835 830,00** |
| Местный бюджет | **32 808 926,86** | | **1 337 307,86** | | | **1 277 644,62** | | **2 665 174,98** | | **5 650 556,35** | **4 938 363,60** | | | **16 263 329,45** | **676 550,00** |
| **2.4.5.1** | **Ремонт дорог и искусственных сооружений на них улично - дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям** | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | **285 765 421,85** | | **15 365 934,86** | | | **15 202 154,69** | | **28 702 206,61** | | **82 579 376,81** | **115 945 023,80** | | | **15 000 000,00** | **12 970 725,08** |
| Областной бюджет | **271 360 522,77** | | **14 037 723,00** | | | **14 250 000,40** | | **27 506 281,33** | | **77 538 037,37** | **111 307 222,84** | | | **14 400 000,00** | **12 321 257,83** |
| Местный бюджет | **14 404 899,08** | | **1 328 211,86** | | | **952 154,29** | | **1 195 925,28** | | **5 041 339,44** | **4 637 800,96** | | | **600 000,00** | **649 467,25** |
| 2.4.5.1.1 | Ремонт участка дороги ул. Мохортова и подъезда к МФЦ |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 3 394 723,53 | | 3 394 723,53 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 3 123 145,70 | | 3 123 145,70 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 271 577,83 | | 271 577,83 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.2 | Ремонт участка дороги улицы Первомайская |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 92 830,81 | | 92 830,81 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 92 830,81 | | 92 830,81 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.3 | Ремонт участка дороги ул. Геологов (от ул. Солнечная до ул. Сосновая) |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 1 602 344,60 | | 1 602 344,60 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 472 555,79 | | 1 472 555,79 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 129 788,81 | | 129 788,81 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.4 | Ремонт участка дороги ул. В.-Набережная, от ул. Хвойной (ООО"Эдиссея") до маг. Продукты. |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 1 047 865,16 | | 1 047 865,16 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 962 988,08 | | 962 988,08 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 84 877,08 | | 84 877,08 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.5 | Ремонт тротуара по ул Студенческий проезд, в районе дома №57, ул. Кр. Пресня. |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 649 360,88 | | 649 360,88 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 596 762,65 | | 596 762,65 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 52 598,23 | | 52 598,23 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.6 | Ремонт проезд от ул. В.Набережная к т.ц. АРБАТ. (Бывшая ул. Речная). |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 1 878 353,96 | | 1 878 353,96 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 726 207,29 | | 1 726 207,29 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 152 146,67 | | 152 146,67 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.7 | Ремонт тротуара от моста ч/р.Шахтаум в сторону мкр. Таёжный |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 1 116 105,29 | | 1 116 105,29 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 025 700,76 | | 1 025 700,76 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 90 404,53 | | 90 404,53 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.8 | Ремонт участка дороги ул. Алтайская. |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204S7480 | 3 251 430,25 | | 3 251 430,25 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 991 315,83 | | 2 991 315,83 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 260 114,42 | | 260 114,42 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.9 | Ремонт участка тротуара и покрытия дороги ул. Школьной в районе маг. "Хлеб да Соль" |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 799 507,35 | | 799 507,35 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 734 747,25 | | 734 747,25 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 64 760,10 | | 64 760,10 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.10 | Ремонт участка дороги ул. Таёжная и подъезда к поликлинике ГАУЗ АО "Тындинская больница" |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 1 533 413,03 | | 1 533 413,03 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 404 299,65 | | 1 404 299,65 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 129 113,38 | | 129 113,38 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.11 | Ремонт участка дороги ул Верхне Набережная от д. 17 до выезда из "Китай города" ул. Северная |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 1 132 672,36 | |  | | | 1 132 672,36 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 076 038,74 | |  | | | 1 076 038,74 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 56 633,62 | |  | | | 56 633,62 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.12 | Ремонт участка ул. амурская о д. 11 до д. 20а |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 1 253 384,23 | |  | | | 1 253 384,23 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 190 715,02 | |  | | | 1 190 715,02 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 62 669,21 | |  | | | 62 669,21 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.13 | Асфальтирование площадки остановки (школьный автобус), ремонт участка дороги ул. Мохортова до СОШ № 6 |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 2 517 852,41 | |  | | | 1 339 283,25 | |  | |  | 1 178 569,16 | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 350 174,20 | |  | | | 1 218 747,81 | |  | |  | 1 131 426,39 | | |  |  |
| Местный бюджет | 167 678,21 | |  | | | 120 535,44 | |  | |  | 47 142,77 | | |  |  |
| 2.4.5.1.14 | Ремонт участка дороги, обустройство тротуара по ул. Дин Рида от автобусной остановки до д. 23 |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 4 459 084,57 | |  | | | 4 459 084,57 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 4 236 130,34 | |  | | | 4 236 130,34 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 222 954,23 | |  | | | 222 954,23 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.15 | Ремонт участка дороги от площади 25 лет БАМа до ул. Мохортова |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 2 561 395,24 | |  | | | 2 561 395,24 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 433 325,48 | |  | | | 2 433 325,48 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 128 069,76 | |  | | | 128 069,76 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.16 | Ремонт участка дороги ул. Таежная (от поворота маг. "Кулинария ул. Таежная, 15А до д/с № 12 ул. красная Пресня, 30) |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 882 845,09 | |  | | | 882 845,09 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 838 702,84 | |  | | | 838 702,84 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 44 142,25 | |  | | | 44 142,25 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.17 | Ремонт участока дороги ул. Светлая, ул. Интернациональная от д.№ 10 до д. № 15, № 16 мкр. Беленький |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 3 573 489,95 | |  | | | 3 573 489,95 | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 3 256 340,17 | |  | | | 3 256 340,17 | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 317 149,78 | |  | | | 317 149,78 | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.18 | Ремонт участка автодороги ул. Гагарина |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 7 061 011,92 | |  | | |  | | 7 061 011,92 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 6 766 803,09 | |  | | |  | | 6 766 803,09 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 294 208,83 | |  | | |  | | 294 208,83 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.19 | Асфальтирование участка дороги, обустройство тротуара, площадки остановки автобуса "Народная", по ул. Дальневосточная |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 5 261 235,02 | |  | | |  | | 3 473 019,90 | | 1 788 215,12 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 5 044 997,25 | |  | | |  | | 3 328 310,74 | | 1 716 686,51 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 216 237,77 | |  | | |  | | 144 709,16 | | 71 528,61 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.20 | Ремонт дороги ул. Сосновый бор от ФАД А-360 до пер. Зеленый |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 8 749 352,67 | |  | | |  | | 8 749 352,67 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 8 384 796,31 | |  | | |  | | 8 384 796,31 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 364 556,36 | |  | | |  | | 364 556,36 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.21 | Ремонт участка дороги ул. 8-Марта |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 10 320 456,98 | |  | | |  | | 4 763 730,42 | | 5 556 726,56 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 9 899 699,14 | |  | | |  | | 4 565 241,65 | | 5 334 457,49 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 420 757,84 | |  | | |  | | 198 488,77 | | 222 269,07 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.22 | Ремонт участка автомобильной дороги проезд от ул. Верхне-Набережная до т/д "Арбат" (бывшая ул. Речная), обустройство тротуара |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 7 766 008,64 | |  | | |  | | 4 655 091,70 | | 3 110 916,94 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 7 447 609,80 | |  | | |  | | 4 461 129,54 | | 2 986 480,26 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 318 398,84 | |  | | |  | | 193 962,16 | | 124 436,68 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.23 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Северная объездная |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 29 880 900,00 | |  | | |  | |  | | 29 880 900,00 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 28 685 663,99 | |  | | |  | |  | | 28 685 663,99 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 195 236,01 | |  | | |  | |  | | 1 195 236,01 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.24 | Ремонт участка автомобильной дороги проезда от ул. Сосновый бор до здания роддома до ГАУЗ АО "Тындинской больницы" |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 9 217 174,40 | |  | | |  | |  | | 9 217 174,40 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 8 848 487,42 | |  | | |  | |  | | 8 848 487,42 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 368 686,98 | |  | | |  | |  | | 368 686,98 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.25 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Верхне-Набережная, Новотындинская, Монтажников, Геологов |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 17 187 234,17 | |  | | |  | |  | | 17 187 234,17 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 14 761 580,56 | |  | | |  | |  | | 14 761 580,56 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 2 425 653,61 | |  | | |  | |  | | 2 425 653,61 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.26 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Усть-Илимская (от ул. Верхненабережной до ул. Мохортова 5) |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 8 581 085,98 | |  | | |  | |  | | 8 581 085,98 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 8 237 842,54 | |  | | |  | |  | | 8 237 842,54 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 343 243,44 | |  | | |  | |  | | 343 243,44 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.27 | Ремонт участка автомобильной дороги ул. Сосновый бор устройство сетей НО |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.28 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" до ул. Кирова |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 142 737 179,72 | |  | | |  | |  | |  | 114 766 454,64 | | | 15 000 000,00 | 12 970 725,08 |
| Областной бюджет | 136 897 054,28 | |  | | |  | |  | |  | 110 175 796,45 | | | 14 400 000,00 | 12 321 257,83 |
| Местный бюджет | 5 840 125,44 | |  | | |  | |  | |  | 4 590 658,19 | | | 600 000,00 | 649 467,25 |
| 2.4.5.1.29 | Ремонт участка дорог п. Дирекции, ул. Воронежской через Фестивальную до примыкания к ул. Красная Пресня |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 | 7 257 123,65 | |  | | |  | |  | | 7 257 123,65 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 6 966 838,61 | |  | | |  | |  | | 6 966 838,61 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 290 285,04 | |  | | |  | |  | | 290 285,04 |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.30 | Ремонт участка дороги ул. Спортивная до ЦДТ г. Тында |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.31 | Ремонт участка дороги ул. Заречная, ул. Привокзальная |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.32 | Ремонт участка дороги ул. Депутатская, ул. Красная Пресня, ул. Московских Строителей |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.33 | Ремонт участка дороги ул. Октябрьская, ул. Аямовская |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.34 | Ремонт участка дороги ул. Профсоюзная, ул. Красная Пресня 10,14,16,18 |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.35 | Устройство асфальтового покрытия ул. Радистов |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.1.36 | Ремонт участка дороги от ул. Привокзальная - п. Первомайский |  | Всего | 222 | 0409 | 21 2 04 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.4.5.2** | **Мероприятия по проведению экспертизы (строительному контролю) выполненных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** |  | **Всего** | **222** | **0409** | **21 204 S7480** | **1 102 390,43** | |  | | | **312 510,67** | | **789 879,76** | |  |  | | |  |  |
| **Областной бюджет** |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **Местный бюджет** | 1 102 390,43 | |  | | | 312 510,67 | | 789 879,76 | |  |  | | |  |  |
| **2.4.5.3** | **Затраты на содержание и эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе:** |  | **Всего** | **222** | **0409** | **21 204 S7480** | **2 845 302,63** | | **181 800,00** | | | **259 593,26** | | **264 878,61** | | **541 654,92** | **514 066,00** | | | **541 654,92** | 541 654,92 |
| **Областной бюджет** | **2 721 212,57** | | **172 704,00** | | | **246 613,60** | | **253 842,00** | | **519 988,72** | **493 503,36** | | | **519 988,72** | 514 572,17 |
| **Местный бюджет** | **124 090,06** | | **9 096,00** | | | **12 979,66** | | **11 036,61** | | **21 666,20** | **20 562,64** | | | **21 666,20** | 27 082,75 |
| 2.4.5.3.1 | Выполнение работ по содержанию и эксплуатации 2-х комплексов фотовидеофиксации "КРИС"П |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204S7480 | 631 674,92 | | 90 020,00 | | |  | |  | | 541 654,92 |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 605 507,72 | | 85 519,00 | | |  | |  | | 519 988,72 |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 26 167,20 | | 4 501,00 | | |  | |  | | 21 666,20 |  | | |  |  |
| 2.4.5.3.2 | Расходы на проведение работ (оказание услуг) по поверке, диагностике и (или) ремонту комплексов фотовидеофиксации "КРИС"П |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 64 380,00 | | 64 380,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 61 155,00 | | 61 155,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 3 225,00 | | 3 225,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.3.3 | Расходы по доставке комплексов для поверки, диагностики и ремонта, туда и обратно (оказание транспортных услуг). |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 27 400,00 | | 27 400,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 26 030,00 | | 26 030,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 370,00 | | 1 370,00 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **2.4.5.4** | **Разработка проектно- сметной документации ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них и объектов придорожного сервиса** |  | **Всего** | **222** | **0409** | **21 204 S7480** | **52 158 336,00** | |  | | |  | | **13 200 000,00** | | **14 688 771,47** | **7 000 000,00** | | | **17 269 564,53** |  |
| **Областной бюджет** | **35 099 122,04** | |  | | |  | | **12 650 000,00** | | **14 101 220,76** | **6 720 000,00** | | | **1 627 901,28** |  |
| **Местный бюджет** | **17 059 213,96** | |  | | |  | | **550 000,00** | | **587 550,71** | **280 000,00** | | | **15 641 663,25** |  |
| 2.4.5.4.1 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Красная Пресня от примыкания к федеральной автомобильной дороги А-360 до ул. Кирова» |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 13 200 000,00 | |  | | |  | | 13 200 000,00 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 12 650 000,00 | |  | | |  | | 12 650 000,00 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 550 000,00 | |  | | |  | | 550 000,00 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.4.2 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Школьная от ул. Красная Пресня до пер. Зеленый» |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.4.3 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Верхне-Набережная от ФАД А-360 до ул. Кирова |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.4.4 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт а/д мкр Беленький (ул. Госпитальная) |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.4.5.4.5 | Выполнение проектно -изыскательских работ по объекту "Реконструкция системы ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений в г. Тынды и проведение обследования существующих систем ливневой канализации с разработкой документации (схемы) по развитию системы водоотведения в части поверхностного стока на территории г. Тында" |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | **23 384 501,97** | |  | | |  | |  | | **14 688 771,47** | **7 000 000,00** | | | **1 695 730,50** |  |
| Областной бюджет | 22 449 122,04 | |  | | |  | |  | | 14 101 220,76 | 6 720 000,00 | | | 1 627 901,28 |  |
| Местный бюджет | 935 379,93 | |  | | |  | |  | | 587 550,71 | 280 000,00 | | | 67 829,22 |  |
| Местный бюджет | 222 | 0409 | 21.2.04. S7480 | 15 573 834,03 | |  | | |  | |  | |  |  | | | 15 573 834,03 |  |
| 2.4.5.5 | Выполнение научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования города Тынды |  | Всего | 222 | 0409 | 21 204 S7480 | 2 840 000,00 | |  | | |  | | 2 840 000,00 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 721 666,67 | |  | | |  | | 2 721 666,67 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 118 333,33 | |  | | |  | | 118 333,33 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.6. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 301 23580 | 966 881,82 | |  | | | 455 817,68 | | 511 064,14 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 966 881,82 | |  | | | 455 817,68 | | 511 064,14 | |  |  | | |  |  |
| 2.4.6.1. | Обустройство подходов и пешеходного перехода ч/р ул. Мохортова в районе д.10. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 301 23580 | 966 881,82 | |  | | | 455 817,68 | | 511 064,14 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 966 881,82 | |  | | | 455 817,68 | | 511 064,14 | |  |  | | |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие "Региональный проект дорожная сеть" | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2R1 00000 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 2.5.1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 2R153930 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| **3.** | **Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тында"** | Администрация города Тынды, Управление образования Администрации города Тынды. | Всего |  |  | 21 300 00000 | 14 039 694,08 | | 1 638 372,33 | | | 100 000,00 | | 12 177 472,95 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| Областной бюджет | 11 629 801,95 | |  | | |  | | 11 629 801,95 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 2 409 892,13 | | 1 638 372,33 | | | 100 000,00 | | 547 671,00 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня безопасности участников дорожного движения" |  | Всего |  |  | 21 300 00000 | 14 039 694,08 | | 1 638 372,33 | | | 100 000,00 | | 12 177 472,95 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| Областной бюджет | 11 629 801,95 | |  | | |  | | 11 629 801,95 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 2 409 892,13 | | 1 638 372,33 | | | 100 000,00 | | 547 671,00 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| 3.1.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление образования Администрации города Тынды. | Всего | 014 | 0702 | 21 301 23570 | 426 939,80 | | 140 000,00 | | | 100 000,00 | | 63 091,00 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 426 939,80 | | 140 000,00 | | | 100 000,00 | | 63 091,00 | | 100 000,00 | 23 848,80 | | |  |  |
| 3.1.2. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 301 23580 | 1 498 372,33 | | 1 498 372,33 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 1 498 372,33 | | 1 498 372,33 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.1 | Обустройство пешеходных переходов. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 301 23580 | 638 973,80 | | 638 973,80 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 638 973,80 | | 638 973,80 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.1.1 | Пешеходный переход ч/р ул. В.Набережная в районе кафе Берег и пешеходная дорожка. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 301 23580 | 638 973,80 | | 638 973,80 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 638 973,80 | | 638 973,80 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.2 | Закупка и поставка дорожных ограждений для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (пешеходные и дорожные ограждения) | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 23580 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.3 | Закупка и поставка элементов искусственных дорожных неровностей для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 23580 | 256 626,24 | | 256 626,24 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 256 626,24 | | 256 626,24 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.4 | Закупка и поставка средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование) | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 23580 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.5 | Изготовление и установка леерного ограждения по улице Школьная | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 2 13 01 23580 | 347 517,11 | | 347 517,11 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 347 517,11 | | 347 517,11 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.6 | Изготовление и установка леерного ограждения по улице Кирова | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 2 13 01 23580 | 255 255,18 | | 255 255,18 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 255 255,18 | | 255 255,18 | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.7 | Оказание услуг по изготовлению и поставке муляжей комплексов изменения скорости транспортных средств | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 23580 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.2.8 | Изготовление и установка информационных банненеров в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 23580 |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3 | Обустройство автомобидьных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области, в т.ч.: | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 12 114 381,95 | |  | | |  | | 12 114 381,95 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 11 629 801,95 | |  | | |  | | 11 629 801,95 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 484 580,00 | |  | | |  | | 484 580,00 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.1 | Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, ИДН в том числе в зоне пешеходных переходов | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 3 636 631,71 | |  | | |  | | 3 636 631,71 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 3 491 165,03 | |  | | |  | | 3 491 165,03 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 145 466,68 | |  | | |  | | 145 466,68 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.1.1 | Закупка и поставка элементов искусственных дорожных неровностей | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 984 632,00 | |  | | |  | | 984 632,00 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 945 246,34 | |  | | |  | | 945 246,34 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 39 385,66 | |  | | |  | | 39 385,66 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.1.2 | Закупка, установка пешеходных ограждений, ИДН | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 2 651 999,71 | |  | | |  | | 2 651 999,71 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 2 545 918,69 | |  | | |  | | 2 545 918,69 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 106 081,02 | |  | | |  | | 106 081,02 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в т. ч. прилегающих непосредственно к образовательным организациям. | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 4 544 324,85 | |  | | |  | | 4 544 324,85 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 4 362 550,08 | |  | | |  | | 4 362 550,08 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 181 774,77 | |  | | |  | | 181 774,77 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2.1 | Закупка и поставка средств регулирования дорожного движения для обустройства наиболее опасных участков дорожно-уличной сети (светофорное оборудование) | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 1 934 775,35 | |  | | |  | | 1 934 775,35 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 857 383,58 | |  | | |  | | 1 857 383,58 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 77 391,77 | |  | | |  | | 77 391,77 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2.2 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Школьная (район МКД 8,9) светофорным объектом | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 669 699,47 | |  | | |  | | 669 699,47 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 642 911,23 | |  | | |  | | 642 911,23 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 26 788,24 | |  | | |  | | 26 788,24 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2.3 | Обустройство пешеходного перехода по ул. Мохортова (район СОШ № 6) светофорным объектом | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 521 980,33 | |  | | |  | | 521 980,33 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 501 100,91 | |  | | |  | | 501 100,91 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 20 879,42 | |  | | |  | | 20 879,42 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2.4 | Обустройство пешеходного перехода в районе ул.Профсоюзная,14 - Красная Пресня,20 светофорным объектом | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 697 821,80 | |  | | |  | | 697 821,80 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 669 908,66 | |  | | |  | | 669 908,66 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 27 913,14 | |  | | |  | | 27 913,14 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.2.5 | Обустройство пешеходного перехода в районе ул.Профсоюзная,3, 6 светофорным объектом | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 720 047,90 | |  | | |  | | 720 047,90 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 691 245,70 | |  | | |  | | 691 245,70 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 28 802,20 | |  | | |  | | 28 802,20 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.3 | Модернизация светофорных объектов | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 3 933 425,39 | |  | | |  | | 3 933 425,39 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 3 776 086,84 | |  | | |  | | 3 776 086,84 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 157 338,55 | |  | | |  | | 157 338,55 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.3.1 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Школьная | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 1 087 792,75 | |  | | |  | | 1 087 792,75 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 044 280,62 | |  | | |  | | 1 044 280,62 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 43 512,13 | |  | | |  | | 43 512,13 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.3.2 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Мохортова | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 1 340 947,49 | |  | | |  | | 1 340 947,49 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 1 287 309,07 | |  | | |  | | 1 287 309,07 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 53 638,42 | |  | | |  | | 53 638,42 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.3.3 | Перекресток ул. Красная Пресня - ул. Кирова | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 880 634,32 | |  | | |  | | 880 634,32 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 845 408,60 | |  | | |  | | 845 408,60 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 35 225,72 | |  | | |  | | 35 225,72 | |  |  | | |  |  |
| 3.1.3.3.4 | Пешеходный переход по ул. Привокзальная (район ж/д вокзала) | Администрация города Тынды | Всего | 222 | 0409 | 21 3 01 S0180 | 624 050,83 | |  | | |  | | 624 050,83 | |  |  | | |  |  |
| Областной бюджет | 599 088,55 | |  | | |  | | 599 088,55 | |  |  | | |  |  |
| Местный бюджет | 24 962,28 | |  | | |  | | 24 962,28 | |  |  | | |  |  |

Приложение № 4

# Утратило силу ( постановление Администрации города Тынды от 06.09.2018 № 1861)

Приложение № 5

**Предполагаемые к принятию меры правового регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения нормативного  правового акта | Координатор муниципальной программы | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | Постановление Администрации города Тынды | Закупка товаров, работ, услуг | Администрация города Тынды, Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды | По мере необходимости |