Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 1 квартал 2021 года

В соответствии с распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Тынды» в 2021 году на территории города действуют 19 муниципальных программ. Решением Тындинской городской Думы о городском бюджете на 2021 год запланировано финансирование 18 муниципальных программ.

Плановый показатель объема финансирования на реализацию муниципальных программ в отчетном периоде составил 2 126 708,832 тыс. рублей, в том числе 56 094,539 тыс. рублей федерального, 1 324 300,505 тыс. рублей областного и 576 288,911 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 170 024,877 тыс. рублей внебюджетных средств. В структуре плановых ассигнований доля федерального бюджета составила 2,6%, областного бюджета 62,3%, городского бюджета 27,1%, внебюджетных средств 8%.

Объемы и источники финансирования муниципальных программ, выполнение программных мероприятий в 1 квартале 2021 года приведены в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО, в том числе: | 2 126 708,832 | 315 778,011 | 14,8 | 322 363,809 | 15,2 |
| Федеральный бюджет | 56 094,539 | 5214,604 | 9,3 | 5 214,604 | 9,3 |
| Областной бюджет | 1 324 300,505 | 169 705,677 | 12,8 | 139 117,843 | 10,5 |
| Городской бюджет | 576 288,911 | 115 512,928 | 20,0 | 152 686,560 | 26,5 |
| Внебюджетные источники | 170 024,877 | 25 344,802 | 14,9 | 25 344,802 | 14,9 |

Фактический объем финансирования муниципальных программ составил 315 778,011 тыс. рублей, что составило 14,8% от планового показателя. Уровень фактического финансирования из федерального бюджета 5 214,604 тыс. рублей или 9,9% от плана, областного бюджета составил 169 705,677 тыс. рублей или 12,8% от плана, городского бюджета 115 512,928 тыс. рублей или 20% от плана и привлечено 25 344,802 тыс. рублей внебюджетных средств или 14,9% от планового объема финансирования на 2021 год.

Фактическое выполнение программных мероприятий составило 322 363,809 тыс. рублей, в том числе 5 214,604 тыс. рублей федерального бюджета, 139 117,843 тыс. рублей областного и 152 686,560 тыс. рублей городского бюджетов, привлечены внебюджетные средства в размере 25 344,802 тыс. рублей. Удельный вес фактически выполненных работ в плановом объеме финансирования составил 15,2%, за счет средств федерального бюджета 9,3% от плана, областного бюджета 10,5% от плана, городского бюджета 26,5% от плана и внебюджетных средств 14,9% от плана.

1. Для реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом запланировано финансирование в размере 213 856,958 тыс. рублей (211 848,013 тыс. рублей средства областного и 2 008,945 тыс. рублей городского бюджетов). В 1 квартале 2021 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 24 271,04 тыс. рублей средств областного бюджета, что составляет 11,3% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Предусмотренные программой средства направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы»:

24 271,04 тыс. рублей на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города.

2. В целях реализации мероприятий муниципальной программы по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в размере 23 890,484 тыс. рублей (5 612,85 тыс. рублей средства областного бюджета, 16 982,354 тыс. рублей городского бюджета и 1 295,28 тыс. рублей средств от приносящей доход деятельности) (далее - внебюджетные средства). На реализацию программы профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в размере 3 134,023 тыс. рублей (955,391 тыс. рублей средства областного, 1 931,796 тыс. рублей городского бюджетов и 246,836 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 13,1% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» запланированы 23 840,484 тыс. рублей (5 612,85 тыс. рублей средства областного бюджета, 16 932,354 тыс. рублей городского бюджета и 1 295,28 тыс. рублей внебюджетных средств). Мероприятия подпрограммы профинансированы и реализованы на 3 134,023 тыс. рублей (955,391 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 931,796 тыс. рублей городского бюджета и 246,836 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 13,1% от плана. Денежные средства направлены:

- 1 380,177 тыс. рублей (955,391 тыс. рублей областного и 424,786 тыс. рублей городского бюджетов) на выплату заработной платы и их начисления;

- 1 753,846 тыс. рублей  (1507,01 тыс. рублей городского бюджета и 246,836 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, оплата налога на имущество и землю, проведение мероприятий МБУ МДЦ «Гармония» г. Тынды и приобретение хозяйственных и строительных материалов, на электромонтажные работы в помещениях МБУ МДЦ «Гармония», на приобретение орг.техники, приобретение жилеток для штаба волонтеров.

В рамках мероприятий проведены:

- муниципальный этап конкурса «Студенческая весна»;

- конкурс презентаций для учащихся старших классов и студентов «Моя профессия - мое будущее»;

- Beauty-девичник, посвященный Международному женскому Дню;

Без привлечения средств были проведена следующая работа:

- действует школа волонтеров;

- в рамках реализации проекта «Волонтер внутри меня» в образовательных учреждениях города проведена Эковикторина «О, да, вторсырьё!» и уроки добра на тему «Событийное волонтерство»;

- состоялся круглый стол на тему «Молодежные тренды.  Реализация молодежной политики в Тынде»;

- прошла лекция в БАмИЖТ по ИППП для студентов;

- состоялся межведомственный семинар по развитию добровольчества в Тынде для кураторов волонтерских отрядов и объединений;

- на площади 25-летия БАМа проведены игры-забавы для жителей города в рамках «Проводов зимы».

Всего в рамках подпрограммы за 1 квартал 2021 года для молодежи проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 704 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы запланированы 50 тыс. рублей. В 1 квартале текущего года денежные средства не расходовались.

Без привлечения денежных средств отделом молодежной и семейной политики проведены следующие мероприятия:

- в январе прошла Акция «Свеча в окне» посвященная 75-ой годовщине со дня снятия Блокады Ленинграда и Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», просмотр фильмов, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда;

- в феврале у памятника тындинцам, погибшим в локальных войнах прошел митинг памяти, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проведена конкурсная игровая программа, посвящённая Дню Защитника Отечества: «Папа может всё, что угодно!»;

- функционирует муниципальный штаб волонтеров в г. Тынде Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В него входит 12 волонтеров, которые организуют и проводят акции, флешмобы и другие мероприятия патриотической направленности.

Всего проведено 7 мероприятий патриотической направленности с охватом 300 человек.

Управлением по культуре Администрации города Тынды за отчетный период проведено 25 мероприятий, в том числе мероприятия и конкурсы, связанные с памятными датами в истории России, мероприятия, посвящённые памятным юбилейным датам в истории Амурской области, Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Дню освобождения г. Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск, Дню защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и др. Созданы 10  видеороликов патриотической направленности.

Управлением образования Администрации города Тынды были проведены:

- городская военно-спортивная игра «Зарничка»;

- месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в рамках которого проводились публикации, выступления, тематические беседы, уроки мужества, классные часы «Воинской славе, доблести и чести посвящается...» и др.;

- акция «Свеча памяти»;

- организованы просмотры тематических документальных и художественных фильмов о войне;

- конкурсы рисунков, фотографий, стенных газет и боевых листков, посвященных Дню защитника Отчества, ратные страницы истории Отечества;

- эстафеты, соревнования «Юный защитник Отечества», «Вперед, мальчишки!», «Сильные, смелые, ловкие, умелые» и др.;

- интеллектуальные игры и викторины, связанные с историей Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил РФ, жизнью и деятельностью выдающихся людей в истории Отечества.

Ведется работа в образовательных организациях и организации дополнительного образования военно-патриотических клубов:

«Витязь» на базе МОБУ СОШ №7 – 25 человек

«Звезда» на базе МОБУ ДО ЦДТ – 85 человек.

Всего в рамках подпрограммы за 1 квартал 2021 года для молодежи проведено 25 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 19 217 человека.

3. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом были запланированы, денежные средства в размере 973,371 тыс. рублей.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

В рамках мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» в 1 квартале 2021 года плановый объем финансирования 70 тыс. рублей, расходование денежных средств не осуществлялось.

Отделом молодежной и семейной политики без привлечения бюджетных средств проведены следующие мероприятия:

- 1 профилактический рейд по проверке соблюдения антиалкогольного законодательства на потребительском рынке – продажа спиртных напитков, пива и табачных изделий несовершеннолетним;

- 9 рейдов по неблагополучным семьям с целью патронажа и обследования социально-психологической атмосферы в семьях «группы риска» и выявления нарушений;

- 2 рейда по местам концентрации несовершеннолетних с целью проверки соблюдения комендантского часа;

- 1 рейд по проверке соблюдения ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака в общественных местах» на территории образовательных учреждений города;

- с 4-мя подростками «группы риска» было проведено групповое занятие с психологом;

-  проведен всеобуч с подростком группы риска и его окружением;

- психологом проведены 4 лекции в образовательных учреждениях (АТК, БАмИЖТ, МОБУ СОШ № 7) с подростками на тему «Подростковые протесты»;

- в социальных сетях Управления молодежи и спорта г. Тынды опубликована информация на темы «О недопущении вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги», «Профилактика проявления экстремизма в образовательной среде».

Управлением культуры, искусства, кинофикации и архивного дела проведены следующие мероприятия:

- 11 просветительских мероприятий в рамках проведения целевых профилактических операций «Условник»;

- 5 профилактических мероприятий с участием представителей правоохранительных органов, на которых были рассмотрены вопросы соблюдения правил дорожного движения, соблюдения осторожности при общении в социальных сетях, о мерах противодействия угрозе терроризма;

- раздача буклетов, листовок, другой печатной продукции.

Управлением образования проведены следующие мероприятия:

- в рамках акции «Дети за мир на планете» был организован просмотр видеоматериала, ребята познакомились с известными миротворцами, узнали о таких символах мира, как голубь и оливковая ветвь. Каждый участник акции получил возможность оставить свое пожелание мира и добра на бумажных голубях и разметить их на коллаже «Дети за мир»;

- в феврале проходил психологический тренинг «Взаимопонимание». (Формирование толерантного отношения друг к другу);

- в марте в образовательных организациях проходили уроки истории, классные часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.

Формируется методический материал по противодействию экстремистским проявлениям среди учащихся (электронная папка с материалами в сети) в том числе разработка материалов наглядной агитации.

Установлены основные средства защиты компьютеров в образовательных организациях от бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет и информации, несовместимой с задачами обучения, в том числе способам создания и деятельности тоталитарных сект, о пропаганде насилия и жестокости, иным сведениям, наносящим вред здоровью, нравственному и духовному развитию подростков и молодежи - Интернет-цензор.

Для противодействия деятельности неформальных объединений и групп, распространения экстремистских настроений среди учащихся в школах ведется работа по выяснению принадлежностей к той или иной неформальной группе (работа педагогов психологов, социальных – педагогов).

Всего в рамках подпрограммы за 1 квартал 2021 года для молодежи проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие около 10 834 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» в 2021 году городским бюджетом предусмотрено 903,371 тыс. рублей.

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды мероприятия по реализации данной подпрограммы в 1 квартале 2021 г., не проводились.

4. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 074 623,273 тыс. рублей (47 087,06 тыс. рублей средства федерального бюджета, 703 192,485 тыс. рублей областного, 188 602,563 тыс. рублей городского бюджетов и 135 741,165 тыс. рублей внебюджетных средств). На реализацию мероприятий программы профинансированы и освоены 176 831,525 тыс. рублей (5214,604 тыс. рублей средства федерального, 119 549,379 тыс. рублей областного, 33 649,826 тыс. рублей городского бюджетов и 18 417,716 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 16,5% от плана.

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» профинансированы и освоены 75 429,716 тыс. рублей (49 425,018 тыс. рублей средства областного, 12 042,261 тыс. рублей городского бюджетов и 13 962,437 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 17% от плана, из них:

- 75 311,693 тыс. рублей (49 425,018 тыс. рублей средства областного, 11 930,637 тыс. рублей городского бюджетов и 13 956,693 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам дошкольных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, приобретение продуктов питания, сантехники, витаминов, игрушек, посуды, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 5 724,359 тыс. рублей;

- 6,399 тыс. рублей на приобретение за счет внебюджетных средств хозтоваров, стройматериалов, мебели;

- 111,624 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 3 работника.

На мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» профинансированы и освоены 72 202,9 тыс. рублей (5 214,601 тыс. рублей средства федерального бюджета, 50 770,527 тыс. рублей областного, 11 293,762 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 15,6% от плана, из них:

- 70 575,588 тыс. рублей (5 214,604 тыс. рублей средства федерального бюджета, 50 770,527 тыс. рублей областного, 11 168,967 тыс. рублей городского бюджетов и 3 421,49 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, начисления на выплаты по оплате труда, ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,  оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, оплату налога на имущество и землю, медосмотра, на оплату продуктов питания, обслуживание программ 1С «Контур», обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 4 371,081 тыс. рублей;

- 1 273,066 тыс. рублей (1 222,143 тыс. рублей областного, 50,923 тыс. рублей городского бюджетов) на проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности организаций (монтаж системы тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, приобретение металлоискателей, монтаж передающего оборудования «Приток» и «Протон»);

- 61,19 тыс. руб. городского бюджета на обеспечение молоком учащихся;

- 292,056 тыс. рублей (280,374 тыс. рублей областного, 11,682 тыс. рублей городского бюджетов) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями.

На мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» профинансированы и освоены 12 479,817 тыс. рублей 6 362,652 тыс. рублей средства областного, 5 183,365 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетных средств, что составляет 21% от плана, из них:

- 12 479,817 тыс. рублей (6 362,652 тыс. рублей областного, 5 183,365 тыс. рублей городского бюджетов и 933,8 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам МОБУ ЦДТ, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), в том числе, на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 787,468 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» профинансированы и освоены 52,184 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 0,9% от плана. Денежные средства направлены на организацию профильных смен и на оснащение материально-технической базы пришкольных лагерей.

На мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» профинансированы и освоены 6 394,551 тыс. рублей областного бюджета, что составляет 14,2% от плана, из них:

- 243,541 тыс. рублей средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 34,408 тыс. рублей средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 3 580 тыс. рублей областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 2 257,492 тыс. рублей средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 279,11 тыс. рублей средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» финансирование не осуществлялось в связи с сезонностью осуществления расходов.

Мероприятия подпрограммы «Социальная политика в сфере образования» реализованы на 7 752,737 тыс. руб. (7 195,731 тыс. руб. средства областного, 557,006 тыс. руб. городского бюджетов), что составляет 13,6% от плана, из них:

- 365,982 тыс. рублей  городского бюджета на погашение кредиторской задолженности за продукты питания в детских садах;

- 191,024 тыс. рублей на погашение на погашение кредиторской задолженности за продукты питания в школах;

- 890,066 тыс. руб. средств областного бюджета на осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью;

- 35,444 тыс. руб. средств областного бюджета на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 3 622,184 тыс. руб. областного бюджета на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми;

- 2 269,321 тыс. руб. средств областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях;

- 378,716 тыс. руб. средств областного бюджета на финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение эффективного управления отраслью» профинансированы и реализованы на 8 966,355 тыс. руб. (4 292,934 тыс. руб. средства областного, 4 573,432 тыс. руб. городского бюджетов и 99,989 тыс. руб. внебюджетных средств), что составляет 18,8% от плана, из них:

- 2 208,32 тыс. рублей городского бюджета на заработную плату работникам аппарата Управления образования, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров;

- 6 722,196 тыс. руб. (4 292,934 тыс. руб. средства областного, 2 329,273 тыс. руб. городского бюджетов и 99,989 тыс. руб. внебюджетных средств) на заработную плату работникам аппарата Управления образования, МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату командировочных расходов, на обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцтоваров, на приобретение ГСМ, на приобретение прибора учета тепловой энергии. Кредиторская задолженность за страховые взносы, обслуживание программ, расчет с поставщиками за 2020 год составила 626,055тыс. руб.;

- 35,839 тыс. руб. ежемесячная денежная выплата  семьям, имеющим детей инвалидов.

5. По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» бюджетом на 2020 год запланировано финансирование в размере 142 748,394 тыс. рублей (86 453,319 тыс. рублей областного, 43 774,49 тыс. рублей городского бюджетов и планируется привлечь 12 520,582 тыс. рублей внебюджетных средств). За отчетный год профинансированы и освоены денежные средства в размере 26 374,013 тыс. рублей (11 856,258 тыс. рублей областного, 11 002,303 тыс. рублей городского бюджетов и 3 515,452 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 18,5% от плана.

В рамках данной программы действуют 2 подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» профинансированы и реализованы на 1 082,165 тыс. руб. (1 038,878 тыс. руб. средства областного, 43,287 тыс. руб. городского бюджетов), что составляет 4% от плана. Денежные средства направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние и на приобретение информационного табло по Спортшколе № 1.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» профинансированы и реализованы на 25 291,848 тыс. руб. (10 817,38 тыс. руб. средства областного, 10 959,016 тыс. руб. городского бюджетов и 3 515,452 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 18,5% от плана, в том числе:

- 23 614,093 тыс. рублей (10 817,38 тыс. рублей областного, 9 281,261 тыс. рублей городского бюджетов и 3 515,452 тыс. рублей внебюджетных средств) на выплату заработной платы работникам Спортшкол и Централизованной бухгалтерии, начисления на выплаты по оплате труда, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, оплату командировочных расходов, на проведение спортивных мероприятий Спортшколами, оплату налога на имущество и землю, приобретение ГСМ и т. д., в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам в сумме 1 344,732 тыс. рублей и по расходам на содержание зданий, коммунальным расходам в сумме 1 018,389 тыс. рублей;

- 301 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 4 работника;

- 376,46 тыс. рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий;

- 1000,295 тыс. рублей на заработную плату работникам аппарата, начисления на выплаты по оплате труда, в том числе погашение кредиторской задолженности по страховым взносам, услугам связи в сумме 117,283 тыс. рублей, оплата услуг связи, услуги по заправке картриджей, оплата налога на имущество.

В отчетном периоде 2021 года проведено 62 городских и выездных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 2286 человек (городских – 40 мероприятий, 1995 участников; выездных – 22 мероприятия, 291 участник), в том числе по направлениям:

- спортивная работа среди взрослого населения - 10 мероприятий, 420 участников;

- детско-юношеский спорт - 52 мероприятия, 1866 участников. В том числе:

Управление молодежи и спорта г. Тынды

Всего – 10 мероприятий, количество участников – 420 чел.

Спортшкола № 1

Горнолыжный спорт – 4 мероприятия – 84 чел.;

Лыжные гонки – 7 мероприятий – 123 чел.;

Хоккей – 6 мероприятий – 167 чел.

Спортшкола № 2

Баскетбол – 4 мероприятия – 160 чел.;

Спортивная борьба – 5 мероприятий – 18 чел.;

Самбо – 3 мероприятия – 85 чел;

Каратэ – 1 мероприятие – 8 чел;

ГТО – 8 мероприятий – 75 чел.

Спортшкола «Олимп»

Волейбол – 2 мероприятия – 38 чел.;

Плавание – 5 мероприятий – 186 чел.;

Настольный теннис – 1 мероприятие – 12 чел.;

Футбол – 2 мероприятия – 158 чел.

6. Для реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 144 117,343 тыс. рублей (75887,079 тыс. рублей средства областного, 47 876,681 тыс. рублей городского бюджетов и планировалось привлечь 20 353,583 тыс. рублей внебюджетных средств). В отчетном периоде 2021 года на реализацию мероприятий программы профинансированы и израсходованы 30 658,171 тыс. рублей (12 172,127 тыс. рублей областного, 15 321,246 тыс. рублей городского бюджетов и 3 164,798 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 21,3% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 8 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 9 967,739 тыс. рублей (5 257,333 тыс. рублей областного, 4 165,156 тыс. рублей городского бюджетов и 545,25 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 22,9% от плана, из них:

- 9 967,739 тыс. рублей (5 257,333 тыс. рублей областного, 4 165,156 тыс. рублей городского бюджетов и 545,25 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 1 169,298 тыс. рублей. Средства по приносящей доход деятельности были направлены на курсы повышения квалификации и переподготовки, на хозяйственные нужды, на оплату ремонта и настройки народных инструментов;

- 40 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник.

Для исполнения мероприятий подпрограммы «Народное творчество и досуговая деятельность» профинансированы и израсходованы 5 783,547 тыс. рублей (2 311,779 тыс. рублей областного, 3 018,933 тыс. рублей городского бюджетов и 488,835 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 22,5% от плана. Денежные средства направлены:

- 5 783,547 тыс. рублей (2 311,779 тыс. рублей областного, 2 982,933 тыс. рублей городского бюджетов и 488,835 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, на оформление площади 25-летия БАМа для проведения городских развлекательных мероприятий, на приобретение призов, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 654,253 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на приобретение моноблока, пылесоса, приобретение и пошив танцевальных костюмов, оплату по договорам ГПХ, оплату услуг интернета, на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров;

- 36 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник.

На мероприятия подпрограммы «Историко-культурное наследие« профинансированы и израсходованы 3 190,532 тыс. рублей (3 141,811 тыс. рублей городского бюджета и 48,721 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 22,4% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 448,232 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на хозяйственные нужды и приобретение канцелярских товаров.

На мероприятия подпрограммы «Библиотечное обслуживание» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 2 231,381 тыс. рублей (860,387 тыс. рублей областного, 1 272,271 тыс. рублей городского бюджетов и 98,723 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 21,2% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 340,099 тыс. рублей. Средства от приносящей доход деятельности направлены на командировочные расходы, на курсы повышения квалификации, подписку периодических изданий, приобретение книг и на хозяйственные нужды.

На мероприятия подпрограммы «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 6 435,078 тыс. рублей (2 525,621 тыс. рублей средств областного, 1 999,535 тыс. рублей городского бюджетов и 1 909,922 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 18,9% от плана. Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 490,519 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов, оплата договора за использование авторских произведений РАО (российское авторское общество),  на приобретение ткани для декораций, на пошив костюмов, приобретение термопринтера, швейной машины, динамиков, услуги связи, хозяйственные расходы.

На мероприятия подпрограммы «Архивное дело» профинансированы и израсходованы денежные средства в размере 795,065 тыс. рублей (497,252 тыс. рублей средств областного, 297,813 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 17,5% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 61,677 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры и искусства» профинансированы и израсходованы 2 218,829 тыс. рублей (719,755 тыс. рублей средств бюджет областного, 1 425,727 тыс. рублей городского бюджетов и 73,347 тыс. рублей внебюджетных средств), что составляет 19,4% от плана. Денежные средства направлены:

- 864,861 тыс. рублей городского бюджета на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 86,171 тыс. рублей;

- 1 353,968 тыс. рублей (719,755 тыс. рублей областного, 560,866 тыс. рублей городского бюджетов и 73,347 тыс. рублей внебюджетных средств) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020 года в сумме 121,546 тыс. рублей.

Средства от приносящей доход деятельности направлены на оплату договоров по обслуживанию программы 1С, на хозяйственные нужды, приобретение канцелярских товаров, комплектующих к компьютеру.

На мероприятия подпрограммы «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» в 2021 году финансирование не предусмотрено.

7. Для реализации муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» на 2021 год плановый объем финансирования составляет 119 176,404 тыс. рублей (4 453,975 тыс. рублей средства областного и 114 722,429 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период профинансированы денежные средства в размере 25 149,004 тыс. рублей (901,482 тыс. рублей средства областного и 24 247,522 тыс. рублей городского бюджетов). Мероприятия программы реализованы на сумму 29 199,999 тыс. рублей (901,482 тыс. рублей средства областного и 28 298,517 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 24,5% от плана.

В рамках муниципальной программы действуют 3 подпрограммы.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» профинансированы 14 451,41 тыс. рублей (901,482 тыс. рублей областного и 13 549,928 тыс. рублей городского бюджетов). Фактически выполнено на сумму 16 484,163 тыс. рублей (901,482 тыс. рублей областного и 15 582,681 тыс. рублей городского бюджетов), что составляет 24,1% от плана, из них:

- 13 874,606 тыс. рублей (901,482 тыс. рублей областного и 12 973,124 тыс. рублей городского бюджетов) на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписку, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, на финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами. По состоянию на 01.04.2021 года кредиторская задолженность составила 1 077 148 тыс. рублей (страховые взносы, сопровождение программ, информационное обеспечение);

- 21,133 тыс. рублей на представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами);

- 98,7 тыс. рублей на 01.04.2021 года сложилась кредиторская  задолженность за членские взносы в Совет муниципальных образований;

- 20 тыс. рублей на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств;

- 9,022 тыс. рублей на услуги специальной связи по доставке писем по мобилизационной подготовке в г. Благовещенск, приобретение конвертов, на 01.04.2021 года сложилась кредиторская задолженность в размере 5,21 тыс. рублей;

- 2 213,5 тыс. рублей на выплату пенсии муниципальным служащим. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2020 года составила 1 224,491 тыс. рублей;

- 144 тыс. рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды», по состоянию на 01.04.2020 года кредиторская задолженность составила 164,903 тыс. рублей;

- 100 тыс. рублей на оплату за размещение информационного материала органа местного самоуправления на телевидении;

- 3,202 тыс. рублей на оплату услуг связи (в том числе Интернет).

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» профинансированы 2 107,569 тыс. рублей городского бюджета, фактически выполнено на сумму 2 265,481 тыс. рублей, что составляет 19,2% от плана.

Денежные средства направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, оплата труда работников и начисления. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2021 года составила 157,912 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» профинансированы 8 590,025 тыс. рублей городского бюджета, фактически выполнено на сумму 10 450,355 тыс. рублей, что составляет 26,7% от плана, из них:

- 10 249,81 тыс. рублей направлены на оплату труда работников и начисления, командировочные расходы, расходы на коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, хозяйственные расходы, расходы на закупку ГСМ, запчастей, расходы на коммунальные услуги, содержание имущества, программное обслуживание, услуги связи, страховые взносы, расходы на закупку ГСМ, запчастей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2021 года составила 1 854,785 тыс. рублей;

200,545 на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 2 сотрудника. Кредиторская  задолженность на 01.04.2021 года составила - 5,545 тыс. рублей.

8. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» на 2021 год запланированы 524,626 тыс. рублей средств областного бюджета на реализацию мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. За отчетный период денежные средства не расходовались.

9. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в размере 7 054,688 тыс. рублей (6 162,163 тыс. рублей областного и 892,525 тыс. рублей городского бюджетов). За отчетный период расходование денежных средств не осуществлялось.

С 9 марта по 9 апреля объявлен прием документов на предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания. Поступило 2 заявки.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области осуществляется прием заявок в целях подтверждения статуса социального предприятия. Отделом стратегического планирования и программ развития Администрации города Тынды обеспечивается консультирование обращающихся субъектов МСП по вопросам заполнения документов для направления в Минэкономразвития Амурской области.

10. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 1800 тыс. рублей. За отчетный период профинансировано и израсходовано 900 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на выплаты по договорам, заключенным в 2020 году трем молодым специалистам, работающим:

- в МБУ лицей № 8 г. Тынды – учитель математики – 300 тыс. рублей;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - учителю иностранного языка и учителю физик – по 300 тыс. рублей.

11. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» в 2021 году бюджетом было запланировано финансирование в размере 69 602,362 тыс. рублей (65 669,697 тыс. рублей областного и 3 932,665 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде расходование денежных средств не осуществлялось.

В рамках данной программы действуют 4 подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2021 году не предусмотрено.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2021 году не предусмотрено.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» запланированы 68 966,685 тыс. рублей (65 152,02 тыс. рублей областного и 3 814,665 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде расходование денежных средств не осуществлялось.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» запланированы 635,677 тыс. рублей (517,677 тыс. рублей областного и 118 тыс. рублей городского бюджетов). Расходование денежных средств не осуществлялось. За отчетный период выдано одно Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. К оплате не предъявлялось.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» в 2021 году не предусмотрено.

12. На реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» были запланированы бюджетные ассигнования в размере 45 036,834 тыс. рублей средств городского бюджетов. Для реализации программных мероприятий профинансированы денежные средства в размере 9 130,957 тыс. рублей. Фактически выполнены мероприятия на 11 665,760 тыс. рублей, что составляет 25,9% от плана.

Денежные средства программы направлены:

- 6 328,189 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг за муниципальные помещения, за техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, за техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации, изготовления тех. паспортов на помещения, оплату нотариальных услуг, за пожарную сигнализацию, за сбор платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального и коммерческого найма помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Тынды, услуги типографии, налога на транспорт, на погашение кредиторской задолженности за 4 квартал 2020 года в сумме 91,659 тыс. рублей. За техническое обслуживание пустующих помещений, техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, за сбор платы за найм жилых помещений сложилась кредиторская задолженность за 1 квартал в размере 1 958,297 тыс. рублей.

По мероприятию «Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными и лесными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Тынды, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Тынды» за 1 квартал  2021 года финансирование не поступало, фактически выполнено работ на 28 тыс. рублей (кредиторская задолженность).

- 4 989,624 тыс. рублей на выплату заработной платы муниципальным служащим, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, обслуживание программы 1С, в том числе на погашение кредиторской задолженности по страховым взносам на начало года в сумме 404,576 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за 1 квартал составляет  356,596 тыс. рублей, в том числе за начисления на заработную плату;

85 тыс. рублей на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовался 1 сотрудник.

- 234,947 тыс. рублей на оплату судебных расходов по решению суда. Кредиторская задолженность за 1 квартал составляет 191,91 тыс. рублей.

13. По муниципальной программе «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» бюджетом города на 2021 год запланированы 60,4 тыс. рублей. В отчетном квартале расходование средств не осуществлялось.

Без финансирования отделом молодежной и семейной политики Управления молодежи и спорта г. Тынды были проведены следующие мероприятия:

- акция «Мы за здоровую Россию» - 7 волонтерами расклеено 30 листовок с информацией о вреде алкоголя;

- в социальных сетях отдела молодежной и семейной политики размещены ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, ИППП, ВИЧ.

Управлением по культуре Администрации г. Тынды проведены:

- 34 мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ. Это культурно-массовые и просветительные мероприятия в форме театрализованных игровых и конкурсных программ, выставок, лекций, спектаклей, показа видеороликов и кинофильмов;

- 31 мероприятие воспитательного, образовательного, культурного характера, направленные на развитие личности и мотивацию к здоровому образу жизни. Информация размещалась: в 4 соцсетях, официальный сайт Администрации города Тынды, на сайте газеты «БАМ»; на официальных сайтах учреждений культуры.

Отделом физической культуры и спорта Управления молодежи и спорта г. Тынды за отчетный период проводились городские и выездные спортивно-массовые мероприятия. Наиболее значимыми мероприятиями для города является  Всероссийский турнир по вольной борьбе «Ковер БАМа». Впервые проводилось мероприятие нового формата – семейные соревнования «Всей семьей на старт!» предварительный этап, приняли участие 6 семей. Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе «Надежды БАМа». Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Также сборные города Тынды (взрослое население) принимаю участие в комплексной Спартакиаде городов Амурской области. Участие за 1 квартал в дисциплинах Пулевая стрельба, Плавание, Лыжные гонки, Хоккей.

Управлением образования проводилась следующая работа:

- в общеобразовательных организациях прошли мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, день здоровья, где проходят физкультурно-спортивные мероприятия;

- в марте проведен городской конкур рисунков «Мир без наркотиков».

Всего в рамках программы за 1 квартал 2021 года проведено 100 мероприятий, в которых приняли участие 9 411 человек.

14. В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» городским бюджетом на 2021 год запланирован объем финансирования в сумме 28 279,902 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию мероприятий профинансировано и освоено 6 184,817 тыс. рублей, что составляет 21,9% от плана, из них:

- 1 413,078 тыс. рублей на гашение процентов по кредитам, оформленным в ПАО «Сбербанк»;

- 4 771,739 тыс. рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи и услуг Интернет сети, на оплату за сопровождение и приобретение программного обеспечения.

15. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» в 2021 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 10 тыс. рублей. Расходования средств не осуществилось.

16. Для реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом на 2021 год были запланированы бюджетные ассигнования в размере 203 572,42 тыс. рублей (129 905,381 тыс. рублей областного и 73 667,039 тыс. рублей городского бюджетов). В отчетном периоде профинансированы и освоены денежные средства в размере 13 074,461 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 6,4% от плана.

В рамках данной программы действуют 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 12 477,939 тыс. рублей (9 400,693 тыс. рублей областного и 3 077,246 тыс. рублей городского бюджетов). Профинансированы и освоены денежные средства в размере 1 947 тыс. рублей городского бюджета.

Данные средства предназначены для улучшения транспортного обслуживания населения, закупки в лизинг 5 автобусов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.

Для реализации подпрограммы «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» запланированы бюджетные ассигнования в размере 190 994,481 тыс. рублей (120 504,688 тыс. рублей областного и 70 489,793 тыс. рублей городского бюджетов). Профинансированы и освоены денежные средства в размере 11 127,461 тыс. рублей городского бюджета, что составляет 5,8% от плана. Денежные средства направлены:

- 7 780,547 тыс. рублей на оплату работ в рамках контракта с МУП «Чистый город». Производились работы по снегоочистке, обработке дорожных покрытий противогололедными материалами, очистке дорог и водоотводных канав от снега, наледи, мусора;

- 3 346,914 тыс. рублей на оплату потребленной сетями наружного освещения электрической энергии. Оплата производится ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт).

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» запланированы бюджетные ассигнования в размере 100 тыс. рублей городского бюджета. В отчетном периоде реализация мероприятий не осуществлялась.

17. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» бюджетом были запланированы бюджетные ассигнования в размере 50 281,373 тыс. рублей (9007,479 тыс. рублей средств федерального, 35 115,543 тыс. рублей областного, 6 044,084 тыс. рублей городского бюджетов и 114,267 тыс. рублей внебюджетных средств). В отчетном периоде расходование денежных средств не осуществлялось.

В рамках реализации вышеуказанных программ в 2021 году запланировано выполнение следующих мероприятий:

1) благоустройство общественной территории «Детская спортивная площадка по адресу: ул. Московский бульвар», муниципальный контракт №263 от 18.12.2020, подрядчик ООО «ПРОМСТРОЙТЕХСНАБ», сумма контракта 9 590 282,00 рублей, дата начала работ: с даты подписания контракта, дата окончания: 31.08.2021, гарантийный срок – 3 года;

2) благоустройство дворовых территорий  по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66 и ул. Усть-Илимская, 3, муниципальный контракт №269 от 14.12.2020, подрядчик ООО «БСК-Взрывпром», сумма контракта 7 291 666,67 рублей, дата начала работ: с даты подписания контракта, дата окончания: 31.08.2021, гарантийный срок – 3 года;

3) благоустройство общественной территории «Сквер в районе музыкальной школы (1 очередь)»;

4) обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

28.12.2020 между Муниципальным автономным учреждением культуры Городской Дворец культуры «Русь», и Обществом с ограниченной ответственностью «ОФЕЛИЯ» заключен договор на разработку проектно-сметной документации на обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, цена договора 600 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ не  позднее 15.02.2021. Постановлением № 148 от 01.02.2021 Администрацией города Тынды проектно-сметная документация утверждена.

По итогам открытого конкурса в электронной форме на обустройство мест массового отдыха населения по проекту «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в единой информационной системе в сфере закупок: zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки: sberbank-ast, 22.03.2021 между Муниципальным автономным учреждением культуры Городской дворец «Русь» и ООО "БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - ВЗРЫВПРОМ" заключен гражданско-правовой договор № 01 на выполнение работ. Цена договора 90,5 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ не позднее 10.08.2021.

29.03.2021 размещен открытый аукцион по закупке и поставке осветительного оборудования для благоустройства общественной территории города Тынды: «Сквер в районе музыкальной школы» в единой информационной системе в сфере закупок: zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки: sberbank-ast, извещение №0123300005621000048.

18. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» городским бюджетом запланированы ассигнования в размере 1 100 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года профинансированы и освоены денежные средства в размере 70 тыс. рублей бюджета, что составляет 6,4% от плана.

Денежные средства направлены на повышение квалификации 14 работников.

19. Для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» выделение бюджетных ассигнований на 2021 год не предусмотрено. Реализация мероприятий муниципальной программы не осуществлялась.