Пояснительная записка

к информации о ходе реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета муниципального образования г. Тында Амурской области за 2021 год

Разработка, реализация и проведение оценки эффективности, муниципальных программ города Тынды осуществляется в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337 (с изменениями).

В Перечень муниципальных программ города Тынды, утвержденный  распоряжением Администрации города Тынды от 15.09.2014 № 511р, включено 19 муниципальных программ.

В 2021 году реализуется 18 муниципальных программ, решением Тындинской городской Думы 2021 году от 12.12.2020 № 295-Р-ТГД-VII «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями),  утвержден объем  финансирования в размере 2 317 920,2 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 	–       87 333,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета    	–  1 590 600,9 тыс. рублей;

- за счет средств городского бюджета      	–     639 985,9 тыс. рублей.

Кроме того, реализация ряда муниципальных программ города, предусматривает финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников от приносящей доход деятельности (далее - внебюджетные средства).  В 2021 году  общий объем внебюджетных средств запланирован в размере 183 019,1 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2021 году запланирован в сумме 2 500 939,3  тыс. рублей.

В структуре плановых ассигнований доля средств федерального бюджета составила 3,5%, областного бюджета 63,6%, городского бюджета 25,6%, внебюджетные средства 7,3%.

Плановый и фактический объем финансирования муниципальных программ  за январь - декабрь 2021 года, приведен в таблице 1.

Таблица № 1

Результаты реализации муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Фактически профинансировано, тыс. рублей | Выполнение от годового плана,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы | 213 051,13 | 210 107,46 |  | 98,62 |
|  | средства областного бюджета | 210 778,11 | 208 074,68 |  | 98,72 |
|  | средства городского бюджета | 2 273,01 | 2 032,79 |  | 89,43 |
| 1.1. | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2. | подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 213 051,13 | 210 107,46 |  | 98,62 |
|  | средства областного бюджета | 210 778,11 | 208 074,68 |  | 98,72 |
|  | средства городского бюджета | 2 273,01 | 2 032,79 |  | 89,43 |
| 2. | Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» | 26 196,26 | 26 161,65 |  | 99,87 |
|  | средства областного бюджета | 5 612,85 | 5 612,85 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 19 288,13 | 19 253,80 |  | 99,82 |
|  | внебюджетные средства | 1 295,28 | 1 295,00 |  | 99,98 |
| 2.1. | подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 26 146,26 | 26 143,45 |  | 99,99 |
|  | средства областного бюджета | 5 612,85 | 5 612,85 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 19 238,13 | 19 235,60 |  | 99,99 |
|  | внебюджетные средства | 1 295,28 | 1 295,00 |  | 99,98 |
| 2.2. | подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» | 50,00 | 18,20 |  | 36,39 |
|  | средства городского бюджета | 50,00 | 18,20 |  | 36,39 |
| 3. | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015 -2024 годы | 973,37 | 966,87 |  | 99,33 |
|  | средства областного бюджета | 867,24 | 867,24 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 106,14 | 99,63 |  | 93,87 |
| 3.1. | подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы» | 70,00 | 63,50 |  | 90,71 |
|  | средства городского бюджета | 70,00 | 63,50 |  | 90,71 |
| 3.2. | подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город» | 903,37 | 903,37 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 867,24 | 867,24 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 36,14 | 36,14 |  | 100,00 |
| 4. | Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 094 772,13 | 1 043 761,26 |  | 95,34 |
|  | средства федерального бюджета | 47 087,06 | 36 863,81 |  | 78,29 |
|  | средства областного бюджета | 702 357,26 | 677 325,88 |  | 96,44 |
|  | средства городского бюджета | 208 251,65 | 196 299,79 |  | 94,26 |
|  | внебюджетные средства | 137 076,17 | 133 271,79 |  | 97,22 |
| 4.1. | подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 438 039,73 | 433 061,81 |  | 98,86 |
|  | средства областного бюджета | 270 414,00 | 269 511,12 |  | 99,67 |
|  | средства городского бюджета | 67 212,80 | 63 659,77 |  | 94,71 |
|  | внебюджетные средства | 100 412,93 | 99 890,92 |  | 99,48 |
| 4.2. | подпрограмма «Развитие общего образования» | 495 503,92 | 453 458,45 |  | 91,51 |
|  | средства федерального бюджета | 47 087,06 | 36 863,81 |  | 78,29 |
|  | средства областного бюджета | 346 010,89 | 322 286,96 |  | 93,14 |
|  | средства городского бюджета | 75 296,26 | 70 009,06 |  | 92,98 |
|  | внебюджетные средства | 27 109,72 | 24 298,62 |  | 89,63 |
| 4.3. | подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 70 316,78 | 67 989,86 |  | 96,69 |
|  | средства областного бюджета | 28 152,93 | 28 152,93 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 34 300,41 | 32 254,63 |  | 94,04 |
|  | внебюджетные средства | 7 863,45 | 7 582,30 |  | 96,42 |
| 4.4. | подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления» | 4 861,51 | 4 859,83 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 2 357,47 | 2 357,47 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 2 504,04 | 2 502,36 |  | 99,93 |
| 4.5. | подпрограмма «Социальная политика в сфере образования» | 38 005,94 | 37 601,36 |  | 98,94 |
|  | средства областного бюджета | 31 032,90 | 30 628,32 |  | 98,70 |
|  | средства городского бюджета | 6 973,04 | 6 973,04 |  | 100,00 |
| 4.6. | подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью» | 48 044,24 | 46 789,95 |  | 97,39 |
|  | средства областного бюджета | 24 389,08 | 24 389,08 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 21 965,10 | 20 900,92 |  | 95,16 |
|  | внебюджетные средства | 1 690,06 | 1 499,95 |  | 88,75 |
| 5. | Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы | 171 787,74 | 165 450,22 |  | 96,31 |
|  | средства федерального бюджета | 25 553,18 | 23 917,59 |  | 93,60 |
|  | средства областного бюджета | 80 100,14 | 80 049,55 |  | 99,94 |
|  | средства городского бюджета | 46 670,17 | 44 995,57 |  | 96,41 |
|  | внебюджетные средства | 19 464,25 | 16 487,52 |  | 84,71 |
| 5.1. | подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде» | 46 847,08 | 45 090,64 |  | 96,25 |
|  | средства федерального бюджета | 25 000,00 | 23 364,41 |  | 93,46 |
|  | средства областного бюджета | 19 973,20 | 19 922,61 |  | 99,75 |
|  | средства городского бюджета | 1 873,88 | 1 803,63 |  | 96,25 |
| 5.2. | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта» | 124 940,66 | 120 359,58 |  | 96,33 |
|  | средства федерального бюджета | 553,18 | 553,18 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 60 126,94 | 60 126,94 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 44 796,29 | 43 191,94 |  | 96,42 |
|  | внебюджетные средства | 19 464,25 | 16 487,52 |  | 84,71 |
| 6. | Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы | 161 198,26 | 152 356,56 |  | 94,52 |
|  | средства областного бюджета | 75 887,08 | 75 887,08 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 60 127,83 | 59 227,07 |  | 98,50 |
|  | внебюджетные средства | 25 183,34 | 17 242,41 |  | 68,47 |
| 6.1. | подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | 49 337,73 | 47 827,64 |  | 96,94 |
|  | средства областного бюджета | 30 203,82 | 30 203,82 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 14 873,11 | 14 771,46 |  | 99,32 |
|  | внебюджетные средства | 4 260,80 | 2 852,35 |  | 66,94 |
| 6.2. | подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность» | 31 121,65 | 28 341,96 |  | 91,07 |
|  | средства областного бюджета | 14 021,41 | 14 021,41 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 10 107,53 | 9 838,40 |  | 97,34 |
|  | внебюджетные средства | 6 992,71 | 4 482,15 |  | 64,10 |
| 6.3. | подпрограмма «Историко-культурное наследие» | 16 884,55 | 16 427,91 |  | 97,30 |
|  | средства городского бюджета | 16 137,97 | 16 050,06 |  | 99,46 |
|  | внебюджетные средства | 746,58 | 377,85 |  | 50,61 |
| 6.4. | подпрограмма «Библиотечное обслуживание» | 11 802,26 | 11 215,25 |  | 95,03 |
|  | средства областного бюджета | 5 337,58 | 5 337,58 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 5 117,09 | 5 023,62 |  | 98,17 |
|  | внебюджетные средства | 1 347,59 | 854,05 |  | 63,38 |
| 6.5. | подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов» | 35 828,46 | 32 642,89 |  | 91,11 |
|  | средства областного бюджета | 18 393,65 | 18 393,65 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 6 229,66 | 5 996,09 |  | 96,25 |
|  | внебюджетные средства | 11 205,16 | 8 253,14 |  | 73,65 |
| 6.6. | подпрограмма «Архивное дело» | 4 502,30 | 4 362,96 |  | 96,91 |
|  | средства областного бюджета | 3 025,23 | 3 025,23 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 1 422,07 | 1 337,73 |  | 94,07 |
|  | внебюджетные средства | 55,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.7. | подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» | 11 721,29 | 11 537,95 |  | 98,44 |
|  | средства областного бюджета | 4 905,37 | 4 905,37 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 6 240,41 | 6 209,71 |  | 99,51 |
|  | внебюджетные средства | 575,51 | 422,87 |  | 73,48 |
| 6.8. | подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы | 122 232,68 | 120 671,57 |  | 98,72 |
|  | средства областного бюджета | 4 453,98 | 3 970,45 |  | 89,14 |
|  | средства городского бюджета | 117 778,71 | 116 701,12 |  | 99,09 |
| 7.1. | подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы» | 73 228,47 | 72 288,68 |  | 98,72 |
|  | средства областного бюджета | 4 453,98 | 3 970,45 |  | 89,14 |
|  | средства городского бюджета | 68 774,49 | 68 318,23 |  | 99,34 |
| 7.2. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды» | 11 778,17 | 11 521,89 |  | 97,82 |
|  | средства городского бюджета | 11 778,17 | 11 521,89 |  | 97,82 |
| 7.3. | подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды» | 37 226,05 | 36 861,01 |  | 99,02 |
|  | средства городского бюджета | 37 226,05 | 36 861,01 |  | 99,02 |
| 8. | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015 - 2024 годы | 786,94 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы | 11 788,04 | 11 784,89 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 11 168,65 | 11 168,65 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 619,39 | 616,24 |  | 99,49 |
| 10. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 100,00 |
| 11. | Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015 - 2024 годы | 72 346,04 | 72 328,07 |  | 99,98 |
|  | средства областного бюджета | 67 020,11 | 67 002,86 |  | 99,97 |
|  | средства городского бюджета | 5 325,92 | 5 325,21 |  | 99,99 |
| 11.1. | подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11.2. | подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 11.3. | подпрограмма «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды» | 70 214,03 | 70 196,07 |  | 99,97 |
|  | средства областного бюджета | 65 152,02 | 65 134,77 |  | 99,97 |
|  | средства городского бюджета | 5 062,02 | 5 061,30 |  | 99,99 |
| 11.4. | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 2 132,00 | 2 132,00 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 1 868,09 | 1 868,09 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 263,91 | 263,91 |  | 100,00 |
| 11.5. | подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 12. | Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы | 56 907,92 | 52 895,78 |  | 92,95 |
|  | средства городского бюджета | 56 907,92 | 52 895,78 |  | 92,95 |
| 13. | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области | 60,40 | 60,40 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 60,40 | 60,40 |  | 100,00 |
| 14. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы | 28 624,02 | 28 178,33 |  | 98,44 |
|  | средства городского бюджета | 28 624,02 | 28 178,33 |  | 98,44 |
| 15. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы | 10,00 | 10,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 10,00 | 10,00 |  | 100,00 |
| 16. | Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы | 442 174,24 | 415 665,28 |  | 94,00 |
|  | средства областного бюджета | 354 391,94 | 333 165,98 |  | 94,01 |
|  | средства городского бюджета | 87 782,30 | 82 499,30 |  | 93,98 |
| 16.1. | подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды» | 23 862,70 | 23 862,70 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 9 400,69 | 9 400,69 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 14 462,00 | 14 462,00 |  | 100,00 |
| 16.2. | подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды» | 418 211,55 | 391 702,59 |  | 93,66 |
|  | средства областного бюджета | 344 991,25 | 323 765,29 |  | 93,85 |
|  | средства городского бюджета | 73 220,30 | 67 937,30 |  | 92,78 |
| 16.3. | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде» | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 17. | Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы | 95 204,62 | 95 159,53 |  | 99,95 |
|  | средства федерального бюджета | 14 693,19 | 14 693,19 |  | 100,00 |
|  | средства областного бюджета | 77 963,60 | 77 963,60 |  | 100,00 |
|  | средства городского бюджета | 2 547,84 | 2 503,75 |  | 98,27 |
| 18. | Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы | 1 025,47 | 994,11 |  | 96,94 |
|  | средства городского бюджета | 1 025,47 | 994,11 |  | 96,94 |
| 19. | Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего по программам, в том числе: |  | 2 500 939,27 | 2 398 351,98 |  | 95,90 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 87 333,43 | 75 474,59 |  | 86,40 |
| за счет средств областного бюджета |  | 1 590 600,95 | 1 541 088,81 |  | 96,90 |
| за счет средств городского бюджета |  | 639 985,85 | 613 491,87 |  | 95,90 |
| за счет внебюджетных средств |  | 183 019,04 | 168 296,71 |  | 92,00 |

По состоянию на 31.12.2021 года фактический объем финансирования  муниципальных программ составил 2 397 351,982 тыс. рублей или 95,9 % от планового объема годовых назначений.

В отчетном периоде январь-декабрь 2021 года в размере более 90 % от общего объема годовых назначений фактически профинансированы программные/ подпрограммные мероприятия 17  муниципальных программ.

Финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы» не предусматривалось.

Финансовые средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  города Тынды на 2015 - 2024 годы» не освоены.

Основные результаты выполнения муниципальных программ

1.«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

1.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде на 2015-2024 годы» реализация подпрограммы не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения в городе Тынде на 2015-2024 годы», в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем в г. Тынде; замена сетей и септика МКД ул. Коммунистическая д.1,2,3,4,5,6; установка водоочистительной станции на котельной МК 147, направлено 42 122,29 тыс. рублей;

- компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям (ЖДК «Энергоресурс» и МУП «Горэлектротеплосеть»), возникающих в результате установления льготных тарифов для населения города, направлено 165 741,281 тыс. рублей;

- ремонт фасадов многоквартирного дома по адресу ул. Мохортова 5, подрядчик ООО УК «Наш Дом», направлено 1 994,95 тыс. рублей;

- ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ по ул. Красная Пресня, 25-39, подрядчик МУП «Чистый город», направлено 248,943 тыс. рублей.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы по мероприятиям составил 210 107,464 тыс. рублей или 98,6% от планового объема годовых назначений.

2. Муниципальная программа по реализации государственной молодежной политики в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы «Молодежь Тынды» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

2.1. Подпрограмма «Государственная молодежная политика в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  26 143,45 тыс. рублей   или 100% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- содержание и развитие инфраструктуры на территории города, выполнены работы: по установке окон, дверей, ремонту второго этажа здания МБУ МДЦ Гармония для создания центра цифрового образования «It-куб»; по замене светильников на 1 этаже, работы  по установке сантехнического оборудования, проведению проектно-конструкторских работ по энергоснабжению второго этажа  здания МБУ МДЦ Гармония, по энергоснабжению помещений и устройству подвесных потолков «Армстронг» в центре цифрового образования «IT-куб», на общую сумму 999,995 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Правом на оплату проезда воспользовались 6 работников на сумму 254,361 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, оплата труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, содержание инфраструктуры государственной молодёжной политики (оплата услуг:  коммунальных, связи, по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора), на сумму 24 790,283 тыс. рублей;

- проведение  конкурсов, акций, праздников, форумов, квестов и др. мероприятий по реализации молодежной политики, на сумму 98,811 тыс. рублей.

2.2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы, в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  18,195 тыс. рублей   или 36,4% от планового объема годовых назначений, средства направлены на проведение спортивно-туристической игры «Зарница», проведение мероприятия - торжественные проводов в ряды Российской армии, митинга ко Дню памяти погибшим при исполнении воинского долга на Северном Кавказе.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 26 161,645 тыс. рублей (в том числе 1 295 тыс. рублей внебюджетные средства) или 99,9% от планового объема годовых назначений.

3.  «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение   мероприятий следующих подпрограмм:

3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Тынде на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  63,498 тыс. рублей   или 90,7% от планового объема годовых назначений, средства направлены на приобретение  проектора и экрана  для организации городской ярмарки национальных культур «Без Границ».

3.2.  Подпрограмма «Аппаратно-Программный Комплекс «Безопасный город»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил  903,371 тыс. рублей   или 100 % от планового объема годовых назначений. В рамках исполнения мероприятий подпрограммы заключен контракт с ООО «Транссвязьтелеком» на предоставление услуг по внедрению АПК «Безопасный город», приобретена и установлена система «Гражданин-полиция» и система видеонаблюдения на площади 25-летия БАМа.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 966,869 тыс. рублей или 99,3% от планового объема годовых назначений.

4. «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:

4.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 433 061,808 тыс. рублей   (в том числе  99 354,0 тыс. рублей внебюджетные средства) или 98,9 % от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений, содержание инфраструктуры учреждений дошкольного образования (оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора), частичное ограждение периметра территории дошкольного учреждения, монтаж системы видеонаблюдения на сумму 2 365,903 тыс. рублей;

- приобретение баннеров, хозяйственных товаров, стройматериалов для косметического ремонта дошкольных учреждений, на сумму 706,92 тыс. рублей;

- приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, сантехники, посуды и др.; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов  на сумму 340 845,748 тыс. рублей;

- выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств на сумму 83873,724 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 102 работника)  на сумму 5 269,513 тыс. рублей.

4.2. Подпрограмма «Развитие общего образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   453 458,45 тыс. рублей   (в том числе  24 298,62 тыс. рублей внебюджетные средства) или 91,5% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- оплата питания школьников 1-4 классов - 19 636,713 тыс. рублей;

- обеспечение молоком учащихся - 418,6 тыс. рублей;

- обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями - 779,542 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений:  ремонт кабинета информатики в здании МОБУ СОШ № 2;  разработка ПСД на проведение капитального ремонта стадиона, ремонт кабинетов (физики, химии, биологии) СОШ №6; работы по ремонту фойе столовой с заменой сантехнического оборудования, работы по ремонту лестничных ограждении и полов в учебных классах МОАУ Гимназии №2 на общую сумму средств  8 563,238 тыс. рублей;

- модернизация систем общего образования: ремонт плоскостных сооружений в МОБУ Лицей №8, создание авто городка в МОБУ СОШ №2 на общую сумму  13 523,548 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений: монтаж системы тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, приобретение металлоискателей, монтаж передающего оборудования «Приток» и «Протон» на общую сумму 2 301,544 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по энергосбережению: замена деревянных окон на металлопластиковые окна в МОАУ Гимназия №2 и МОБУ СОШ №7 на сумму 11 124,675 тыс. рублей;

- благоустройство территории МОАУ Гимназия №2 - 2 083,333 тыс. рублей.

- приобретение продуктов питания, обслуживание школьного автобуса и подвоз учащихся из отдаленных районов города; обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений, обслуживание программы 1С «Контур», приобретением учебной и методической литературы -  368 834,789 тыс. рублей;

- ежемесячное вознаграждение (с учетом районного и северного коэффициентов) за классное руководство педагогическим работникам на сумму 21 256,261 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 97 работников) на сумму  4 936,21 тыс. рублей;

4.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     67 989,857 тыс. рублей   (в том числе  7 582,3 тыс. рублей внебюджетные средства) или 96,7%  от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности - 708,781 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы - 800,0 тыс. рублей;

- развитие одаренных детей: участие в региональных и местных олимпиадах - 221,423 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений,  оплата труда работников МОБУ ЦДТ и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, персонифицированного финансирования (предоставление сертификатов дополнительного образования детей), оплата услуг:  коммунальных, связи  по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывозу мусора, дезинфекции помещений – 65 589,377 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 16 работников) на сумму  670,276 тыс. рублей.

4.4. Подпрограмма «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     4 859,834 тыс. рублей или 100% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- частичная оплата стоимости путевок  для оздоровления детей в каникулярное время (в загородных лагерях стационарного типа оздоровилось 10 человек) -  2 455,701 тыс. рублей;

- частичная оплата путевок для детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, питание детей, акарицидная обработка территории, приобретение посуды и игрушек - 1 405,576 тыс. рублей;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период  - 998,557 тыс. рублей.

4.5. Подпрограмма «Социальная политика в сфере образования», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил     37 601,363 тыс. рублей или 98,9% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребёнком:  компенсация родительской платы стоимости питания  в дошкольных учреждениях - 5 535,982 тыс. рублей;

- социальная поддержка в натуральной форме: компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям стоимости питания  в образовательных  учреждениях - 1 437,057 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью - 1 563,455 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 88,61 тыс. рублей;

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми - 17 554,022 тыс. рублей;

- выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях - 9 065,811 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на заработную плату, страховые взносы, командировочные расходы, приобретение канцтоваров - 2 356,426 тыс. рублей.

4.6. Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления отраслью», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 46 789,948 тыс. рублей (в том числе  1 499,950 тыс. рублей внебюджетные средства) или 97,4% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

-  ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей инвалидов -  430,209 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата (стипендия Мэра выплачена 50 учащимся) 600,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников аппарата Управления образования, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг связи, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров - 11 117,48 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников МБУ ЦБ, МБУ ГХО, МБУ ИМК оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов,  оплата услуг связи, коммунальных услуг, обслуживание программы «Консультант плюс», приобретение канцелярских товаров, приобретение ГСМ, прибора учета тепловой энергии и другие расходы -  34 144,691 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 9 работников) на сумму  497,568 тыс. рублей.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 1 043 761,26 тыс. рублей  (в том числе 133 271,79 тыс. рублей внебюджетные средства) или 95,3% от планового объема годовых назначений.

5.   «Развитие физической культуры и спорта в городе Тынде Амурской области на 2015 – 2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

5.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Тынде»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 45 090,643 тыс. рублей   или 96,3% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- проведение текущиего ремонта канатной дороги и её освидетельствование, приобретение: снегохода Буран; двух снегогенераторов в комплекте с насосной станцией; снегоуплотнительной машины (ратрак); модульного здания (утепленного) на общую сумму 20 000 тыс. рублей;

- реализация мероприятий национального проекта «Спорт- норма жизни», приобретение для МБУ «Спортшкола № 1»: самоходной ледозаливочной машины, станка для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины, машины для подрезки кромки льда у борта, информационного табло, установки для сушки коньков, станка для заточки коньков, спортивного инвентаря и оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею на общую сумму - 25 090,643 тыс. рублей.

5.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной политики в области физической культуры и спорта», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 120 359,58  тыс. рублей ( в том числе 16 487,517 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 96,3% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- проведение городских и выездных спортивно-массовых мероприятий  (всего проведено 188 мероприятий) - 1 115,789 тыс. рублей;

- реализация мероприятий национального проекта «Спорт- норма жизни», проведение: тренировочных сборов, первенства ДФО по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет;  первенства ДФО и России по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет; первенства Амурской области по самбо среди подростков 12-14 лет и юниоров 18-20 лет, первенства ДФО по самбо среди подростков 12-14 лет, Дальневосточный турнир по самбо среди юношей и девушек, Тренировочные мероприятия в целях подготовки к Кубку РФСО «Локомотив» LOCO CUP SAMBO БАМ-2021, проведение тренировочных сборов по вольной борьбе на сумму  931,631 тыс. рублей;

- поощрение граждан за достигнутые достижения в области физической культуры и спорта – 40,0 тыс. рублей;

- проведение спортивных мероприятий и соревнований спортшколами, обновление материально-технической базы, приобретение ГСМ; обеспечение деятельности работников спортшкол и централизованной бухгалтерии, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию пожарной сигнализации, охраны объектов, вывоза мусора, дезинфекции, расходам на содержание зданий - 109 986,805 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды, оплата труда работников и командировочных расходов, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи,  вывозу мусора, дезинфекции помещений – 6 171,514 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 34 работника) на сумму  2 113,841 тыс. рублей.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 165 450,223 тыс. рублей (в том числе 16 487,517 тыс. рублей внебюджетные средства) или 96,3% от планового объема годовых назначений.

6. «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

6.1. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 47 827,637 тыс. рублей (в том числе 2 852,354 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 96,9% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение  мероприятий:

- ремонт и настройка музыкальных инструментов, на приобретение рециркуляторов, двух ноутбуков, мебели и персонального компьютера для учебных кабинетов художественной школы; обеспечение деятельности работников оплата труда работников, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, по вывозу мусора,  содержание имущества;  оплата курсовой переподготовки и повышения квалификации педагогов, хозяйственные нужды, на сумму 47 131,528 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 14 работников) на сумму  696,109 тыс. рублей.

6.2. Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 28 341,964 тыс. рублей (в том числе 4 482,152 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 91,1% от планового объема годовых назначений, направлен на выполнение мероприятий:

- оформление площади 25-летия БАМа для проведения городских развлекательных мероприятий, приобретение игровых аттракционов, призов, пошив танцевальных костюмов, техническое оснащение учреждений (приобретены моноблок и пылесос); обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества; приобретение канцелярских товаров, материалы для хозяйственных нужд - 27 935,939 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  406,025 тыс. рублей.

6.3.  Подпрограмма «Историко-культурное наследие»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 16 427,905 тыс. рублей (в том числе 377,845 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 97,3% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- средства, выделенные в качестве пожертвования ОАО «РЖД» направлены на ремонт и оснащение оборудованием музея истории Байкало-Амурской магистрали: приобретены чучела диких животных для оформления экспозиций музея, мебель для выставочных залов, программное обеспечение для интерактивного киоска,  разработан проект установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, услуги по очистке систем вентиляции и проведения испытания веерного ограждения кровли здания и наружных металлических лестниц;

- приобретение смартфона, микрофона, канцелярских товаров, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества -  16 228,882 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  199,023 тыс. рублей.

6.4. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 11 215,253 тыс. рублей (в том числе 854,045 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 95,0% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

-  пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания, приобретение мебели для читального зала библиотеки, оплата работ по разработке проекта капитального ремонта здания центральной городской библиотеки; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, командировочные расходы, оплата курсовой переподготовки сотрудников, обеспечение хозяйственных нужд - 10 994,228 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 5 работников) на сумму  221,025 тыс. рублей.

6.5. Подпрограмма «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»,

в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 32 642,885 тыс. рублей (в том числе 8 253,139 тыс. рублей внебюджетные средства)  или 91,1 % от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- приобретение грузо-пассажирского автобуса для осуществления гастрольных поездок (МБУИ Драматический театр г. Тынды) - 3 220,00 тыс. рублей;

- оплата договоров с кинокомпаниями на право показа фильмов и  использование авторских произведений РАО (российское авторское общество), приобретение ткани для декораций, пошив костюмов, приобретение швейной машины, видеокамеры для видеонаблюдения, динамиков  прожектора и вышки «Мега-2» для их установки, квадрокоптера, термопринтера; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд - 29 112,4 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  310,485 тыс. рублей.

6.6. Подпрограмма «Архивное дело», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 4 362,963 тыс. рублей или 96,9% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг:  коммунальных, связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд -   4 351,857 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 1 работник) на сумму  11,106 тыс. рублей.

6.7. Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил 11 537,953 тыс. рублей (в том числе 422,872 тыс. рублей внебюджетные средства) или 98,4% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- обеспечение деятельности работников Управления культуры Администрации города Тынды: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплата услуг связи, обеспечение хозяйственных нужд -   4 383,945 тыс. рублей;

- оплата договоров по обслуживанию программы 1С,  хозяйственные нужды, приобретение двух комплектов компьютерной техники, канцелярских товаров, обеспечение хозяйственных нужд; обеспечение деятельности работников: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг: коммунальных и связи, содержание имущества, обеспечение хозяйственных нужд - 6 840,452 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 4 работника) на сумму  313,556 тыс. рублей.

6.8. Подпрограмма «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»,  в отчетном периоде 2021 года финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 152 356,56 тыс. рублей (в том числе 17 242,407 тыс. рублей внебюджетные средства) или 94,5 % от планового объема годовых назначений.

7. «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

7.1. Подпрограмма «Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   72 288,68 тыс. рублей  или 98,7% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- оформление городской Доски Почета, изготовление баннера к 9 Мая,  членские взносы в Совет муниципальных образований - 365,943 тыс. рублей;

- организацию и содержание мест захоронения, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 3293,734 тыс. рублей;

- представительские расходы (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров в связи с праздничными, юбилейными датами) - 223,592 тыс. рублей;

- организация сбора и удаления твердых отходов - 998,158 тыс. рублей;

- оплата за размещение информационных материалов органа местного самоуправления на телевидении - 697,717 тыс. рублей;

- выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тынды» и   при награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Тындой» - 518,272 тыс. рублей;

- оплата исполнительных документов по взысканию денежных средств по исполнительным листам и постановлениям о наложении штрафа - 4 089,643 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Администрации города Тынды: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, иные выплаты персоналу, командировочные расходы, услуги связи (в том числе Интернет  и услуги специальной связи), приобретение конвертов;

содержание имущества, зарядку огнетушителей, сопровождение программ, подписка, информационное обеспечение, комплектующие компьютерной техники, ремонт копировальной и компьютерной техники;

финансирование обеспечения государственных полномочий по организационному обеспечению административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, на финансирование обеспечения государственных полномочий Амурской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - 52826,086 тыс. рублей;

- выплата пенсии муниципальным служащим - 8 402,882 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 15 работников) на сумму  872,643 тыс. рублей.

7.2. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   11 521,885 тыс. рублей  или 97,8% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- приобретение инверторного генератора 69,6 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников  МКУ: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, иные выплаты персоналу, оплата услуг: коммунальных и связи (в том числе Интернет), программное обслуживание, содержание имущества, хозяйственные расходы, закупка ГСМ, запчастей для автопарка - 11 134,904 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 6 работников) на сумму  317,381 тыс. рублей.

7.3. Подпрограмма «Эффективное управление расходами МКУ «Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   36 861,006 тыс. рублей  или 99% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

В целом за 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 120 671,571 тыс. рублей (в том числе 17 242,407 тыс. рублей внебюджетные средства) или 98,7% от планового объема годовых назначений.

8. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), на реализацию программного мероприятия по осуществлению государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в отчетном периоде 2021 года запланировано 786,938 тыс. рублей (средств областного бюджета). В отчетном году денежные средства не расходовались, фактическое исполнение мероприятия составило 0%, это связано с отсутствием приюта для безнадзорных животных на территории города Тынды.

Администрацией города Тынды в течение года неоднократно, были размещены аукционы на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на официальном сайте zakupki.gov.ru. Аукционы признаны несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки.

9. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- предоставление субсидий субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания по результатам конкурсного отбора. Поддержка оказана в размере 1 025,00 тыс. рублей 6 предпринимателям;

- предоставление субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Поддержка оказана в размере 4 908,588  тыс. рублей  13 субъектам предпринимательства;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования. Поддержка оказана в размере 5 499,253 тыс. рублей  4 субъектам предпринимательства;

- организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, направлено 150,879 тыс. рублей, в том числе:  проведение ХХIV выставки-ярмарки «ТындаЭкспо-2021», проведение смотра-конкурса «Новогоднее волшебство», празднование Дня Российского предпринимательства, приобретение благодарственных писем, благодарностей, цветов, ценных подарков для награждения участников проводимых мероприятий.

В рамках реализации Программы специалистами Администрации осуществлялась имущественная, организационная и консультационная поддержка, проведен конкурс «Знай свои права», приуроченный Всемирному Дню защиты прав потребителей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 11 784,888 тыс. рублей  или 100 % от планового объема годовых назначений.

10. «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов,  работающих в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта в городе Тынде на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение основного мероприятия по предоставлению социально-экономической поддержки в виде единовременной выплаты подъемных молодым специалистам:

1) по 3 договорам, заключенным в 2020 году, молодым специалистам работающим:

- в МБУ лицей № 8 г. Тынды – учитель математики – 300 тыс. рублей;

- МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» - учителю иностранного языка и учителю физики (по 300 тыс. рублей) – 600 тыс. рублей;

2) по 5 договорам, заключенным в 2021 году, молодым специалистам работающим:

- МОБУ СОШ № 6 – учителю иностранного языка – 300 тыс. рублей;

- ГАУЗ АО «Тындинская больница» - 3 медицинским технологам, 1 медсестре (по 150 тыс. рублей) – 600,0 тыс. рублей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 1 800,00 тыс. рублей  или 100 % от планового объема годовых назначений.

11.  «Обеспечение доступным и качественным жильем населения города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий следующих подпрограмм:

11.1. Подпрограмма  «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмическом районе город Тында» в 2021 году на мероприятие по ликвидации жилищного фонда сейсмоусиление которого является  нецелесообразным и экономически не эффективным, денежные средства не запланированы.

11.2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории города Тынды» в 2021 году финансирование на реализацию подпрограммы не предусмотрено в связи с тем, что её реализация напрямую связана с субсидиями привлекаемыми  из бюджета Амурской области.

11.3. Подпрограмма  «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   70 196,065   тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение основных мероприятий:

- государственная поддержка переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья   на вторичном рынке жилья города приобретено 30 квартир общей площадью 1767,5 м2,  на эти цели направлено 67 848,717 тыс. рублей;

- ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким (более 70 процентов) уровнем износа (снесено 3 расселенных дома) - 295,5 тыс. рублей;

- обследование 519 жилых домов, в общей сумме - 2051,848 тыс. рублей.

11.4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   2 132,002 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, выдано и оплачено  2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1 932,002 тыс. рублей;

- социальная выплата при рождении ребенка для компенсации расходов на приобретение жилья, мера поддержки оказана  в  размере 200 тыс. рублей.

11.5. Подпрограмма «Содействие в обеспечении жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Дальнего Востока (строительства Байкало-амурской магистрали)» в 2021 году финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 72 328,067 тыс. рублей  или 100 % от планового объема годовых назначений.

12. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- изготовление тех. паспортов на помещения находящиеся в муниципальной собственности, техническое обслуживание пустующих муниципальных помещений, оплата коммунальных услуг за муниципальные помещения, изготовление технических планов, кадастровых паспортов, услуги типографии, техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации,  оплату нотариальных услуг, оплата транспортного налога - 29 470,459 тыс. рублей;

- изготовление межевых планов на формирование земельных участков- 2 560,84 тыс. рублей;

- оплату судебных расходов по решению суда  - 879,325 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников   УМиЗО: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, оплата услуг  и связи (в том числе Интернет), оплата за сопровождение и приобретение программного обеспечения,  хозяйственные расходы - 19 532,663 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 8 работников) на сумму  452,493 тыс. рублей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 52 895,78 тыс. рублей  или 92,9% от планового объема годовых назначений.

13. «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2024 годы в городе Тынде Амурской области» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- совершенствование системы профилактики наркомании, проведены: Холи-фестиваля «Живи ярко», посвященного Международному Дню борьбы с наркоманией и акции «Вместо сигареты конфета!», посвященная Международному Дню борьбы с табаком. Приобретены расходные материалы  на сумму 50,35 тыс. рублей;

- проведение молодежного образовательного форума «ВИВАТ-2021», посвященного ЗОЖ - 10,050 тыс. рублей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 60,4 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений.

14. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Тынды на 2015-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- погашение процентов по кредитным обязательствам Администрации города перед ПАО «Сбербанк» - 6 526,806 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности работников Финансового управления: оплата труда, обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей и взносов, командировочные расходы, оплата услуг  и связи (в том числе Интернет), оплата за сопровождение и приобретение программного обеспечения, хозяйственные расходы - 20 777,348 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (воспользовались 17 работников) на сумму  874,179  тыс. рублей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 28 178,333 тыс. рублей  или 98,4% от планового объема годовых назначений.

15. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Тында на 2017-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

- предоставление субсидии Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 10 тыс. рублей.

- оказание информационной и имущественной поддержки на безвозмездной основе СОНКО.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 10,0 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений.

16.   «Развитие транспортной системы города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение  мероприятий:

16.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта общего пользования города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   23 862,696 тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение  мероприятий:

- оснащение автобусов МУП «Автотранссервис» системой ГЛОНАСС и терминалами для оплаты по банковским и социальным картам - 857,5 тыс. рублей;

- приобретение в лизинг 3 автобусов (двух марки ПАЗ и ГАЗЕЛЬ «NEXT») - 10 988,423 тыс. рублей;

- возмещение затрат понесенных МУП «Автотранссервис» при оказании транспортных услуг - 12 016,773 тыс. рублей.

16.2. Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Тынды», в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   391 702,587 тыс. рублей  или 93,7% от планового объема годовых назначений направлен на выполнение мероприятий:

- содержание  и благоустройство автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных и инженерных сооружений на них - 41 063,122 тыс. рублей;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 1 633,342 тыс. рублей;

- изготовление технических паспортов, паспортов  автомобильных дорог общего пользования местного значения – 465,08 тыс. рублей;

- содержание и эксплуатацию комплексов фотофиксации нарушений ПДД и ремонт 6 участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общей площадью 32142 м2 (по ул. 8 Марта, Усть-Илимская, Верхне-Набарежная, Новотындинская, Монтажников, Геологов, Сосновый бор, Северная Объездная, Дальневосточная) - 76 838,842 тыс. рублей;

- содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения (светофоры) в рамках субсидий МУП «Горэлектротеплосеть» -1 049,494 тыс. рублей;

- содержание и техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения (замена ламп, замена старых и установка новых железобетонных опор, замена и установка новых светильников, замена голого провода на СИП и т.д.) по соглашению с МУП «Горэлектротеплосеть» - 9 964,71 тыс. рублей;

- оплата ПАО ДВ энергетическая компания «Руссгидро» (филиал ПАО ДЭК-Амурэнергосбыт) за потребленную сетями наружного освещения города электрическую энергию - 10 687,997 тыс. рублей;

- исполнение финансового обеспечения по соблюдению условий заключенного муниципального контракта «выполнение работ по капитальному ремонту ул. Красная Пресня от примыкания к ФАД А-360 до ул. Кирова - 250 000 тыс. рублей.

16.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Тынде»,  в отчетном периоде фактический объем финансирования  составил   100,0  тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений направлен на  приобретение спортивной формы для команды «Юные инспектора дорожного движения» МОБУ СОШ № 7.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 442 174,242 тыс. рублей  или 94% от планового объема годовых назначений.

17. «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

- разработка ПСД на строительство скейт-парка по адресу: г. Тында, «Площадь 25-летия БАМа» и на видеонаблюдение «БАМовский Арбат» - 341,892 тыс. рублей;

- благоустройство дворовых территорий  по адресам: ул. Красная Пресня, 52, 54, 56, 66 и ул. Усть-Илимская, 3, Подрядчик  ООО «БСК-Взрывпром» - 7291,667 тыс. рублей;

- благоустройство Детской спортивной площадки по адресу: ул. Московский бульвар и общественной территории «Сквер в районе музыкальной школы» -  12 101,685 тыс. рублей;

- обустройство мест массового отдыха населения по концепции проекта «БАМовский Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе на оплату услуг по проведению авторского надзора - 53 202,066 тыс. рублей;

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 95 159,532   тыс. рублей  или 100% от планового объема годовых назначений.

18. «Развитие муниципальной службы в городе Тынде на 2020-2024 годы» (далее – Программа), в рамках реализации Программы в отчетном периоде бюджетные средства направлены на выполнение мероприятий:

- переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих. В 2021 году  33 работника Администрации города её функциональных и отраслевых органов прошли курсовую переподготовку (Финансовое Управление Администрации города Тынды – 3 работника, Администрация города Тынды - 18; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 2; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 2; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 4, Тындинская городская Дума – 3, Контрольно-счетная палата города Тынды - 1) - 298,144 тыс. рублей;

- диспансеризация  муниципальных служащих.  В 2021 году  94 работника Администрации города её функциональных и отраслевых органов прошли диспансеризацию (Финансовое Управление Администрации города Тынды – 16 сотрудников, Администрация города Тынды - 36; Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города Тынды – 4; Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды – 4; Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Тынды – 17, Тындинская городская Дума – 5, Контрольно-счетная палата города Тынды – 1, Управление образования Администрации города Тынды – 11) - 695,963 тыс. рублей.

В 2021 год фактический объем финансирования Программы составил 994,107 тыс. рублей  или 96,9% от планового объема годовых назначений.

19. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в городе Тынде на 2015-2024 годы»  в 2021 году  бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы не предусмотрены.