- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__07.09.2018_			          № 1872

г. Тында

О внесении изменений в постановление

Администрации города Тынды

от 12.09.2017 № 2144

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования проекта бюджета города Тынды на очередной год и плановый период, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 03.06.2014 № 1656, с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 № 1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Тынды от 12.09.2017 № 2144 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2022 годы», (в редакциях постановлений Администрации города Тынды от 18.12.2017 № 2873, от 07.02.2018 № 225, от 12.03.2018 № 426, от 03.04.2018 № 606, от 28.04.2018 № 816), следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления заменить цифры «2018-2022» цифрами «2018-2024».

1.2. В наименовании и по тексту муниципальной программы заменить цифры «2018-2022» цифрами «2018-2024».

1.3. В паспорте муниципальной программы:

1.3.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации)» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы (с расшифровкой по годам реализации) | Общая объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024 годы составляет 16 051 824,94 рублей, в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | Год финансирования; Всего, тыс. руб.; городского бюджет; областной бюджет; федеральный бюджет. 2018; 14 626 166,04; 896 165,05; 2 059 500,15; 11 670 500,84. 2019; 208 000,00; 208 000,00; 0,00; 0,00. 2020; 216 320,00; 216 320,00; 0,00; 0,00. 2021; 224 972,80; 224 972,80; 0,00; 0,00. 2022; 233 971,72; 233 971,72; 0,00; 0,00. 2023; 243 330,58; 243 330,58; 0,00; 0,00. 2024; 253 063,80; 253 063,80; 0,00; 0,00. Всего; 16 005 824,94; 2 275 823,95; 2 059 500,15; 11 670 500,84. |

1.4. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», первое предложение изложить в новой редакции:

«Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2018-2024 годы составляет 16 005 824,94 рублей: федеральный бюджет – 11 670 500,84 рублей; областной бюджет – 2 059 500,15 рублей; средства городского бюджета – 2 275 823,95 рублей.:

2018 – 14 626 166,04 руб.;

2019 – 208 000,00 руб.;

2020 – 216 320,00 руб.;

2021 – 224 972,80 руб.;

2022 – 233 971,72 руб.;

2023 – 243 330,58 руб.;

2024 – 253 063,80 руб.

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 1.1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 1.3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2.1 к муниципальной программе исключить.

1.10. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 5 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложения № 6 к настоящему постановлению.

1.12. В наименовании приложений № 5 и № 6 к муниципальной программе заменить цифры «2022» цифрами «2024».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети интернет: gorod.tynda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Тынды С.С. Гуляева.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города Тынды	                                                         В.В. Агеев

| Приложение № 1 к постановлению Администрации города Тынды от _07.09.2018_ № _1872_ СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок реализации |  | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | завершение |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Отношение последнего года к базисному году, % |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы» | 2018 | 2024 | Администрация города Тынды |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  | Администрация города Тынды | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, % | 9,1 | 10,9 | 12,7 | 14,5 | 16,3 | 18,1 | 19,9 | 21,7 | 2,38 |
|  |  |  |  | Администрация города Тынды | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 3 |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  | Администрация города Тынды | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, % | 16,6 | 24,9 | 33,2 | 41,5 | 49,8 | 58,1 | 66,40 | 74,70 | 4,5 |
|  |  |  |  | Администрация города Тынды | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 1.3. | Организация и проведение открытого голосования по общественным территориям |  |  | Администрация города Тында | Проведение голосования по общественным территориям, да/нет | х | да | х | х | х | х | х | х | х |
| * Примечание: плановые показатели реализации основных мероприятий муниципальной программы, осуществляемых в рамках полномочий муниципального образования «город Тында», отражаются (уточняются) в системе программных мероприятий после утверждения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации города Тынды

от _07.09.2018_ № _1872_

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

в рамках приоритетного проекта «Формирование современной  городской среды» на 2018-2024 годы

| Перечень мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий для создания комфортных условий дворового отдыха граждан; повышение уровня задействования собственников многоквартирных домов в управлении собственными домами. |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация города;* | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Формирование на дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека; создание для детей мира воображения, развитие их физических способностей; решение проблем с парковками; вовлечение населения в самостоятельное управление многоквартирными домами и повышение ответственности жителей к объектам благоустройства; облагораживание архитектурного облика жилой застройки; обеспечение физической и пространственной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - ремонт (асфальтирование) дворовых проездов; - обеспечение наружного освещения дворовых территорий (точечно возле каждого подъезда многоквартирного дома в виде наружных ламп (светильников) освещения); - установка скамеек (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех) - установка урн для мусора (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех). | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий |
| Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация города;* | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года |  | - Оборудование детских площадок - Оборудование спортивных площадок - Оборудование автомобильных парковок. - Озеленение территории - иные виды работ, в т.ч. оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт) тротуаров | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории города (сквера, парка) для комфортного отдыха населения и улучшения экологического состояния города; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «города Тынды» |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству центральной общественной озелененной территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенной для периодического массового отдыха населения | Администрация города в лице отдела архитектуры и градостроительства;** | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Облагораживание архитектурного облика жилой и общественной застройки; обеспечение здоровых условий отдыха для жителей города; улучшение экологической обстановки. | - устройство тротуаров, пандусов, лестниц в том числе из тротуарной плитки для инвалидов и других маломобильных групп населения; - площадки с искусственным покрытием для установки детских игровых комплексов; - декоративное металлическое ограждение; - устройство скамеек, урн; - озеленение, ландшафтный дизайн; - уличное освещение сквера с использованием декоративных уличных светильников со светодиодными лампами, декоративными светодиодными элементами. | Показатель 1: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 2: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |

Примечание:

* - собственники МКД, подавшие заявки / проектно-сметная документация;

** - заинтересованные лица, подавшие заявки / проектно-сметная документация.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации города Тынды

от __07.09.2018__ № _1872_

Минимальные и максимальные расценки (нормативная стоимость)  работ  по благоустройству   дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

| Наименование элементов благоустройства | Един. изм. | Минимальные расценки на 2018-2024 годы, рублей | Максимальные расценки на 2018-2024 годы, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (асфальтирование) дворовых проездов, оборудование (ремонт) тротуаров | кв.м. | 1500,00 | 2700,00 |
| Обеспечение наружного освещения дворовых территорий | 1 светильник в комплекте | 20 000,00 | 150 000,00 |
| Установка урн для мусора | 1 шт | 1 600,00 | 4 000,00 |
| Установка скамеек | 1 шт | 9 000,00 | 20 000,00 |
| Оборудование детских площадок без покрытия, без доставки и установки | 1 площадка | 50 000,00 | 200 000,0 |
| Оборудование спортивных площадок с покрытием без доставки и установки | 1 площадка | 60 000,00 | 200 000,0 |
| Оборудование (асфальтирование) автомобильных парковок | машино-мест | 18 750,00 | 33 750,00 |
| Озеленение территорий | 1 кв.м. | 1 600,00 | 5 100,00 |
| Оборудование (ремонт) ливневой канализации | 1 п.м. | 1 000,00 | 2 250,00 |

*Стоимость  работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к постановлению Администрации города Тынды от __07.09.2018___ № _1872_ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы*, координатор подпрограммы, участники программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РЗ ПР | ЦСР | Всего | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Тынды на 2018-2024 годы" | Администрация города Тынды в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 00 00000 | 16 005 824,94 | 14 626 166,04 |  | 208 000,00 |  | 216 320,00 | 224 972,80 | 233 971,72 | 243 330,58 | 253 063,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 670 500,84 | 11 670 500,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 2 059 500,15 | 2 059 500,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 2 275 823,95 | 896 165,05 |  | 208 000,00 |  | 216 320,00 | 224 972,80 | 233 971,72 | 243 330,58 | 253 063,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территорий многоквартирных домов» | Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 01 00000 | 4 620 952,35 | 3 931 122,90 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 182 337,58 | 3 182 337,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 561 588,99 | 561 588,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 877 025,78 | 187 196,33 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 01 23920 | 689 829,45 | 0,00 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 689 829,45 | 0,00 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация города Тынды, в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 01 L5550 | 3 931 122,90 | 3 931 122,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 182 337,58 | 3 182 337,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 561 588,99 | 561 588,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 187 196,33 | 187 196,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Благоустройство муниципальной территории общего пользования" | Администрация города Тынды в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 02 00000 | 11 175 207,59 | 10 485 378,14 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 8 488 163,26 | 8 488 163,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1 497 911,16 | 1 497 911,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1 189 133,17 | 499 303,72 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Благоустройство дворовых общественных территорий | Администрация города Тынды, в лице отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 02 23930 | 689 829,45 | 0,00 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 689 829,45 | 0,00 |  | 104 000,00 |  | 108 160,00 | 112 486,40 | 116 985,86 | 121 665,29 | 126 531,90 |
|  |  |  | внебюджетный источник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Администрация города Тынды, в лице отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 02 L5550 | 10 485 378,14 | 10 485 378,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 8 488 163,26 | 8 488 163,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 1 497 911,16 | 1 497 911,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 499 303,72 | 499 303,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетный источник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение открытого голосования по общественным территориям" | Администрация города Тынды в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 03 00000 | 209 665,00 | 209 665,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 209 665,00 | 209 665,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетный источник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Голосование по общественным территориям | Администрация города Тынды в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и жилищной политики, отдела архитектуры и градостроительства | Всего | 222 |  | 0503 | 22 0 03 24100 | 209 665,00 | 209 665,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 209 665,00 | 209 665,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетный источник |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 5 к постановлению

Администрации города Тынды

от __07.09.2018__ № _1872_

Адресный перечень  дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Тынды, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) на 2018-2024 годы

.

| № | Адрес дворовых территорий многоквартирных домов | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амурская 15 | 2018-2024 |
| 2 | Амурская 17 | 2018-2024 |
| 3 | Амурская 19 | 2018-2024 |
| 4 | Амурская 21 | 2018-2024 |
| 5 | Амурская 23 | 2018-2024 |
| 6 | Амурская 25 | 2018-2024 |
| 7 | Амурская 27 | 2018-2024 |
| 8 | Амурская 29 | 2018-2024 |
| 9 | Амурская 31 | 2018-2024 |
| 10 | Амурская 33 | 2018-2024 |
| 11 | Верхне- Набережная 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 2018-2024 |
| 12 | Верхне- Набережная 29, 31, 33, 35, 37 | 2018-2024 |
| 13 | Верхне- Набережная 43 | 2018-2024 |
| 14 | Генерала Милько 1, 2, 3, 4 | 2018-2024 |
| 15 | Генерала Милько 5 | 2018-2024 |
| 16 | Дальневосточная 1, 3, 5, 7, М.Б. Шульца 2, 4 | 2018-2024 |
| 17 | Депутатская 6 | 2018-2024 |
| 18 | Депутатская 8 | 2018-2024 |
| 19 | Дина Рида 1 | 2018-2024 |
| 20 | Дина Рида 2 | 2018-2024 |
| 21 | Дина Рида 3 | 2018-2024 |
| 22 | Дина Рида 4 | 2018-2024 |
| 23 | Дина Рида 5,6 | 2018-2024 |
| 24 | Дина Рида 7,8 | 2018-2024 |
| 25 | Дина Рида 9, 10, 11 | 2018-2024 |
| 26 | Дина Рида 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | 2018-2024 |
| 27 | Дружбы 2 | 2018-2024 |
| 28 | Дружбы 2А | 2018-2024 |
| 29 | Дружбы 4 | 2018-2024 |
| 30 | Дружбы 6 | 2018-2024 |
| 31 | Зеленая 3 | 2018-2024 |
| 32 | Зеленая 3А, 3Б | 2018-2024 |
| 33 | Зеленая 5 | 2018-2024 |
| 34 | Кирова 2 | 2018-2024 |
| 35 | Кирова 4 | 2018-2024 |
| 36 | Кирова 6 | 2018-2024 |
| 37 | Кольцевая 1, 3, 5, 31, 33, 35, Новая 1, 3, 5 | 2018-2024 |
| 38 | Кольцевая 25, 27, 29, Новая 7 | 2018-2024 |
| 39 | Кольцевая 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Новая 4, 6, 8, 10, 12 | 2018-2024 |
| 40 | Кольцевая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 2018-2024 |
| 41 | Коммунистическая 1, 2 | 2018-2024 |
| 42 | Коммунистическая 3, 4 | 2018-2024 |
| 43 | Коммунистическая 5, 6 | 2018-2024 |
| 44 | Коммунистическая 8 | 2018-2024 |
| 45 | Красная Пресня 10 | 2018-2024 |
| 46 | Красная Пресня 11, 13, Школьная 1 | 2018-2024 |
| 47 | Красная Пресня 14, 16, 18 | 2018 |
| 48 | Красная Пресня 18А, Профсоюзная 9 | 2018-2024 |
| 49 | Красная Пресня 17, 19, 21, 23, 25 | 2018-2024 |
| 50 | Красная Пресня 24, 26, 28 | 2018-2024 |
| 51 | Красная Пресня 3 | 2018-2024 |
| 52 | Красная Пресня 31 | 2018-2024 |
| 53 | Красная Пресня 35 | 2018-2024 |
| 54 | Красная Пресня 39 | 2018-2024 |
| 55 | Красная Пресня 4, 6 | 2018-2024 |
| 56 | Красная Пресня 43 | 2018-2024 |
| 57 | Красная Пресня 50, 52, 54, 56, 60 | 2018-2024 |
| 58 | Красная Пресня 51 | 2018-2024 |
| 59 | Красная Пресня 66 | 2018-2024 |
| 60 | Красная Пресня 7 | 2018-2024 |
| 61 | Красная Пресня 9 | 2018-2024 |
| 62 | Красная Пресня 32 | 2018-2024 |
| 63 | Красная Пресня 36, 38, 40, 42, 46 | 2018-2024 |
| 64 | Мерзлотная 11 | 2018-2024 |
| 65 | мкр. Беленький 10 | 2018-2024 |
| 66 | мкр. Беленький 15 | 2018-2024 |
| 67 | мкр. Беленький 16 | 2018-2024 |
| 68 | Московский бульвар 1, 3, 5, 7, 9 | 2018-2024 |
| 69 | Московских строителей 1, 3, 5 | 2018 |
| 70 | Московских строителей 10 | 2018-2024 |
| 71 | Московских строителей 11,13 | 2018-2024 |
| 72 | Московских строителей 12 | 2018-2024 |
| 73 | Московских строителей 15, 17 | 2018-2024 |
| 74 | Московских строителей 21 | 2018-2024 |
| 75 | Московских строителей 7,9 | 2018-2024 |
| 76 | Мохортова 3 | 2018-2024 |
| 77 | Мохортова 3А | 2018-2024 |
| 78 | Мохортова 5 | 2018-2024 |
| 79 | Октябрьская 10 | 2018-2024 |
| 80 | Октябрьская 12 | 2018-2024 |
| 81 | Октябрьская 14 | 2018-2024 |
| 82 | Октябрьская 2 | 2018-2024 |
| 83 | Октябрьская 8 | 2018-2024 |
| 84 | Октябрьская 20 | 2018-2024 |
| 85 | Октябрьская 24 | 2018-2024 |
| 86 | Октябрьская 26 | 2018-2024 |
| 87 | Октябрьская 22, 22А | 2018-2024 |
| 88 | Октябрьская 6 | 2018-2024 |
| 89 | Октябрьская 84 | 2018-2024 |
| 90 | Проезд Студенческий 3 | 2018-2024 |
| 91 | Профсоюзная 2, 4 | 2018-2024 |
| 92 | Профсоюзная 2А | 2018-2024 |
| 93 | Профсоюзная 6, 8, 10 | 2018 |
| 94 | Профсоюзная 7 | 2018-2024 |
| 95 | Радистов 3 | 2018-2024 |
| 96 | Радистов 6 | 2018-2024 |
| 97 | Семилетки 3 | 2018-2024 |
| 98 | Семилетки 7 | 2018-2024 |
| 99 | Советская 43 | 2018-2024 |
| 100 | Спортивная 10 | 2018-2024 |
| 101 | Спортивная 12 | 2018-2024 |
| 102 | Спортивная 14 | 2018-2024 |
| 103 | Спортивная 16, 18 | 2018-2024 |
| 104 | Спортивная 2, 4, 6, 8 | 2018-2024 |
| 105 | Спортивная 20 | 2018-2024 |
| 106 | Усть-Илимская 3 | 2018-2024 |
| 107 | Усть-Илимская 5 | 2018-2024 |
| 108 | Фестивальная 1 | 2018-2024 |
| 109 | Фестивальная 5 | 2018-2024 |
| 110 | Фестивальная 9 | 2018-2024 |
| 111 | Школьная 11, 13 | 2018-2024 |
| 112 | Школьная 15 | 2018-2024 |
| 113 | Школьная 17, 19 | 2018-2024 |
| 114 | Школьная 2 | 2018-2024 |
| 115 | Школьная 23 | 2018-2024 |
| 116 | Школьная 25 | 2018-2024 |
| 117 | Школьная 27 | 2018-2024 |
| 118 | Школьная 29 | 2018-2024 |
| 119 | Школьная 3 | 2018-2024 |
| 120 | Школьная 4 | 2018-2024 |
| 121 | Школьная 7 | 2018-2024 |
| 122 | Школьная 8 | 2018-2024 |
| 123 | Школьная 9 | 2018-2024 |

Приложение № 6 к постановлению

Администрации города Тынды

от __07.09.2018__ № _1872_

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории города Тынды, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) на 2018 - 2024 годы

| № | Адрес общественных территорий | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк культуры и отдыха в городе Тынде ул. Профсоюзная | 2018 |
| 2 | Пляжная зона, левый берег реки Тында | 2019 |
| 3 | Площадь 25-летия БАМа, р-он жилого дома № 56 ул. Красная Пресня | 2020 |
| 4 | Спортивная площадка по ул. Спортивной, р-он МОБУ СОШ № 2 и МДОБУ ДС № 3 «Радуга» | 2021 |
| 5 | Сквер по ул. Красная Пресня, район здания № 47 | 2022 |
| 6 | Детская спортивная площадка по ул. Московский бульвар | 2018-2024 |
| 7 | Тропа здоровья, левый берег реки Тында | 2018-2024 |
| 8 | Автостанция | 2018-2024 |
| 9 | Московский бульвар (пешеходная часть), ул. Московский бульвар | 2018-2024 |
| 10 | Памятник ВОВ, ул. Красноармейская | 2018-2024 |
| 11 | Смотровая площадка горда Тында | 2018-2024 |
| 12 | Спортивная площадка, правый берег реки Тында | 2018-2024 |